DODATEK č. 5                                           SMLOUVY O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Bílovec

Sídlo: 				Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:			Martin Holub, starosta

IČO: 				00297755

DIČ: 				CZ00297755

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta

Tel.:

E-mail:

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Sídlo:				Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

Zastoupený:			Ing. Daniel Rimel – vedoucí odštěpného závodu

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

IČO:	      			05264758

DIČ:	    			CZ683743702

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 
14.9.2022, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 29.5.2023, ve znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 2.8.2023, ve znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 18.8.2023 a ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 20.10.2023 na provedení akce s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“, důvodem je úprava ceny inflační doložky dle skutečnosti a méněpráce, takto:

Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.9 takto:

4.1.9. V rámci závěrečné kontroly provedeného díla je upraven rozsah a cena týkající se méně prací dle skutečného plnění a dále změna ceny na základě inflační doložky o inflaci ve výši 11% dle skutečné fakturace.

Změna č. 12:   Méněpráce-Komunikace

-  úprava rozsahu se týká nerealizace části okapového chodníku podél přístavby, v místě kde byla rozšířena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Jedná se o práce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

    - Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH         DPH (21 %)	  Cena vč. DPH

Cena dle SOD	9 399 861,07	1 973 970,82	  11 373 831,89

Cena Změny č. 1-3	   269 234,50	     56 539,25	       325 773,75

vícepráce	+ 514 543,88	 +108 054,21	    + 622 598,09

méněpráce	 - 245 309,38	   - 51 514,97	     - 296 824,35

Cena – navýšení o inflaci	    721 408,09	   151 495,70	       872 903,79

Cena Změny č. 4-6	   270 450,41	     56 794,59	       327 245,00

vícepráce	+ 317 441,55	   +66 662,70	    + 384 104,14

méněpráce	   - 47 164,90	     - 9 904,63	       - 57 069,53

Cena Změny č. 7-9	   287 302,74	     60 333,58	       347 636,31

vícepráce	+ 345 758,85	   +72 609,36	    + 418 368,21

méněpráce	   - 58 456,11	   - 12 275,78	       - 70 731,89

Cena Změny č. 10-11	     11 564,56	       2 428,56	         13 993,12

vícepráce	+ 119 897,58	     25 178,49	       145 076,07

méněpráce	 - 108 333,02	   - 22 749,93	     - 131 082,95

Cena Změny č. 12	   - 14 017,67	      - 2943,71	       - 16 961,38

méněpráce	   - 14 017,67	      - 2943,71	       - 16 961,38

Cena – dopočet navýšení o inflaci	     13 219,71	       2 776,14	         15 995,85

Celková Konečná cena	 10 959 023,41	   2 301 394,92	  13 260 418,33

6.1.1.2	Cena slovy bez DPH: desetmilionůdevětsetpadesátdevěttisícdvacettři a 41/100  korun  českých

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu.

- Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí dodatku č.5 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny č. 12

- Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl schválen 30. schůzí rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/750/30/2023.

V Bílovci dne: 20.12.2023					V Ostravě dne: 21.12.2023

### Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………..		  ……………………………..

Martin Holub	Ing. Daniel Rimel

starosta města   						vedoucí odštěpného závodu