# Smlouva o dílo

# na konsolidaci dat technické infrastruktury

# č. D/4635/2023/ICT

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

# Objednatel:		 	Zlínský kraj

Adresa sídla			Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Právní forma:			804 – kraj

právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

Identifikační číslo:		70891320

Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH

Zastoupený:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:		XXX, vedoucí Odboru informačních a komunikačních

technologií

tel: XXX, e-mail: XXX

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:		XXX, správa a technická podpora uživatelů systému  - GIS

tel: XXX	e-mail: XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

# Zhotovitel:			MDP GEO, s.r.o.

Adresa sídla:			Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka 36231 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo:		25588303

Daňové identifikační číslo:	CZ25588303

Je plátcem DPH

Zastoupený:			Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Stanislav Mudrák

tel: XXX	e-mail: XXX

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:		XXX

tel: XXX 	e-mail: XXX

Kontaktní osoba:		XXX

# tel: XXX	e-mail: XXX

# Bankovní spojení:	UniCredit Bank, č.ú. 2114182171/2700

# (dále jen „Zhotovitel“)

# Článek I.

# Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „dílo“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.

- Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.

- Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých vad a nedodělků. V případě, že konec lhůty (či obecně konec jakéhokoliv termínu plnění) uvedené v této smlouvě dopadá na sobotu, neděli či státem uznaný svátek, končí lhůta či termín plnění až v nejbližší pracovní den.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Pro účely této smlouvy se dílem zejména rozumí konsolidace dat technické infrastruktury (dále také jen „TI“) ve vlastnictví obcí, které byly součástí datového skladu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, a to prostřednictvím následujících činností:

- Rešerše dat TI z datového skladu JDTM ZK (dále jen „Rešerše dat TI“) – součástí rešerše bude i podrobný harmonogram plnění.

- Konsolidace dat TI do jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) aktuální verze.

Podrobná specifikace díla (rozsah činností) je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného díla.

- Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy – provádění díla postupovat podle pokynů Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy regulujícími poskytování daných služeb, zejména tak v souladu s právními předpisy, normami a dokumenty uvedenými v bodě 11. a 11.1 přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen na případnou žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (např. v místě sídle Objednatele) a zapracovat případné průběžné připomínky Objednatele.

- Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.

- Dílo bude předáváno Objednateli postupně a průběžně po částech, v předepsaném formátu, počtu a způsobem specifikovaným v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo po jednotlivých částech převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito Objednatelem pro přenesený výkon veřejné správy.

- Pro vyloučení všech pochybností platí, že se Zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu této smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho příslušné části Objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

Článek III.

Doba a místo plnění

- Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Dílo bude předáváno průběžně po částech zpravidla v měsíčních intervalech, přičemž tyto předané části, resp. provedené činnosti, budou vzájemně písemně odsouhlaseny, viz zejména článek V. odst. 2 této smlouvy. Jednotlivé části díla budou předávány Zhotovitelem Objednateli v předepsaném formátu, počtu a způsobem specifikovaným jak v této smlouvě, tak v příloze č. 1 této smlouvy. V průběhu realizace díla budou rovněž podepsány akceptační protokoly (v podrobnostech viz tabulka níže uvedená v tomto odstavci). Podrobný harmonogram předávání částí díla, provádění dílčích činností, navrhne Zhotovitel Objednateli (v rámci Rešerše dat TI Prováděcí dokumentace), který jej odsouhlasí. Změny podrobného harmonogramu předávání částí díla je možné činit na základě písemného souhlasu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech smluvních nebo technických, musí však být naplněny vždy minimální limity a požadavky uvedené v této smlouvě či jejích přílohách. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději do 31. 5. 2024, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 5. 2024 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 31. 5. 2024. O provedení a předání díla jako celku bude sepsán písemný protokol, viz článek VI. odst. 3 a násl. této smlouvy. Předání a převzetí díla jako celku bude stvrzeno předávacím protokolem v místě sídla Objednatele. Místa plnění díla jsou odvislá dle činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž tato se nacházejí na území Zlínského kraje.

| Fáze | Obsah plnění | Lhůta plnění |
| --- | --- | --- |
| fáze 1 - zpracování Rešerše dat TI | Zhotovitel zahájí plnění | ihned po nabytí účinnosti této smlouvy |
|  | Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli Rešerši dat TI, včetně návrhu podrobného harmonogramu plnění. | do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy |
|  | Objednatel provede kontrolu Rešerše dat TI a zašle Zhotoviteli případné připomínky | do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, případně 1 týden od předání Rešerše dat TI |
|  | Zhotovitel zohlední, zapracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Rešerše dat TI | do 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy |
|  | Milník č. 1 - akceptace finální verze Rešerše dat TI bez vad a nedodělků – vyhotovení akceptačního protokolu k Rešerši dat TI (fakturace Rešerše dat TI) | Do 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy |
| fáze 2 – pořízení dat | Průběžné zpracování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele, fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených Objednatelem – viz odst. 2 článku V. této smlouvy | nejpozději do 3. 5. 2024 musí Zhotovitel předat Objednateli poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností tak, aby tento je mohl zkontrolovat do 31. 5. 2024 a mohl se vyhodnotit Milník č. 2 |
|  | Milník č. 2 – vyhotovení akceptačního protokolu k pořízení dat | do 31. 5. 2024 |
| fáze 3 – předání a převzetí díla | Předání a převzetí dokončeného díla – vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla | do 30. 6. 2024 |

Článek IV.

Cena za dílo, vyhrazené změny závazku

- Cena za zhotovení předmětu této smlouvy (cena díla) v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách provádění díla (jednotlivých druhů činností) tak, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku. Předpokládané množství uvedené v odst. 3 je pouze orientační.

- Maximální hodnota plnění dle odst. 3 tohoto článku činí 4 208 613 Kč včetně DPH.

- Jednotková cena jednotlivých níže uvedených činností v rámci provádění díla činí:

| ČINNOST | PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ | MĚRNÁ JEDNOTKA | Jednotková cena1 ks / 1 km bez DPH | Cena 21 % DPH jednotkové ceny | Jednotková cena 1 ks / 1 km vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rešerše dat TI | 1 | ks | 200 000 Kč | 42 000 Kč | 242 000 Kč |
| Konsolidace dat TI | 2 500 | km | 1 000 Kč | 210 Kč | 1 210 Kč |

- Při předpokládaném celkovém množství jednotlivých druhů činností uvedeném v odst. 3 tohoto článku činí výše ceny za zhotovení díla celkem:

| ČINNOST | PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ | MĚRNÁ JEDNOTKA | Celková cena bez DPH | Celková cena 21 % DPH | Celková cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rešerše dat TI | 1 | ks | 200 000 Kč | 42 000 Kč | 242 000 Kč |
| Konsolidace dat TI | 2 500 | km | 2 500 000 Kč | 525 000 Kč | 3 025 000 Kč |
| Celková cena díla (cena všech shora uvedených činností) Pozn. pro účastníka Objednatel zdůrazňuje, že celková cena díla vychází z předpokládaného množství požadovaných činností, přičemž však skutečná celková cena díla bude ve skutečnosti pravděpodobně jiná, vypočítaná dle skutečného množství měrných jednotek, resp. provedených činností. Celková cena díla tak slouží zejména pro porovnání a hodnocení cenových nabídek účastníků zadávacího řízení. Jednotkové ceny uvedené v odst. 3 tohoto článku se však měnit nebudou a budou platit pro výpočet celkové ceny díla. |  |  | 2 700 000 Kč | 567 000 Kč | 3 267 000 Kč |

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (např. náklady spojené s cestovným a časem stráveným na cestě, s telefonováním, faxováním, kopírováním, elektronickou poštou, poštovným, úhradou kolků, známek či poplatků, pohonných hmot apod.) a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

- Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z této smlouvy co do rozsahu požadovaných a realizovaných služeb. Objednatel v tabulce odst. 3 tohoto článku stanovuje pro činnost konsolidace dat TI předpokládané množství pro dané měrné jednotky příslušných položek. Vzhledem k povaze a charakteru plnění, kdy se nedá vždy stanovit kvalita konsolidovaných dat a délka technické infrastruktury jinak než odhadem, (přesné údaje budou známy až po dokončení konsolidace) a v území dochází v čase k dalším úpravám, změnám a doplněním, přičemž ke vzniku těchto skutečností dochází nezávisle na vůli Objednatele, vyhrazuje si Objednatel výslovně pro uvedené důvody možnost změny množstevního rozsahu činností oproti uvedenému předpokladu, jsou-li tyto změny nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného v článku II. odst. 1 této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení, tak ve snížení rozsahu činností v rámci jednotlivých položek (činností).

- Potřebu změny rozsahu služeb při splnění podmínek uvedených v odst. 7 tohoto článku notifikuje Zhotovitel u Objednatele písemně, přičemž aby byla změna rozsahu platná, musí být písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou dodatku této smlouvy.

- Rozsah činností dotčený změnou dle odst. 7 tohoto článku podléhá evidenci a účtování podle článku V. této smlouvy. Změna v rozsahu činností v rámci jednotlivých položek tabulky odst. 3 tohoto článku nemá vliv na jednotkové ceny činností uvedené v tomtéž ustanovení smlouvy.

- Bude-li změnou rozsahu činností dle odst. 7 tohoto článku této smlouvy dotčen harmonogram prací odsouhlasený v Rešerši dat TI, předloží Zhotovitel Objednateli bezprostředně po písemném odsouhlasení změn rozsahu ve smyslu odst. 7 tohoto článku aktualizaci tohoto harmonogramu (zejména co se týče rozsahu činností). Aktualizace harmonogramu může být mezi smluvními stranami písemně odsouhlasena, jak prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech smluvních, tak osob oprávněných jednat ve věcech technických, přičemž smluvní strany jsou povinny se následně řídit touto aktualizací.

- Objednatel si dále vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku z této smlouvy, co se týče změny termínu (lhůty) plnění, a to následovně. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení termínu (lhůty) pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že v důsledku vyšší moci nemůže dokončit dílo ve lhůtách dle harmonogramu.

Každé prodloužení termínu (lhůty) dokončení díla či jeho části musí být zohledněno v Rešerši dat TI, zejména v podrobném harmonogramu prací. Délka prodloužení termínu (lhůty) plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna v písemném návrhu Zhotovitele (prodloužení bude stanoveno zejména s ohledem na délku, po kterou trvala překážka). Bez ohledu na to, co je popsáno shora v tomto odst. 11. nemůže případné prodloužení termínu (lhůty) plnění přesáhnout v součtu se všemi ostatními navrhovanými či již v minulosti odsouhlasenými prodlouženími (celkově) více než 3 měsíce, tj. např. termín (lhůta) předání a převzetí dokončeného díla jako celku nesmí přesáhnout datum 30. 9. 2024.  V případě shody smluvních stran bude o prodloužení termínu (lhůty) plnění uzavřen dodatek této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za provedení díla, resp. jeho příslušné části, bude evidována a účtována Zhotovitelem Objednateli po akceptaci milníku č. 1 (finální verze Rešerše dat TI) a poté zpravidla čtvrtletně, a to v rozsahu činností skutečně řádně provedených v rámci příslušného čtvrtletí a týkajících se realizace díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) až po řádném provedení příslušných činností týkajících se realizace díla v rámci příslušného čtvrtletí, přičemž nezbytnou přílohou faktury musí být písemně odsouhlasená evidence řádně provedených činností (dle druhu) za příslušné období, včetně uvedení jejich množství a měrných  jednotek. Evidenci řádně provedených činností musí být písemně odsouhlasena Zhotovitelem a Objednatelem. Za Objednatele je oprávněna písemně odsouhlasit evidenci řádně provedených činností týkajících se realizace díla osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. Poslední fakturu (za poslední část díla) je oprávněn Zhotovitel vystavit i dříve, než je uvedeno shora v tomto odstavci, podmínkou je však odsouhlasení příslušných provedených činností Objednatelem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, a to na základě písemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bude předkládat soupis evidence skutečně provedených činností k odsouhlasení Objednateli průběžně zpravidla za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly činnosti provedeny. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že činnosti byly provedeny řádně, to vše zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém je nejpozději povinen Zhotovitel předložit provedené činnosti k odsouhlasení. Pokud Objednatel nemá k předložené evidenci provedených činností výhrady, vrátí je písemně odsouhlasené zpět Zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě vrátí evidenci provedených činností zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl nejpozději Zhotovitel povinen předložit evidenci provedených činností k odsouhlasení, s uvedením výhrad (vad) k přepracování Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytýkaných vad (zejména provede příslušné činnosti znovu řádně anebo provede opravu evidence provedených činností) a předloží, opravenou evidenci provedených činností do 14 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování, nestanoví-li Objednatel ve vrácené evidenci provedených činností delší lhůtu (např. vzhledem k závažnosti a charakteru vytýkaných vad). Objednatel (provede kontrolu správnosti opravené evidence provedených činností, včetně kontroly toho, že opravené činnosti byly provedeny řádně, zpravidla do konce kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto opravené činnosti předloženy ke kontrole a buďto je odsouhlasí nebo vrátí s výhradami k přepracování Zhotoviteli včetně uvedení lhůty k odstranění obdobně dle předchozí věty. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení řádně provedených činností (jejich druhu, množství, měrných jednotek), je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném kalendářním čtvrtletí provedené pouze ty činnosti, u kterých nedošlo k rozporu (a které jsou tak písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami). Objednatelem písemně schválený (odsouhlasený) soupis evidence řádně provedených činností je součástí faktury (ať už jí samotné nebo jakožto její přílohy). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci kontroly soupisu evidence provedených činností Objednatel provádí pouze v omezeném množství a namátkově v terénu testování přesnosti pořizovaných dat. V případě, že později do uplynutí záruční doby vyjde najevo skrytá vada evidence provedených činnosti (pořizovaných dat) je oprávněn tyto vady reklamovat Objednatel vůči Zhotoviteli v souladu s odst. 7 a 8 článku VI. této smlouvy.

- Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle jeho § 11) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře nebo v její příloze (písemně odsouhlasené evidence provedených činností za příslušné období) musí být uvedeny jednotlivé položky (tj. druh činnosti), za něž je fakturováno, včetně uvedení jejich provedeného množství a měrné jednotky.

- Zhotovitel je dále povinen na každé faktuře výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je Poskytovatel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení Poskytovatele o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu

- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů od data jejího doručení, a to na účet Zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

- Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané činnosti (služby nebo úkony) realizované Zhotovitelem nad rámec rozsahu uvedeného v čl. II této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy, bez předchozího odsouhlasení Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou změn závazku učiněných v souladu s odst. 7 až 10 článku IV. této smlouvy.

Článek VI.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla

- Dílo bude předáváno po částech. V průběhu realizace díla smluvní strany protokoly (akceptačními protokoly, protokolem o předání a převzetí díla) a odsouhlaseným soupisem evidence řádně provedených činností schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Akceptační protokoly či evidence provedených činností musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Na základě akceptačního protokolu k Rešerši dat TI, na základě soupisu evidence řádně provedených činností a na základě protokolu o předání a převzetí díla dochází k převodu vlastnictví k příslušným předávaným a převzatým částem díla včetně přechodu nebezpečí škody na Objednatele. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění (část díla), pokud příslušné plnění obsahuje vady či nedodělky, které brání převzetí či užití příslušného plnění nebo způsobilosti příslušného plnění sloužit svému účelu.

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době předání a převzetí díla bez právních vad.

- Dílo jako celek bude předáno nejpozději v termínu a na místě uvedeném v článku III. této smlouvy. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy závěrečné faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé této smlouvy.

- Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, bere Zhotovitel na vědomí, že tím současně Objednatel požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.

- Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo či jeho část i před termínem plnění.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo či jeho část má v době jeho/jejího předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má příslušná část díla, v době jejího předání a které jsou uvedeny v příslušné evidenci provedených činností/prací, či v akceptačním protokolu či v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k takovým dokumentům (vady zjevné).

- Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí příslušné části díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které měla příslušná část díla v době jejího předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí poslední části díla, resp. od předání a převzetí díla jako celku. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí příslušné části díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.

- Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

Článek VII.

Ostatní povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen při provádění díla jednat s náležitou odbornou péčí, čestně a svědomitě, přičemž je vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v jejich mezích je povinen se řídit pokyny Objednatele.

- Zhotovitel je povinen se na vyzvání účastnit pravidelných pracovních schůzek s Objednatelem nebo s Objednatelem pověřenými osobami, a to zejména za účelem projednání postupů souvisejících s prováděním díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že předaná podkladová data, dílo či jeho část ani výsledky (výstupy) své činnosti podle této smlouvy neposkytne bez písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům.

- Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s prováděním díla.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, a které současně Objednatel při předání označil za důvěrné. Mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením či zmocněním a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy a vztahuje se i na zástupce a pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn použít informace, data a podklady předané mu Objednatelem za účelem plnění této smlouvy pouze a právě pro plnění předmětu této smlouvy, nikoliv pro jiný (Objednatelem či osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických, příp. kontaktní osobou) písemně neodsouhlasený, účel.

- Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-Ii Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit.

- Po ukončení této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat Objednateli veškeré podklady, které mu Objednatel předal nebo které pro Objednatele získal od třetích osob.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebná dostupná data, informace a podklady, které Zhotovitel nezbytně potřebuje k plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 3 dnů od nabytí účinností této smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout případnou další součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a která souvisí s plněním předmětu této smlouvy.

- V průběhu plnění této smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle Objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních nebo technických jinak), aby konzultovali průběh plnění. Setkávání se může dít i on-line distanční formou. Podrobnosti organizace a komunikace budou dohodnuty po nabytí účinnosti této smlouvy. Jednání organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává Objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je Objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně.

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group s limitem pojistného plnění 20 000 000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného v závorce věty první tohoto odstavce.

- Poskytovatel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

- Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 6 000 Kč včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 8. článku VI. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě, že Zhotovitel řádně neprovede a nepředá Objednateli Rešerši dat TI nejpozději do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3 a 5 čl. VII. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ takového porušení, a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatele mu takovou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

- Právo na náhradu škody či její výši způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno.

- Částky smluvní pokuty či náhrady škody uložené v souladu s touto smlouvou je Objednatel oprávněn odečíst od Zhotovitelem fakturovaných částek (tj. i jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy).

Článek IX.

Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

- Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.

- Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

- Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitelem se považuje zejména jestliže:

- je Zhotovitel v prodlení s předáním finální verze Rešerše dat TI bez vad a nedodělků, předávané na základě akceptačního protokolu č. 1 o více než 14 dní,

- Zhotovitel i přes opakovanou (tj. nejméně 2x) písemnou výtku Objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,

- neodstraní-li Zhotovitel vady či nedodělky díla ani v dodatečné lhůtě stanovené (nad rámec náhradní lhůty stanovené při převzetí díla dle čl. VI. odst. 3 nebo nad rámec lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedené v čl. VI. odst. 8 této smlouvy) nebo oznámí-li před uplynutím dodatečné lhůty, že vady či nedodělky neodstraní,

- bylo zahájeno proti Zhotoviteli insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,

- předané a převzaté dílo či jeho část nebude splňovat parametry či požadavky stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci předcházející uzavření této smlouvy, příslušných obecně závazných právních předpisech či technických normách, zejména tak stanovené v právních předpisech, normách a dokumentech uvedených v bodě 11 a 11.1 přílohy č. 1 této smlouvy, nebo v případě, že realizace díla vede nepochybně k vadnému plnění s ohledem na neplnění předmětných parametrů či požadavků stanovených jednotlivými dokumenty uvedenými výše v této odrážce,

- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména jestliže:

- je Objednatel v prodlení s převzetím řádně provedeného díla nebo jeho části trvajícím déle než 30 dnů,

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost sjednanou dle této smlouvy ani v nezbytné míře nutné pro realizaci díla, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele (interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní),

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy povinen poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele (interval mezi písemnými výzvami je minimálně 7 dní).

- Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 30 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta 30 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.

- Předčasným ukončením této smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

Článek X.

Změny a zánik smlouvy, jednání smluvních stran

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.

- Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, zástupce, kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických a jejich telefonických čísel anebo e-mailových adres, to vše uvedených před článkem I. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Dostačující formou oznámení změny je zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany nebo osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny údajů uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem IX. této smlouvy.

- Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku V. odst. 2. a v článku VI. této smlouvy jednat a podepisovat jejich zástupci - osoby oprávněné jednat ve věcech (smluvních nebo technických) tzn., že tyto jsou v případě záležitostí uvedených v článku V. odst. 2 zejména oprávněny podepisovat (odsouhlasovat) či vracet k opravě soupis evidence provedených činností, dále v případě záležitostí uvedených v článku VI. zejména oprávněny podepisovat akceptační protokoly, protokol o předání a převzetí díla, reklamace a výzvy k odstranění vad.

- V záležitostech uplatňování smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad škod jsou za smluvní strany oprávněni jednat a podepisovat jejich zástupci – osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních).

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání jednajících osob.

Článek XI.

Závěrečná ujednání

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny

- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel Objednateli po uplynutí této doby a bez zbytečného odkladu nové písemné prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 2 tohoto článku. Stejně tak bude postupovat Zhotovitel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 2 této smlouvy.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.

- Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

- Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Jednotlivými přílohami této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 této smlouvy – vymezení předmětu smlouvy (technická specifikace),

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	 Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací:		 20. 11. 2023, usnesení č. 1081/R31/23

Zkontroloval:

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne __________			V Luhačovicích dne __________

_________________________			_________________________

Ing. Radim Holiš				Ing. Stanislav Mudrák

hejtman					jednatel

Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.