SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále již „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany,

Název:		Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou

Sídlo:		Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 		61985953

DIČ:

Zastoupení: 	Mgr. Zemánek Kamil, ředitel školy

(dále jen objednatel)

a

Název:                TRAWEKO 96 s.r.o.

Sídlo:                  Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zápis v obchodním rejstříku: dne 16.1.1997, KS v Ostravě, spisová značka C 15481

Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou, č.ú. XX-XXXXXXXXXX/XXXX

IČ:                       25363751

DIČ:                    CZ25363751

Zastoupení:         Roman Koutný, Zdeněk Trávníček

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:

Stavební práce: „Havarijní oprava rozvodů vody“

Předmětem plnění této veřejné zakázky je havarijní oprava rozvodů vody SŠ, ZŠ a MŠ

Lipník nad Bečvou, Osecká 301 v katastrálním území Lipník nad Bečvou 684261, na

ulici Osecká .

- Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo    uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.

- Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých    parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Místem plnění je Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, parc. číslo 315, k.ú.: Lipník nad Bečvou [684261].

- Povinnosti objednatele

- Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů   po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními       stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.

- Povinnosti zhotovitele

- V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen

- provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.

- pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.

- uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)

- dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.

- Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.

- V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

- Lhůty realizace

- Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Termín zahájení prací: 		     21.12.2023

Požadovaný termín dokončení prací:     29.12.2023

Termín zahájení stavebních prací definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá,   že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:

- objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky    vyplývající z právních předpisů,

- objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.

- V případě nepříznivých klimatických vlivů se prodlouží termín realizace  o pozastavenou dobu zapsanou ve stavebním deníku.

- Cena za dílo

- Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše   přípustnou cenu:

bez DPH			Kč	71.779,00 Kč

21% DPH 			Kč	15.074,00 Kč

celková cena vč. DPH	Kč	86.853,00 Kč

slovy: osmdesátšesttisícosmsetpadesáttři korun českých

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za

dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla.

- Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.

- Jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky cenami závaznými. Do   ceny jednotlivých položek zahrnul zhotovitel veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

- Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

- změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě,

- při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

- Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:

- na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.

- Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

- Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto    skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a     činností objevila.

- Fakturace a placení

- Dílo bude uhrazeno formou faktury po ukončení všech stavebních prací. Nedílnou součástí  faktury musí být soupis provedených prací.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně IČ

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po    jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

- Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem.

- Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

- Záruka, vady díla

- Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na stavební část, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla.

- Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé    nesprávným používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se   nevztahuje na běžný spotřební materiál.

- Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.

- Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich    zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel se zavazuje, že se do 10 dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

- Stavební deník, kontrolní dny

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu § 157 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a navazujících prováděcích předpisů, a to po celou dobu provádění stavby.  Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na dohodnutém a pro obě smluvní strany přístupném místě a dále musí obsahovat     všechny náležitosti stanovené zmíněnými právními předpisy.

- Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. K této činnosti může rovněž        zmocnit třetí stranu. Zmocnění dalších osob ke kontrole je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli. Zjistí – li objednatel, popř. jím pověřená osoba při kontrole provádění díla, že zhotovitel porušuje své povinnosti stanovené mu touto smlouvou, může objednatel vyzvat zhotovitele k zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem. Nesjedná–li zhotovitel nápravu ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl–li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem, případně jeho pověřeným zástupcem, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo kontroly všech zakrývaných konstrukcí osobně nebo svým zástupcem. Na zakrytí musí zhotovitel upozornit objednatele a jeho zástupce nejméně 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a také jedním z těchto dalších způsobů (e-mailem, telefonicky, textovou zprávou SMS). Pokud se objednatel nebo jeho zástupce v uvedeném termínu nedostaví, aniž by písemně sdělil zhotoviteli, proč se v daném termínu nemůže dostavit, má se za to, že se způsobem provedení       prací v plném rozsahu souhlasí. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele nebo jeho zástupce na plánované zakrytí konstrukcí ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn žádat po zhotoviteli a na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí, případně si nechat na náklady zhotovitele provést kontrolní sondy.

- Zhotovitel bude nejméně 4 pracovní dny předem informovat objednatele a jeho   zástupce o plánovaných zkouškách a měřeních zápisem do stavebního deníku a také jedním z těchto dalších způsobů (e-mailem, telefonicky či textovou zprávou SMS). O zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku a následně vyhotoven protokol. Zhotovitel bude průběžně dokladovat výsledky zkoušek, měření, vzorků a atestů v rozsahu stanoveném PD a příslušnými normami.

- Předání a převzetí díla

- Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez      vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je    oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky, v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně    ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvním stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se     rozumí nedokončená práce oproti projektu.

XI. Sankce

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ceny díla  za každý i započatý den prodlení      s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 10.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,-- za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč    500,-- za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů

- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.

- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

- V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:

-	zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy

-	od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele

- Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

XIII. Změny

- Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIV. Odpovědné zadávání

- Zhotovitel je povinen dbát při provádění stavebních prací na ochranu životního prostředí, dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a realizovat dílo v souladu s nejvýše dosaženým stupněm poznání a inovací v daném průmyslovém a technickém odvětví.

XV.  Oprávněné osoby

Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy:	Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy

- ve věcech realizace:	Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy

Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy:	Roman Koutný, Zdeněk Trávníček

- ve věcech realizace:	Roman Koutný, Zdeněk Trávníček

XVI.  Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,  podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  po dvou.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

XVII. Schvalovací doložka

- Tato smlouva byla schválena …. dne ….

Místo a datum podpisu: V Lipníku nad Bečvou, dne 21.12.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				………………………………..

Mgr. Zemánek Kamil – ředitel školy		      Roman Koutný – jednatel společnosti

Příloha	 č. 1	:	Soupis provedených prací (položkový rozpočet)