SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# I. Smluvní strany

  - Objednatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o.

Adresa: 			Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Zástupce pro věci smluvní: 	Ing. Kateřina Šimková, ředitelka

IČO: 				49207300

DIČ: 				CZ49207300

Bank.spojení: 			KB, a.s. Klatovy - exp.Nýrsko

číslo účtu: 			13438351/0100

  - Zhotovitel:

X-mode, s.r.o.

Sídlo: Spálená 165, 344 01 Domažlice

Zápis v OR:	Krajský soud v Plzni, oddíl C 23508

# IČO: 28220773

DIČ: CZ28220773

číslo účtu : 286971215/0300

Zástupce pro věci smluvní: Tomáš Ticháček jednatel firmy

#### II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je realizace – Výměna a oprava osvětlení – prostor na  budově stacionáře odd. č. 9 a jeho přilehlé prostory DOZP Bystřice nad Úhlavou. Místo realizace: Bystřice nad Úhlavou. Předmět díla je blíže specifikován v dokumentaci samotné a výkazu výměr, který vznikl dle poptávky.

##### III. Termín plnění

Zahájení : 22.12.2023                                                                    Dokončení: 31.12.2023

###### IV. Dohoda o ceně

Zhotovitel uzavírá s objednatelem dohodu o maximální ceně ve výši:

Cena bez DPH: 559 931,-Kč

DPH 15% :   83 989,65 Kč

Cena s 15% DPH: 643 920,65Kč

###### V. Financování

Daňový doklad – faktura bude vystavena se splatností 30 dnů. Objednatel prohlašuje, že financování stavby je zajištěno. Obě strany berou na vědomí, že veškeré změny a vícepráce proti schválené projektové dokumentaci, které budou odsouhlaseny, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě dodatkového rozpočtu.

Neuhradí-li objednavatel jakýkoliv daňový doklad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zastavit práce na díle. Tyto práce budou obnoveny až po zaplacení daňového dokladu. Po úhradě daňového dokladu a před zahájením další práce se smluvní termín dokončení prodlouží o prodlení se zaplacením zálohy. Termín sjednaný v oddílu III. této smlouvy se tímto zruší a nahradí se termínem novým v dodatku k této smlouvě.

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla do výše 100% celkové částky. Hotové dílo bude předáno předávacím protokolem.

###### VI.	Odstoupení od smlouvy

- Objednatel stavby může od této smlouvy odstoupit v souladu se zněním § 547 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění v případě, že bude zhotovitel požadovat zvýšení ceny o více než 10 % než bylo výše dojednáno.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů po termínu, dohodnutém ve smlouvě.

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nebude-li probíhat financování stavby tak, jak je výše uvedeno v bodě VI. této smlouvy bez předchozí domluvy.

VII.	 Zvláštní ujednání

- Zhotovitel na sebe přebírá veškerá rizika, spojená s prováděním staveb.

- Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP na stavbě, vč. zajištění proškolení pracovníků a jejich poučení před zahájením stavby.

- Pokud stavby nebudou dokončeny v dohodnutém termínu, může objednatel penalizovat zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % ze smluvní částky denně.

- Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zhotovitel staveb přebírá za jím provedené práce na stavbách záruku po dobu 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích v platnosti originálu.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a dobré vůle plnit závazky z ní vzešlé následují podpisy jejich účastníků.

V Bystřice nad Úhlavou dne:

za objednatele:					                                za zhotovitele:

Ing. Kateřina Šimková, ředitelka		                  Tomáš Ticháček jednatel firmy