DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO, č. S-022/23

ze dne 10. listopadu 2023

uzavřený mezi:

- Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví

Sídlo:	Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma:	325 – organizační složka státu

IČO:	481 35 097

DIČ:	CZ48135097

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Zastoupená:	Ing. Luďkem Churáčkem, ředitelem Odboru ekonomického

Kontaktní osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení technických služeb

(dále jen „objednatel“)

a

- Obchodní firma / jméno a příjmení:	Karel Převor – KLIMAT SERVIS PŘEVOR

Adresa:	Albánská 843/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO:	693 19 529

DIČ:	XXXXXXXXXX

Zapsaná u:	Městské části Praha 6, ev. č. 310006-492399

Č. j. ŽO/U5964/2005/Rac

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX

Zastoupená:	Karlem Převorem, ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech technických:	Karel Převor

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo na výměnu a rozšíření chladicích systémů, č. S-022/23 ze dne 10. listopadu 2023 (dále jen „smlouva“).

I.

Úvod

- V průběhu realizace plnění podle smlouvy byla zhotovitelem při demontáži stropních podhledů v prostoru recepce zjištěna skrytá překážka, která v tomto místě neumožňovala plánovanou montáž dané vnitřní stropní kazetové chladicí jednotky. Na žádost objednatele zhotovitel navrhl náhradní řešení
tak, aby bylo účelu smlouvy plně dosaženo, a to konkrétně v podobě změny umístění chladicí jednotky
ze stropu na stěnu recepce, za použití vnitřní nástěnné jednotky stejných parametrů chladicího
/ topného výkonu, s čímž objednatel vyslovil souhlas a po odsouhlasení zhotovitelem předloženého nacenění náhradního řešení se smluvní strany dohodli na tomto dodatku.

II.

Úpravy smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že vnitřní stropní kazetová jednotka v počtu jednoho kusu, nabízená zhotovitelem v rámci veřejné zakázky s názvem „Výměna a rozšíření chladicích systémů, č. ÚPV-136“, vedené pod systémovým číslem v NEN: N006/23/V00025369 (dále jen „veřejná zakázka“), která uzavření smlouvy předcházela, se tímto dodatkem nahrazuje vnitřní nástěnnou kazetovou jednotkou, přičemž součástí je i materiál a práce s touto výměnou spojené – viz Změnový list č. 77P23.1 (příloha tohoto dodatku), který vychází z původní nabídky zhotovitele, resp. z přílohy č. 2 Zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce, konkrétně z listu S1.

- V návaznosti na výše popsané se tímto dodatkem mění smluvní cena za dílo. V souladu s přiloženým Změnovým listem se cena za investiční položky, resp. i celková smluvní cena díla uvedená v čl. IV.
odst. 1. smlouvy ponižuje o 1 830,00 Kč bez DPH, tj. o 2 214,30 Kč včetně DPH. Vyjma této změny
je dále nutné napravit zjištěnou administrativní chybu – nesprávné rozdělení celkové smluvní ceny
na položky investiční a neinvestiční. Cenová tabulka obsažená ve zmíněné části smlouvy se proto tímto dodatkem nahrazuje následovně:

| Smluvní cena v Kč | bez DPH | částka DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za neinvestiční položky: | 5 180 924,00 | 1 087 994,04 | 6 268 918,04 |
| Cena za investiční položky: | 115 246,00 | 24 201,66 | 139 447,66 |
| Celková smluvní cena díla: | 5 296 170,00 | 1 112 195,70 | 6 408 365,70 |

II.

Závěrečná ustanovení

- Úprava rozsahu plnění a smluvní ceny na základě tohoto dodatku představuje tzv. nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož byla veřejná zakázka zadávána.

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, že tento dodatek elektronicky zveřejní.

- Uveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsaného dodatku oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 77P23.1

V Praze dne ……………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………..	……………………………

Ing. Luděk Churáček	Karel Převor

ředitel ekonomického odboru	ředitel