SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen Občanský zákoník)

na realizaci stavby:

Oprava hudebny v Základní škole Roudnice n. Labem, Jungmannova 660

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:					Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

Místo:				Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: 				Jaroslavem Králem, ředitelem ZŠ

IČO:					46773606

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:				Vasyl Markiv – PODLAHY MARKIV

Místo:			Týniště 33

400 02 Zubrnice

IČO:				 66125791

DIČ:                                                  CZ 7403089936

Telefon:			 608 842 067

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní škole Roudnice n. Labem, Jungmannova 660, ZŠ Krabčická“

Jedná se o odstranění poškození podlahy způsobené třetí stranou. Oprava musí být v rozsahu předložené nabídky, která byla předložena zadavateli a pojišťovně. Parametry musí odpovídat původní dokumentaci vzešlé z výběrového řízení ze dne 3. 5. 2023.

Součástí předmětu plnění jsou zejména:

Zabezpečení pracoviště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění práce ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp. a to zejména s ohledem na užívání objektu.

Důsledné udržování čistoty v prostorech pracoviště a jeho okolí.

Zajištění účinných opatření proti prašnosti a hlučnosti.

Likvidace odpadů.

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle požadavků objednatele, v souladu s platnými právními předpisy.

III. Termín plnění

- Předpokládaný termín zahájení realizace prací: 15. 12. 2023

- Dokončení realizace celého díla:  10. 1. 2024

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace prací je dnem, kdy dojde k  předání a převzetí dokončené poslední práce a služby sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nedokončení díla ve stanovené době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, dojde-li k porušení jeho povinnosti působením vyšší moci, tedy, prokáže-li, že mu ve splnění výše uvedené povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl s plněním smluvené povinnosti v prodlení, není působením vyšší moci.

IV. Místo plnění

ZŠ Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, Roudnice nad Labem, odloučené pracoviště Krabčická 505

V. Cena za dílo

Ceny byla dohodnuta na částce 275 509,14 Kč včetně DPH.

Cena platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy.

VI.  Platební podmínky

Nárok na zaplacení ceny díla v plné výši vzniká zhotoviteli provedením díla a jeho předáním objednateli v obvyklé kvalitě, bez vad a nedodělků.  Platba bude provedena GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s potřebnou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami.

Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou a prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy.

VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka

Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.

Záruční doba se řídí původní smlouvou – oddíl IX. odstavec 2.

IX. Kontrola v průběhu zhotovování díla

Zhotovitel je okamžikem převzetí pracoviště odpovědný za zajištění tohoto místa tak, aby nemohla v důsledku jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda.

Smluvní strany se zavazují scházet se během prací na pracovišti a to podle potřeby. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na pracoviště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.

X. Předání a převzetí díla

Objednatel převezme pouze řádně provedené dílo, s výjimkou drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud není dílo (nebo jeho část) provedeno řádně, objednatel není povinen uhradit zhotoviteli ani poměrnou částku za provedenou část díla.

XI. Ostatní ujednání

Oprávněnou a odpovědnou osobou za provádění díla, je p. Vasyl Markiv. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní.

V Roudnici nad Labem, dne 14. 12. 2023                                V Roudnici nad Labem, dne 14. 12. 2023

__________________________                                   ........................................................

Zhotovitel					        	  Objednatel

Vasyl Markiv					              Jaroslav Král

ředitel ZŠ Jungmannova