SMLOUVA O DÍLO č. ……/…..

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1.     Objednatel:   Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace

se sídlem: Košinova 22, 612 00 Brno

zastoupené Mgr. Janou Loubovou, ředitelkou

IČ: 621 57 108

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

2.     Zhotovitel:   ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

se sídlem: Jamborova 25, 615 00 Brno

statutární orgán: Tomáš Mészáros, jednatel

ve věcech technických: Ing. František Kosina

IČ: 26943344

DIČ: CZ26943344

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.,e-mail.:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C47256

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro živnost odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění díla zhotovenou Ing. arch. Hynkem Maňákem, MANIAC INTERIER z 4/2016, a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

- 3.  Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne ……. Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „VZ2/2016 –Nábytkové vybavení šaten v Základní škole, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace“ jako nejvhodnější.

Článek III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

- Dle dohody smluvních stran je předmětem díla, specifikován ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je výroba a dodávka nábytkového vybavení šaten do budovy Základní školy, Brno, Košinova 22 včetně dopravy a montáže na základě zpracovaného projektu. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu, tj. jako nábytek určený pro subjekt zajišťující vzdělávání dětí.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve výrobě nábytku, včetně jeho dopravy a montáže v budově na ulici Košinova č. or. 22, č. p. 661 v Brně, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 968 v k. ú. Královo Pole, dále také jako „dílo“. Pozemek je zapsán na LV č. 10001, k.ú. Královo Pole a je spolu s budovou na něm umístěnou svěřen do hospodaření příspěvkové organizace zřízené objednatelem Základní škole, Brno, Košinova 22. Pro dodávky se ustanovení smlouvy použijí obdobně.

- Montážní práce budou probíhat v termínu sjednaném s ředitelkou školy mimo provozní dobu školy, nebude-li následně sjednáno s ředitelkou zařízení jinak.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení díla v dostatečném předstihu před termínem díla.

- Dílo musí být Zhotovitelem provedeno včetně dopravy a montáže nejpozději do 26. 8. 2016.

- Zhotovitel bere na vědomí zájem Objednatele dokončit předání díla do doby zahájení školního roku, tak aby prostory byly připraveny pro výuku.

ČLÁNEK V.

Vlastnické právo k předmětu díla, nebezpečÍ ŠKODY na DÍLE

- Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele, resp. jeho zřizovatele, okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno a není-li do nemovitosti zabudováno, tak jeho převzetím Objednatelem.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na výrobních materiálech.

ČLÁNEK VI.

CENA DÍLA

- Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- Celková cena díla bez DPH  305 680,- Kč

(slovy: tři sta pě tisíc šest set osmdesát korun českých)

Sazba DPH 21% - 64 193,- Kč odpovídá platné právní úpravě.

Cena s DPH 369 873,- Kč.

- Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:

  - veškeré náklady na materiál, řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,

  - náklady na dopravu zhotoveného díla a montážního zařízení, včetně montáže v místě určení,

  - náklady na úklid místa určení,

  - náklady na likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla,

  - předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla či jeho vlastností,

- Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací či dodávek nad rámec množství nebo kvality uvedených v předané 
projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

- Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení rozsahu Objednatelem.

- Předávací protokol díla, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

Článek VII.

Platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:

- Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.

- Cena za dílo bude hrazena po předání zhotoveného díla na základě faktury, která bude vystavena Zhotovitelem a doručena Objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce po předání díla na základě předávacího protokolu se soupisem jednotlivých částí díla.

- Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

- Platba ceny bude probíhat v korunách českých.

- Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

- Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.

- Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

- označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČ, DIČ;

- označení Zhotovitele, včetně sídla, IČ, DIČ;

- evidenční číslo daňového dokladu;

- den vystavení daňového dokladu;

- číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky „VZ2/2016 – Nábytkové vybavení šaten v Základní škole, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace“

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- splatnost daňového dokladu;

- základ daně;

- sazbu daně;

- výši daně v české měně

- číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- razítko a podpis oprávněné osoby.

- Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem podepsaný předávací protokol obsahující položky předávaného díla s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z  rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených položek, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

- Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII.

## MONTÁŽNÍ PRÁCE

- Termín montáže si dohodne zástupce Objednatele a Zhotovitel min. 5 pracovních dní předem před dohodnutým termínem předání díla dle čl. IV.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek.

- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace montáže a pro přesun materiálu s ohledem  na charakter prostor odpovědnost za zajištění veškerého, povinnost provést dostatečná bezpečnostní opatření.

- Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předány i vyklizené prostory sloužící pro zajištění montáže včetně přístupových cest a proveden úklid.

ČLÁNEK IX.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede před zahájením výroby zaměření prostor určených pro umístění      nábytku pro zjištění případných korekcí.

- Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v této smlouvě, právním předpisům projektu, závazným technickým normám vztahujícím se k plnění. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

- Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají s ohledem na jejich účel takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, bezpečnost při užívání, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba.

- Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.

ČLÁNEK X.

PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo bez vad Objednateli v termínu do 26. 8. 2016.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

- Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména

- položkový seznam dílů

- veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách, je-li jich třeba,

- certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, atesty,

- návod k obsluze, údržbě, montáži a demontáži,

- Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.

- Zhotovitel může souhlasit s užíváním díla či jeho části, pokud je provozuschopné a bezpečné pro užívání..

ČLÁNEK XI.

VADY DÍLA A ZÁRUKA

    - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

    - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.

    - Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do dvou let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruční lhůty.

    - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel 
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

    - V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. Práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

      - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem.

      - Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

- O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem a dále:

- je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu delší než 10 kalendářních dnů,

- Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;

- Zhotovitel projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy,

- v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit

- v případě prodlení Objednatele povinností zpřístupnit prostor pro provedení montáže nutné ke zhotovení díla více jak 15 dnů.

- v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.

  - Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

ČLÁNEK XIII.

SANKCE

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v termínu do 26.8.2016 je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- V případě jiného porušení smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele, než je uvedeno v odst. 1 a 2 tohoto článku.

- Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.

- Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

- Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.

- Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV.

POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 0,5 milionů Kč a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

-	návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;

-	dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;

- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.

  - Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.

  - Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

  - Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

  - Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

| V ………….. dne ……………. | V Brně dne 13.7. 2016 |
| --- | --- |
| za Objednatele: …………………………………….. | za Zhotovitele/Zhotovitel: …………………………………….. |
| Mgr. Jana Loubová Ředitelka školy | Tomáš Mészáros jednatel |