Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 485, 513 01 Semily

IČO: 0854824

zastoupená Mgr. Ivanem Semeckým, ředitelem

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

RAMTES, spol. s r.o.

se sídlem:  Vrchlického 335, 506 01 Jičín

IČO:  25296302, DIČ:CZ 25296302

jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

- Předmět Smlouvy

  - Dílem dle této smlouvy se rozumí dodávka a montáž zařízení pro měření a regulaci kotelny waldorfské školy, a to v rozsahu nabídky ze dne 31.03.2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy („Dílo“).

  - Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.

  - Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 163.360 Kč bez DPH, tj. 197.666 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 24.07.2017  do 25.08.2017.

  - Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců a na materiál podle uvedení výrobce.

  - Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 200 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

- Ostatní ujednání

  - Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

  - Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.

| V Semilech dne 26.6.2017 Objednatel ____________________________ Mgr. Ivan Semecký, ředitel | V Semilech dne 27.6.2017 Zhotovitel ____________________________ Josef Vlček, jednatel |
| --- | --- |

Příloha č.1: cenová nabídka