# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

370 08 České Budějovice 6

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

# Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oplocení zámeckého parku – 2. Etapa –

změna č. 3 – úsek B“

III.

# Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 31. 12. 2024

Z důvodu projednání se zástupcem stavebního úřadu z důvodu administrace správního řízení.

V.

Závěrečná ustanovení:

5.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel

5.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

5.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023 č. j.: NPÚ – 430/110951/2023 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2023          		V Českých Budějovicích dne 27. 12. 2023

……………………………………	                                   		 ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						              xxxxxxxxxxxxx

ředitel		  			 	                     jednatel