dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/148/P/SoD/2023			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 392/2023/IG									(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy

Geodetické zaměření lokality potoka „Vešky“.

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem

R&M GEODATA s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29890

Sídlo:																Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxx, jednatel společnosti

IČ:																		27794962

DIČ:																	CZ27794962

Peněžní ústav:											xxxx

Číslo účtu:													xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/148/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) upravuje takto:

V čl. IV. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 29. 02. 2024“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/148/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

V Praze dne …………………...													V Ostravě dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                      xxxx

ředitel	              jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………