Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0344/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

1. Smluvní strany
	1. Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstvaKontaktní osoby ve věcech smluvních:XXXXXX |

* 1. Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ASG service s.r.o. |
| Sídlo: | Orlí 482/3, 602 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 70555 |
| IČO: | 29279992 |
| DIČ: | CZ29279992 |
| Zastoupený: Bc. Patrikem Bazalou, jednatelem |
| Kontaktní osoby: XXX |
| Osoba odpovědná za realizaci plnění dle této smlouvy:XXX |

1. Podklady k uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1. 11. 2023.

1. Předmět smlouvy
	1. Předmětem plnění je fyzická ostraha areálů objednatele v následujícím rozsahu:
		1. areál Pisárky - Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00 Brno a Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
* 1 strážný v denní službě v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc

(pondělí - neděle od 06:00 do 18:00 hodin)

* 1 strážný v noční službě v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc

(pondělí - neděle od 18:00 do 06:00 hodin)

* 1 strážný v denní službě v průměrném rozsahu 252 hod. za měsíc

(pondělí - pátek od 06:00 do 18:00 hodin - recepce)

* + 1. areál Hády - Hády 971/1a, 614 00 Brno
* 1 strážný v denní službě v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc

(pondělí - neděle od 06:00 do 18:00 hodin)

* 1 strážný v noční službě v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc

(pondělí - neděle od 18:00 do 06:00 hodin)

* + 1. areál ČOV Brno - Modřice - Chrlická 552, 664 42 Modřice
* 2 strážní v denní službě v celkovém průměrném rozsahu 533 hod. za měsíc

(1 strážný: pondělí - pátek od 07:00 do 15:00 hodin, 1 strážný: pondělí - neděle od 06:00 do 18:00 hodin)

* 1 strážný v noční službě v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc

(pondělí - neděle od 18:00 do 06:00 hodin)

* 1. Obsluha elektronickým zabezpečovacích zařízení s vyhodnocením vzniklých stavů:
* EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)
* EPS (elektrická požární signalizace)
* CCTV (kamerové systémy) se záznamem
* PCO (pult centralizované ochrany)
* Teplotní čidla v místnostech serverů
* Signalizace kotelen
	1. Běžná informační služba a vydávání klíčů v době denní služby.
	2. Pochůzková činnost.
	3. Technická podpora a kontrola výkonu ostrahy na střežených objektech v následujícím rozsahu:
		1. Zajištění pohotovosti v areálu Pisárky - Pisárecká 277/1, 603 00 Brno
* 1 pracovník denní pohotovosti v průměrném rozsahu 113 hod. za měsíc (soboty, neděle a dny pracovního klidu / volna od 06:00 do 18:00 hod.), s pohotovostními výjezdy do areálů objednatele Hády, ČOV Brno - Modřice, Jana Svobody;
* 1 pracovník noční pohotovosti v průměrném rozsahu 365 hod. za měsíc (pracovní dny, soboty, neděle a dny pracovního klidu / volna od 18:00 do 06:00 hod.), s pohotovostními výjezdy do areálů objednatele Hády, ČOV Brno – Modřice, Jana Svobody a k zabezpečeným vodárenským a ostatním objektům na území a v okolí měst Brno, Kuřim, Žďár n. Sázavou a na území okresů Svitavy a Brno-venkov dle seznamu v příloze č. 2 této smlouvy.
	1. Výkon strážní služby a pohotovostní jednotky dle tohoto článku je podrobně upraven ve směrnici pro výkon strážní služby a pohotovostní jednotky, která je obsahem přílohy č. 1 a která je nedílnou součástí této smlouvy.
	2. Zhotovitel poskytne objednateli náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve výši celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy.
1. Doba, místo plnění
	1. Poskytování strážní služby a pohotovostní jednotky: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tj. 1 kalendářní rok.
	2. Místa plnění:
* areál Pisárky - Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00 Brno, Pisárecká 555/1a, Pisárky 603 00 Brno,
* areál ČOV Brno - Modřice, Chrlická 552, 664 48 Modřice,
* areál Hády - Hády 971/1a, 614 00 Brno – Maloměřice,
* vodárenské a ostatní objekty objednatele na území a v okolí měst Brno, Kuřim, Žďár n. Sázavou a dále území okresu Brno-venkov a Svitavy.
1. Cena
	1. Cena za strážní služby činí celkem 5.854.848,-Kč a zahrnuje veškeré náklady na splnění předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy, vč. činnosti inspektora a provozu zásahového vozidla (tj. nájem vozidla a paušál pohonných hmot).
	2. XXX
	3. XXX
2. Platební podmínky
	1. Splatnost faktur je 45 dní od data jejich doručení objednateli.
	2. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
	3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.
	4. Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
	5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.
	6. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5 dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.
	7. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
3. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy zajistit služby, podle předmětu této smlouvy, podle obecně závazných předpisů a podle směrnic pro výkon strážní služby.
	2. Zhotovitel je povinen zajistit vyškolené, vystrojené a vybavené zaměstnance v dohodnutém počtu, zhotovitel odpovídá za jejich trestní a morální bezúhonnost.
	3. Zhotovitel ručí za to, že jeho zaměstnanci budou zasahovat pouze v areálech a na plochách k nim náležícím, tak jak jsou uvedeny v předmětu smlouvy.
	4. Zhotovitel je povinen informovat oprávněnou nebo pověřenou osobu objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít za následek přímé ohrožení majetku objednatele a neprodleně přijmout opatření k odstranění tohoto ohrožení.
	5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli účinnou pomoc při odvracení škody na životě, zdraví a na majetku.
	6. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět objednatele o všech závadách zjištěných na zabezpečení objektu, zejména na poruchy funkčnosti či poškození elektronických systémů EZS, EPS a CCTV.
	7. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé svévolným zásahem do EZS, dlouhodobým výpadkem el. proudu a nedbalostí zaměstnanců objednatele.
	8. Dále zhotovitel neodpovídá za výpadek či špatný stav telekomunikační sítě.
	9. Zhotovitel a všichni jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu služby a při plnění předmětu této smlouvy.
	10. Zhotovitel je povinen postupovat při zajišťování služeb s odbornou péčí a je povinen uskutečňovat činnosti podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy.
	11. Zhotovitel je povinen oznamovat objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu smluvených služeb, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele, předávat bez zbytečného odkladu objednateli věci, které za něho převzal při zajišťování smluvených služeb.
	12. Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce ČR, interní předpisy objednatele, např. požární a poplachové směrnice, havarijní a evakuační plány, provozní předpisy, předpisy o bezpečnosti práce atd.
	13. Zhotovitel je povinen zajistit provádění školení svých zaměstnanců pro oblast hygieny, bezpečnosti práce a požární ochrany, vztahující se k jím prováděné činnosti.
	14. Zhotovitel je povinen zajistit a v případě potřeby aktualizovat školení svých zaměstnanců v obsluze pultu centralizované ochrany, nástaveb PZTS, EPS, CCTV, docházka. Proškolení zaměstnanců je zhotovitel povinen doložit dokladem o absolvovaném školení, vystavený oprávněným školitelem. Proškolení zaměstnanců zhotovitele zajistí v případě potřeby objednatel svými odpovědnými zaměstnanci.
	15. Zhotovitel je povinen vykonávat veškerou sjednanou činnost pro objednatele osobně, zaměstnat vlastním jménem potřebné zaměstnance k zajištění předmětu smlouvy a jako zaměstnavatel dle Zákoníku práce odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
	16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré informace související s plněním předmětu této smlouvy. Objednatel předá při podpisu smlouvy zhotoviteli požární a poplachové směrnice a havarijní a evakuační plány objektů, provozní předpisy budov a další předpisy nutné k plnění předmětu smlouvy.
	17. Objednatel se zavazuje zabezpečit proškolení zaměstnanců zhotovitele o podmínkách ostrahy.
	18. Objednatel se zavazuje oznámit bezodkladně všechny změny, mající vliv na skutečnosti uvedené v této smlouvě odpovědnému zástupci zhotovitele.
	19. Objednatel se zavazuje sdělit písemně veškeré připomínky a reklamace spojené s výkonem předmětu této smlouvy ihned po jejich zjištění zhotoviteli.
	20. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli spolupůsobení, dohodnuté ve smlouvě.
4. Vady
	1. Zhotovitel odpovídá za vady jím poskytované služby a za škody způsobené svými zaměstnanci v rozsahu a za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.
	2. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady, pokud jsou zřejmé, při jejich zjištění a v době přiměřené po provedení plnění.
5. Požadavky na způsob provádění a zajištění strážní služby a pohotovostní jednotky
	1. Zhotovitel je odpovědný za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných služeb v rámci této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, z oblasti požární ochrany a z oblasti životního prostředí včetně dodržování provozního řádu a nařízení objednatele.
	2. Výkon strážní služby a pohotovostní jednotky zahrnuje:
* ochranu práv a zájmů objednatele
* nepřetržitý monitoring areálů a objektů
* ochranu a ostrahu budov, technických zařízení a jiných součástí budov
* pravidelnou pochůzkovou činnost v areálech
* zajištění bezpečnosti v areálech
* zajištění oprávněných vstupů/výstupů osob a vjezdu/výjezdu vozidel
* kontrolu osob a vozidel
* správu klíčů
* včasné hlášení a evidence mimořádných událostí
* komunikaci s IZS (Integrovaný záchranný systém)
* vyhodnocování a práci s bezpečnostními technologiemi (EPS, EZS, CCTV)
	1. Výkon strážní služby a pohotovostní jednotky je zhotovitel povinen zajišťovat výhradně vlastními pracovníky, které je povinen předem osobně představit objednateli. Zařazení strážného do směny je možné jen s vědomím a souhlasem objednatele.
	2. Povinnosti pracovníka pohotovosti:
* Je seznámen a průběžně informován o rozmístění objektů a jejich specifikaci.
* Řeší poplachové stavy přicházející z centrálního vodohospodářského dispečinku (dále jen „CVD“) objednatele a prověřuje poplachové informace.
* Na pokyn CVD objednatele zajistí kontakt s Policií ČR na určených místech srazu.
	1. Zajištění zásahového vozidla trvale umístěného v areálu objednatele a udržovaného v pohotovostním stavu pro případ bezpečnostního výjezdu při narušení střeženého objektu. Střežené objekty (tj. 4 areály objednatele a zabezpečené objekty napojené na PCO) se nacházejí na území a v okolí měst Brno, Kuřim, Žďár n. Sázavou a na území okresů Svitavy a Brno-venkov.
	2. Kontrola výkonu ostrahy na střežených objektech, prověřování a evidování technických závad na střežených objektech prostřednictvím inspektora.
	3. Povinnosti inspektora:
* Je k dispozici v režimu 24/7 dle aktuální potřeby.
* Provádí kontroly výkonu strážní služby a pohotovostní jednotky v areálech.
* Zajišťuje běžnou komunikaci s určenými zaměstnanci objednatele.
* V případě nutnosti vyjíždí ke střeženým objektům.
* Prověřuje a eviduje technické závady na střežených objektech.
1. Požadavky na pracovníky a technické zabezpečení strážní služby a pohotovostní jednotky
	1. Základní - všeobecné požadavky na pracovníky strážní služby a pohotovostní jednotky:
* trestní a společenská bezúhonnost strážných, doložitelná výpisem z rejstříku trestů.
* držitel osvědčení o získání profesní kvalifikaci – Strážný
* výborná znalost českého jazyka
* uspokojivé společenské vystupování a předpoklady pro snášení zátěže při výkonu služby
	1. Požadavky na pracovníka strážní služby:
* pracovní činnost bude prováděna v uniformě
* komunikativnost
* odpovídající zdravotní stav
* předpoklady k výkonu ostrahy a pochůzkové činnosti
* uživatelská znalost ovládání PC a obsluhy bezpečnostních technologií EZS, EPS, CCTV
	1. Požadavky na pracovníka pohotovosti:
* trestní a společenská bezúhonnost, doložitelná výpisem z rejstříku trestů
* výborná znalost českého jazyka
* řidičský průkaz skupiny B
	1. Požadavky na inspektora:
* Vyškolený zaměstnanec s dlouhodobou praxí v bezpečnostní oblasti.
* Středoškolské vzdělání s maturitou.
* Dosažitelnost a dostupnost v režimu 24/7.
* Výborná uživatelská znalost ovládání PC a elektronické komunikace.
	1. Požadavky na technické vybavení:
* vybavení běžné potřeby v rozsahu odpovídajícímu poskytované službě – veškeré pomůcky a vybavení musí mít příslušnou atestaci a splňovat hygienické normy
* odpovídající ochranné pracovní pomůcky
* jednotné oblečení pracovníků strážní služby a pohotovostní jednotky s viditelným označením
* jednotné identifikační označení – průkaz strážní služby a pohotovostní jednotky
* prostředky první pomoci – lékárnička v zásahovém vozidle (v objektech a areálech objednatele zajišťuje umístění a vybavení lékárničky objednatel)
* mobilní telefony, radiostanice, popř. jiné komunikační prostředky
* odpovídající technické vybavení a zázemí pro výkon strážní služby a pohotovosti
* odpovídající zásahové vozidlo splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a udržované v pohotovostním režimu
1. Ostatní ujednání
	1. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
	3. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
* při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
* při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady
	1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
	2. Zhotovitel bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.
	3. Zhotovitel zajistí příjem připomínek objednatele prostřednictvím e-mailové adresy XXX, kam bude objednatel průběžně zasílat kontrolní zjištění a požadavky. V případě, že v příslušném měsíci nebude zaslána objednatelem zhotoviteli žádná připomínka, má se za to, že plnění proběhlo bez vady.
	4. Objednatel umožní výkonným pracovníkům zhotovitele využití sociálních zařízení způsobem přiměřeným povaze jejich práce.
	5. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné využití vody a elektrické energie v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služeb podle této smlouvy.
	6. Objednatel se zavazuje, že seznámí odpovědného zástupce zhotovitele s riziky ve svém provoze, které by pracovníky zhotovitele mohly jakkoli ohrozit, zejména na životě a zdraví, příp. by mohly způsobit nebezpečí porušení předpisů o BOZP a PO. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl s těmito riziky objednatelem seznámen.
	7. Smluvní strany se mohou dohodnout na společném výkonu pravidelných i namátkových kontrol úrovně a kvality prováděných prací. Za zhotovitele zajistí součinnost vedoucí provozu, za objednatele se těchto hodnocení zúčastní osoba pověřená.
	8. Zhotovitel je povinen po dobu plnění dle této smlouvy mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 50 mil. Kč.
	9. Veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této smlouvy je a zůstává majetkem objednatele a je likvidován dle jeho dispozic.
	10. Zhotovitel se zavazuje, že:
* zajistí zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
* bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.
* zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje na své náklady jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO a je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů.
	1. V souvislosti s plněním dle této smlouvy spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů č. SML/0539/23.
	2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání, a to prokazatelným způsobem.
1. Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
	1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
	2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
	3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

a) nedodržení doby plnění bez řádné dohody s objednatelem

b) nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s objednatelem

c) neuhrazení faktury objednatelem po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti.

* 1. V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků.
	2. Výpovědní doba činí čtyři (4) měsíce, a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně výpověď doručena.
	3. V případě porušení povinností vztahujících se k výkonu strážní služby a pohotovostní jednotky (zneužití osobních údajů pracovníky zhotovitele, nepřivolání Policie ČR a dalších složek IZS v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a vpuštění nepovolané osoby do střeženého objektu, popř. vpuštění takové osoby bez zjištění její totožnosti a účelu její návštěvy v areálu objednatele) je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy nebo právních předpisů.
	4. Výše sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost zhotovitele k náhradě škody, a to včetně náhrady pokut případně uložených objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Závažnost porušení této smlouvy, ve znění shora uvedených ustanovení této smlouvy o sankcích, posuzuje objednatel.
1. Řešení sporů
	1. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou, včetně sporů týkajících se její platnosti nebo jejího trvání, budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním.
	2. Pokud spor nebude vyřešen mimosoudním jednáním, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem.
2. Elektronická komunikace a dodatek
	1. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
3. Dodatky a změny smlouvy
	1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
4. Závěrečná ujednání
	1. Strany se dohodly označit veškeré informace, které získá zhotovitel v průběhu provádění činnosti dle této smlouvy a vztahující se k provozu objednatele, zejména informace týkající se zabezpečovacího zařízení a vybavení jednotlivých místností, za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje zdržet se při výkonu předmětné smlouvy veškerého jednání, kterým by mohlo dojít k porušení obchodního tajemství objednatele (§ 504, 2985 občanského zákoníku). Stejně tak i objednatel bude se všemi informacemi týkajícími se podnikatelských aktivit zhotovitele, které mu tento zpřístupní v rámci vzájemné spolupráce, zacházet jako s důvěrnými ve smyslu shora citovaných zákonných ustanovení. Zhotovitel zajistí plnění dle této smlouvy jedním určeným zaměstnancem. Případná změna bude projednána s objednatelem.
	2. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
	3. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
	4. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
	6. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek včetně zveřejnění celkové ceny služby, s výjimkou skutečností uvedených v čl. 5.2 a 5.3 a v příloze č. 1 této smlouvy, které smluvní strany považují za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění souhlas neudělují.
	7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Směrnice pro výkon strážní služby a pohotovostní jednotky pro Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně dne |  | 21. 12. 2023 |  | V Brně dne |  | 22. 12. 2023 |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
|  |  |  |
| ASG service s.r.o.Bc. Patrik Bazala,jednatel |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva |