Číslo smlouvy objednatele: 393/2023	Číslo smlouvy zhotovitele:  K23099.1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

# (dále jen „dodatek“)

# Objednatel:	Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

zastoupený:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892

plátce DPH:	ano

bankovní spojení:	ČSOB, a. s.

číslo účtu:	230111021/0300

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

# Zhotovitel:                           	KARETA s.r.o.

se sídlem:                	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupený:	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

IČ / DIČ:                                       	62360213 / CZ62360213

# plátce DPH:	ano

bankovní spojení:                        	Komerční banka a.s.

číslo účtu:                              	190776490297/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:         	XXXXXXXXXX, výrobní ředitel,

XXXXXXXXXX, projektový manažer, tel.: XXXXXXXXXX, 
 e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, stavební technik, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

zapsaný:	u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8072

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo „Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále“ v rozsahu dle výkazu výměr a zadávací dokumentace.

## Předmět dodatku

- Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu stavebního díla oproti projektové dokumentaci, zejména se jedná o práce spojené s výstavbou veřejného osvětlení, s nutnou ochranou podzemního kabelového vedení VN od společnosti ČEZ a.s.  a pracemi spojenými se založením nové opěrné zdi. Z výše popsaných skutečností došlo k posunu realizace stavebních prací do zimního období, ve kterém není možno realizovat práce v souladu s TP a ČSN. Na základě těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upraven termín dokončení a předání díla.

## Změna termínu dokončení a předání díla

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- Termíny plnění:

Termín zahájení stavebních prací:	dnem předání staveniště

Předání a převzetí staveniště:	předpoklad 09/2023

Dílčí plnění:		dle Harmonogramu postupu prací

Termín dokončení a předání díla: 		nejpozději do 235 kalendářních dnů od předání staveniště

Termín zahájení stavebních prací je termínem zahájení stavebních prací na díle. Předání a převzetí staveniště definuje termín předání staveniště zhotoviteli pro provedení předmětu díla, způsobilé k provádění prací zhotovitele. Dílčí plnění vychází z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Termín dokončení a předání díla je termínem dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, že mu rozumí a souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Bruntál dne 28.12.2023 pod bodem 1055/15MR/2023.
Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (§ 41).

V Bruntále dne 28.12.2023		V Bruntále dne 	 29.12.2023

……………………………………….	……………………………………

# Město Bruntál	Ing. Marek Němec

Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta	jednatel společnosti KARETA s.r.o.