Č.j. Objednatele: 309/2023 č.j. Zhotovitele: 2023/189 NAKIT

## DÍLČÍ SMLOUVA Č. 3 O DÍLO

K rámcové dohodě na vybudování informačního systému pro IT podporu krizového řízení

## Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

zastoupena: Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“)

právně jednající: xxx

xxx

ID datové schránky: 84taiur

doručovací adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01

Praha 414

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 číslo účtu: xxx

na straně druhé (dále jen **„Objednatel“**)

*a*

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

xxx

ID datové schránky: hkrkpwn

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,

číslo účtu: xxx

 na straně jedné (dále jen **„Zhotovitel“**)

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „**Smluvní strany**“ anebo jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 3 rámcové dohody na vybudování informačního systému pro IT podporu krizového řízení č.j. 2023/105 NAKIT, uzavřené Smluvními

stranami dne 12.7.2023 (dále jen „**rámcová dohoda**“), s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (**autorský zákon**), ve znění pozdějších předpisů, tuto dílčí smlouvu č. 3 o dílo a postoupení práva výkonu užít dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## Článek I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v dodání informačního systému krizového řízení (dále také “**ISKŘ),** obsahujícího aplikace a potřebnou infrastrukturu dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, vč. dodání příslušné dokumentace (dále jen „**Dílo**“) a postoupit mu oprávnění k výkonu užít Dílo.
2. Dílo bude zhotovováno tak, aby jej bylo možné v budoucnu napojit na systémy NIA (Identita občana) a adresářovou službu AD GŘ HZS a systém CAAIS (chystaný systém nahrazující současné služby JIP/KAAS).
3. Objednatel se podpisem této Smlouvy zavazuje Dílo převzít, přijmout práva poskytnutá mu za účelem užívání Díla jako předmětu ochrany duševního vlastnictví a uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo, přičemž tato v sobě zahrnuje i odměnu za užívací práva, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

## Článek II.

**Předání Díla do akceptačního řízení**

1. Zhotovitel je povinen předat Dílo do akceptačního řízeni nejpozději patnáct dní před termínem provedení Díla, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Dílo bude provedeno (tj. podepsaný Akceptační protokol) nejpozději do 30.8.2024. Předáním díla do akceptačního řízení se rozumí zprovoznění díla v produkčním prostředí na HW ve vlastnictví objednatele. Bližší podmínky předání Díla do akceptačního řízení (dále jen „**Akceptační řízení**“) jsou sjednány níže, a dále v Příloze č. 4 Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Dílo se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsán akceptační protokol Změny Díla se závěrem *„akceptováno“* nebo *„akceptováno s výhradou“* (dále jen

## „Akceptační protokol“).

1. Akceptační řízení vždy zahrnuje porovnání skutečných vlastností Díla s jeho podrobnou specifikací podle Přílohy č. 1 Smlouvy a splnění akceptačních kritérií dle Přílohy č. 5 Smlouvy. Akceptační řízení je zahájeno dnem předání Díla do Akceptačního řízení Objednateli prostřednictvím kontaktních osob v čl. VIII Smlouvy, o čemž tyto vyhotoví protokol o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení, jehož vzor tvoří Příloha č. 3 Smlouvy.

## Článek III.

**Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají, že cena za Dílo včetně udělení oprávnění k výkonu užít Dílo (dále jen „**Cena**“) činí 30 848 000 Kč (slovy: třicet miliónů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých)

bez DPH, tj. 37 326 080 Kč (slovy: třicet sedm miliónů třista dvacet šest tisíc osmdesát korun českých) včetně DPH.

Cena je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním Díla této Smlouvy (zejména veškeré odměny, poplatky či jiná finanční plnění Díla a jeho užíváním související).

1. Podpis Akceptačního protokolu dle čl. II odst. 1 Smlouvy je podmínkou pro vystavení faktury a zaplacení Ceny. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu s výrokem *„akceptováno“* nebo *„akceptováno s výhradou“* poslední Smluvní stranou.
2. Ostatní podmínky se řídí ustanoveními sjednanými v rámcové dohodě.

## Článek IV.

**Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví**

1. Vlastnictví k hmotným nosičům, na nichž je Dílo zaznamenáno, a k ostatním případným materiálům a nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu. Cena hmotných nosičů a ostatních případných materiálů je již zahrnuta v Ceně.
2. Podpisem Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami s výrokem *„akceptováno“* nebo *„akceptováno s výhradou“* nastává okamžik postoupení oprávnění k výkonu užít Dílo (Licence) v níže specifikovaném rozsahu:
	* výhradní Licenci na neomezenou dobu pro území celého světa, tj. oprávnění k výkonu práva užit Dílo všemi způsoby v neomezeném rozsahu.
	* právo Objednatele Dílo doplňovat, upravovat, rozdělovat, učinit dílo nebo jeho část součástí jiného díla, jakož i přenechat Dílo do užívání ve stejném rozsahu třetí osobě dle uvážení Objednatele
	* Smluvní strany vylučují aplikaci § 2370 Občanského zákoníku
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně, popřípadě po jejich vzniku bude plně, oprávněn disponovat ve vztahu k účelu Smlouvy a předmětu jejího plnění všemi relevantními právy v oblasti duševního vlastnictví a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Objednatel nebude moci Dílo užívat řádně a nerušeně.
4. Zhotovitel pro účely Akceptačního řízení, tj. od zahájení do jeho ukončení podpisem Akceptačního protokolu, poskytuje Objednateli právo Dílo užít v rozsahu nezbytně nutném pro řádnou realizaci Akceptačního řízení, přičemž Objednatel výslovně není oprávněn do Díla jakkoliv zasahovat, tj. Dílo doplňovat, upravovat, rozdělovat, spojit ho s jiným dílem a/nebo zařadit do díla souborného či přenechat Dílo do užívání třetí osobě (tj. udělit podlicenci nebo licenci postoupit).

## Článek V. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zaručuje, že Dílo bude po dobu dvanácti měsíců ode dne podpisu Akceptačního protokolu dle čl. II odst. 1 Smlouvy způsobilé pro použití k ujednanému účelu dle čl. I odst. 2 Smlouvy a že si podrží ujednané vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v jakosti a provedení vyhovujícím pro prostředí ICT technologií a právním předpisům platným a účinným pro Českou republiku ke dni podpisu Akceptačního protokolu.
2. Záruka dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy poskytovaná Zhotovitelem se vztahuje na vlastnosti požadované Objednatelem touto Smlouvou ke dni podpisu Akceptačního protokolu dle čl. II odst. 1 Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude mít Dílo vadu bránící jeho řádnému užívání Objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly zásahem Objednatele nebo jím pověřených třetích osob.
3. Veškeré zjištěné vady, které se vyskytnou v záruční době a budou Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeny, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě poskytnuté Objednatelem v písemném oznámení prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. VIII Smlouvy, která však nesmí být kratší než 5 (pět) pracovních dní; není-li lhůta Objednatelem stanovena, činí 5 (pět) pracovních dnů. Pro vyloučení pochybností se na vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nebudou uplatňovat ustanovení čl. VII odst. 3 a 4 Smlouvy.

## Článek VI.

**Ochrana osobních údajů**

1. Při poskytování plnění dle této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen

„**GDPR**“), a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „**ZZOÚ**“), spravovaných Objednatelem.

1. Objednatel i Zhotovitel se zavazují dodržovat ustanovení GDPR a ZZOÚ a zabezpečit splnění všech povinností z těchto právních předpisů vyplývajících; jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních trvá i po ukončení platnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů Objednateli, a to pouze k účelu danému touto Smlouvou.

## Článek VII. Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele z provedení Díla Objednateli v termínu podle čl. II odst. 1 Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše Ceny.
2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů (viz Příloha 4 Smlouvy), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše Ceny.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou ani právo Smluvní strany na úhradu újmy ji vzniklé porušením smluvní povinnosti druhou Smluvní stranou.
2. Vyúčtování smluvní pokuty/úroků z prodlení – penalizační faktura, musí být povinné Smluvní straně zasláno do datové schránky. Částka je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Úhrada smluvní pokuty/úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.

## Článek VIII.

**Součinnost a kontaktní osoby**

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné naplnění předmětu Smlouvy, přičemž jsou povinny informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy. Součinností se zejména rozumí:
	1. závazek vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy,
	2. závazek neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle této Smlouvy,
	3. závazek poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy,
	4. závazek plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním a splatností jednotlivých peněžních závazků.
2. V souvislosti s provedením Díla má Objednatel bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy zejména povinnost poskytnout součinnost spočívající v:
	1. Zajištění certifikátů pro napojení systémů typu (ROB, RUIAN) ve správě třetích stran;
	2. Dodání a schvalování všech legislativních požadavků spojené s dodávkou Díla (napojení na registry a další evidenční systémy, kybernetická a informační bezpečnost);
	3. Zajištění schválení požadavků na služby centrálního místa služeb CMS (propojení IPsec);
	4. Zajištění nastavení agendy v informačním systému registru práv a povinností (IS RPP);
	5. Zajištění výjimky z požadavků zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, na provoz Díla pro ISKŘ;
	6. Součinnost při vytváření DEV prostředí na HW Objednatele a dále na HW a SW pro testovací a produkční prostředí v majetku Objednatele v umístěné v jedné lokalitě;
	7. Zadavatel zajistí instalaci a rozvoj Konektoru (komponenta zajišťující integraci se základními registry a agendovými informačními systémy) v čase určeném v projektovém harmonogramu, a to tak aby nebyla vytvořena prodleva v dodávkách v projektu, nepodaří-li se toto zajistit, bude Dílo dodáno bez napojení do registrů prostřednictvím Konektoru;
	8. stanovení bezpečnostních požadavků uvedených v OHA FPORM ISKŘ;
	9. povinnost vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby mohl být splněn termín dodání plnění, tedy zejména zajištění součinnosti jednotlivých organizačních složek Objednatele a je v případě potřeby povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy udržovat v platnosti licence, souhlasy, povolení a další oprávnění v souvislosti s realizací plnění Smlouvy;
	10. povinnost poskytovat řádně a v přiměřené lhůtě podklady a informace požadované Zhotovitelem, které jsou nezbytné pro realizaci Díla, jakož i průběžně zajišťovat řádnou a včasnou spolupráci a součinnost třetích stran, např. dalších dotčených subjektů, a to zejména koncových uživatelů, je-li to objektivně možné;
	11. povinnost písemně se řádně a v objektivně přiměřené lhůtě vyjadřovat k předkládaným materiálům;
	12. povinnost poskytovat řádnou a včasnou součinnost v rámci Akceptačního řízení a při předání Díla;
	13. povinnost v případě potřeby na písemnou výzvu Zhotovitele poskytovat konzultace současného stavu, po vzájemném projednání Smluvních stran upřesňovat požadavky a zadání v průběhu realizace plnění, které nebyly doposud Objednatelem vzneseny a jsou nezbytné pro řádné provedení Změny Díla, o čemž bude mezi Smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Upřesnění požadavků a zadání dle předchozí věty nesmí rozšiřovat předmět plnění této Smlouvy,
	14. povinnost, je-li to objektivně možné, zajistit přístup ke stávajícímu hardware a software prostředí, které není předmětem plnění, avšak je nezbytné pro realizaci plnění, pokud této povinnosti nebudou bránit smluvní vztahy uzavřené Objednatelem s třetí stranou, za podmínek stanovených právními předpisy, přičemž se v tomto případě zavazuje k maximální součinnosti směřující k zajištění tohoto přístupu;
	15. povinnost, je-li to objektivně možné, umožnit Zhotoviteli přístup do objektů, k zařízení, k programovému vybavení, databázím a informačním systémům Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy za podmínek stanovených právními předpisy;
	16. předat administrátorské a technické účty pro všechna prostředí
	17. zajistit VPN přístup do všech prostředí ISKŘ pro vývojáře a administrátory
3. V souvislosti s plněním předmětu Smlouvy má Zhotovitel zejména:
	1. povinnost postupovat při plnění Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy;
	2. povinnost zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací;
	3. poskytovat bezplatnou záruku za jakost na Objednatelem reklamované vady Díla po dobu trvání záruční lhůty;
	4. povinnost postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytovanému plnění,
	5. povinnost dbát pokynů Zhotovitele
	6. povinnost zajistit souhlas autorů s postoupením práva výkonu majetkových práv autorských k Dílu.
4. V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle Smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo prodlením ze strany oprávněné. Objednatel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Zhotovitel mohl splnit svůj závazek. Zhotovitel je v prodlení, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, nepředá řádně plnění nebo neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby Objednatel mohl splnit svůj závazek.
5. V případě, že Zhotovitelem vyžadovanou součinnost nebude možné Objednatelem poskytnout z objektivních důvodů v požadovaném rozsahu, v důsledku čehož se plnění Zhotovitele stane zcela nemožné či možné pouze s vynaložením neúměrného úsilí či nákladů, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k ústnímu jednání o změně závazků Smluvních stran.
6. Kontaktní osobami pro účely této Smlouvy za Zhotovitele jsou:
	1. ve věcech obchodních (vyjma podpisu Smlouvy či dodatků):

xxx

xxx

Tel: +420 xxx

Mail: xxx

* 1. ve věcech projektového řízení, k zahájení Akceptačního řízení, tj. podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení a k podpisu Akceptačního protokolu:

xxx

xxx

Tel: +420 xxx

Mail: xxx

1. Kontaktními osobami pro účely této Smlouvy za Objednatele jsou:
	1. ve věcech obchodních (vyjma podpisu Smlouvy či dodatků): xxx

xxx

 Tel: +420 xxx

Mail: xxx

* 1. ve věcech projektového řízení, k zahájení Akceptačního řízení, tj. podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení a k podpisu Akceptačního protokolu:

xxx

xxx

 Tel: +420 xxx

Mail: xxx

## Článek IX.

**Odpovědnost za újmu**

1. Újmu, která prokazatelně vznikne v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele či Objednatele dle této Smlouvy, se Smluvní strany zavazují uhradit druhé Smluvní straně na základě samostatné faktury mající náležitosti daňového dokladu. Podmínky pro uplatnění nároku na náhradu újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je oprávněn provést Díla samostatně nebo i prostřednictvím subzhotovitele, přičemž takto provedené dílo se posuzuje jako by jej Zhotovitel provedl sám. Zhotovitel odpovídá za způsobenou újmu rovněž v případě, že část Díla bude provedena prostřednictvím subzhotovitele a to jako by újmu způsobil sám.
3. Žádná Smluvní strana není povinna k náhradě újmy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání výše uvedených překážek. Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích, povaze a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu informovat. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči měla a mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud překážka nepomine do 3 (tří) pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou Smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zhotovitele k náhradě újmy je limitována výší pojistky 100 000 000,00 Kč sjednané na základě Smlouvy č. 400-047-929 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení) o pojištění odpovědnosti ze dne 18. 12. 2020. Toto omezení se neuplatní u těch nároků, u nichž § 2898 občanského zákoníku limitaci výše škody (újmy) neumožňuje a dále u újmy způsobené Zhotovitelem porušením práv duševního vlastnictví.

## Článek X.

**Vznik a zánik Smlouvy**

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy zajistí Zhotovitel.

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu.
2. Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou nebo odstoupení od této Smlouvy, to vše za níže uvedených podmínek.
3. Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě; nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takové dohody.
4. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které mimo důvodů plynoucích z právních předpisů zakládá právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy, se považuje nepravdivost jakéhokoli prohlášení uvedeného v čl. 9 rámcové dohody;
5. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy mu Objednatel neposkytne součinnost definovanou touto Smlouvou a Zhotovitel tak objektivně nemůže provést Díla za podmínek dle této Smlouvy, a dále v případě, kdy je Objednatel v prodlení se zaplacením splatné faktury po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato dodatečná lhůta nesmí být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení takové výzvy Objednateli.
6. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy příslušné Smluvní straně.
7. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, náhrady újmy, licenčních oprávnění, mlčenlivosti a jiných nároků a závazků, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob. Nedohodnou-li se na způsobu řešení vzájemného sporu, dohodly se Smluvní strany, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
3. Tato Smlouva může být měněna vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany jsou povinny archivovat všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají realizace této Smlouvy, a to nejméně po dobu deseti (10) let od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. II odst. 1 Smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkových vztahů

9

vyplývajících z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole.

1. Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.
2. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
4. Tato Smlouva je Smluvními stranami vyhotovena elektronicky a podepisována zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Akceptační protokol Díla (vzor)

Příloha č. 3 – Protokol o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení (vzor) Příloha č. 4 – Akceptační procedura, klasifikace vad

Příloha č. 5 – Akceptační kritéria

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

I

.

..................................................................

xxx.

xxx

...................................................................

xxx

xxx.

## Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Prototypem se rozumí aplikace a infrastruktura, která je funkční z hlediska vlastních definovaných aktivit. Na Díle je možné procházet jednotlivé obrazovky podle požadovaného procesu jak v dané komponentě, tak i v jednotlivých modulech. Součástí Díla není vytvoření finální infrastruktury a instalace finálních aplikačních prostředí. V rámci Díla bude provedena integrace s MTA, Dashboard. Integrace spojená s napojením na registry, příp. „konektor“ je závislá součinnosti Objednatele uvedených v čl. VIII. odst. 2 Dílčí smlouvy.

Hlavní komponenty Díla se základním popisem:

* NPKŘ a Správa obsahu
* Správa krizových situací
* Správa identit
* HUMPO s moduly:
	+ Přechodné pobyty
	+ Psychosociální pomoc
	+ Evakuace

Schválená Business zadání pro jednotlivé komponenty a moduly Díla: Zadání\_NPKŘ-a-Správa-obsahu\_v1.pdf

Zadání\_Správa-identit\_final.pdf Zadání\_Správa\_krizových\_situací\_V1.pdf Zadání\_Přechodné pobyty\_final.pdf Zadání\_Psychosociální-pomoc\_final.pdf Zadání\_Evakuace\_v3.pdf

**Příloha č. 2 – Akceptační protokol Díla (vzor)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel | *Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s. p.* |
| Objednatel |  |
| Smlouva č. |  |
| Předmět plnění |  |
| Datum předání |  |

**Předmět akceptace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Popis | Akceptováno | Akceptováno s výhradou | Neakceptováno |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |

**Vady**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Popis vady | Kategorie vady | Termín pro vypořádání vady |
| 01 |  |  |  |

**Seznam příloh Závěrečná ustanovení**

Zhotovitel a Objednatel svým podpisem stvrzují akceptaci dle výše specifikované Smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| Akceptoval za Zhotovitele |  |  |  |
| Akceptoval za Objednatele |  |  |  |

**Příloha č. 3 – Protokol o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení (vzor)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel** | *Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s. p.* |
| **Objednatel** | *Česká republika – MV GŘ HZS Praha, Kloknerova 2295/26* |
| **Smlouva č.** |  |
| **Předmět plnění** | *provedení Díla* |
| **Datum předání** |  |

**Předmět předání**

Číslo

Popis

01

02

03

Zhotovitel a Objednatel svým podpisem stvrzují předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení dle výše specifikované Smlouvy.

V Praze

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Společnost | Jméno | Podpis |
| Předal za Zhotovitele |  |  |
| Převzal za Objednatele |  |  |

## Příloha č. 4 – Akceptační procedura, klasifikace vad

1. **Akceptační řízení Předání a převzetí Díla**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončenou Díla k Akceptačnímu řízení v souladu s ustanovením sjednaném v čl. II odst. 1 této Smlouvy.

O předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení dle čl. II odst. 2 Smlouvy, který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami.

## Akceptace Díla

Dílo Objednatel akceptuje na základě provedeného Akceptačního řízení. Akceptační řízení musí skončit nejpozději ke dni splnění termínu sjednaného touto Smlouvou.

Objednatel je povinen provést Akceptační řízení do deseti (10) pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla do Akceptačního řízení a v případě výskytu vad předat Objednateli nejpozději na konci této lhůty Akceptační protokol s výrokem „*akceptováno s výhradou*“ či „*neakceptováno*“ s uvedeným výčtem vad. V případě, že Dílo nebude dle Objednatele vykazovat žádné vady, vystaví ve shora uvedené lhůtě Objednatel Akceptační protokol s výrokem „*akceptováno*“.

Zhotovitel zapracuje/vypořádá Objednatelem vytknuté vady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od prokazatelného doručení Akceptačního protokolu dle předcházejícího odstavce. Tento proces bude Smluvními stranami v případě potřeby opakován.

Výstupem Akceptačního řízení bude Akceptační protokol obsahující výrok ve znění:

„*akceptováno*“, „*akceptováno s výhradou*“ nebo „*neakceptováno*“, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, který bude elektronicky podepsán oběma Smluvními stranami.

Výsledek Akceptačního řízení a podpis Akceptačního protokolu s výrokem „*akceptováno*“ nebo

„*akceptováno s výhradou*“ se považuje za provedení Díla.

V případě výroku „*akceptováno s výhradou*“ budou v Akceptačním protokolu Objednatelem popsané vady kategorie A a/nebo B.

Výsledek Akceptačního řízení a podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem

„*neakceptováno*“ se považuje za neprovedení Díla.

## Akceptační kritéria

Všechna akceptační kritéria, která musí Dílo splňovat, jsou uvedena v Příloze č. 5 Smlouvy. Úspěšné předvedení / doložení všech funkčních požadavků a náležitostí Díla zajištuje udělení výroku „*akceptováno“*.

## Klasifikace vad

Vadou se rozumí nesoulad Díla předaného do Akceptačního řízení s požadavky definovanými ve Smlouvě a se specifikací uvedenou v této Smlouvě a jejích přílohách. Vadou není zjištěný problém při Akceptačním řízení, který je vadou jiného systému, který tímto problémem způsobil nefunkčnost Díla jako celku nebo jeho částí. Dále není vadou zjištěná skutečnost, že Objednatel pro odstranění problému neposkytl součinnost popsanou ve Smlouvě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie vady** | **Popis** | **Typ akceptace** |
| **Bez vady** | Dílo je předáno bez vady. | Akceptace – fakturace |
| **A – lehká** | Vada Díla nebrání užívání Díla k jeho účelu jako takovému. | Akceptace s výhradou – fakturace |
| **B – střední** | Vada Díla brání řádnému užívání Díla, kdy užívání je možné jen s vynaložením úsilí nebo nákladů Objednatele. Hlavní služba vykazuje závadu, alezávadu je možné překonat při zajištění korektního uložení dat. | Akceptace s výhradou – fakturace |
| **C – závažná** | Pro vadu Díla nelze Dílo vůbec užívat k jeho účelu. Nefungují hlavní služby. Dílo má právní vady. | Neakceptováno |

**Příloha č. 5 - Akceptační kritéria**

|  |
| --- |
| **-- Přehled a rozpad cílů a požadavků --** |
| **IDK** | **ID** | **Funkční požadavky (FP) a cíle (C)** dle schváleného business zadání | **Součinní Objednatel (A/N)** | **Řeší Zhotovitel (A/N)** |
|  |  | **Cíle pro dodávku testovací instance ISKŘ (Díla)** |  |  |
| KOM | NPKŘ | Veřejná část webové prezentace | A | A |
| KOM | NPKŘ | Neveřejná část webové prezentace | A | A |
| KOM | NPKŘ | Redakční systém pro webovou prezentaci | A | A |
| KOM | NPKŘ | Reportingový portál | A | A |
| KOM | NPKŘ | Oprávnění | A | A |
| Doc | NPKŘ | Detailní specifikace | A | A |
| KOM | Správa KS | Základní popis | A | A |
| KOM | Správa KS | Funkcionality | A | A |
| KOM | Správa KS | 1. Založení nové KS | A | A |
| KOM | Správa KS | 2. Zobrazení přehledu aktuálních KS | A | A |
| KOM | Správa KS | 3. Zobrazení detailu KS – neaktivní | A | A |
| KOM | Správa KS | 4. Editace aktuální KS – neaktivní | A | A |
| KOM | Správa KS | 5. Zobrazení detailu KS – aktivní | A | A |
| KOM | Správa KS | 6. Editace aktuální KS – aktivní | A | A |
| KOM | Správa KS | 7. Zobrazení přehledu ukončených KS | A | A |
| KOM | Správa KS | 8. Zobrazení detailu KS – ukončená | A | A |
| KOM | Správa KS | 9. Oprávnění | A | A |
| Doc | Správa KS | Detailní specifikace | A | A |
| Doc | Správaidentit | Detailní specifikace | A | A |
| KOM | Správaidentit | Funkcionality | A | A |
| KOM | Správaidentit | 1. Jednotné přihlášení | A | A |
| KOM | Správaidentit | 2. Registrace uživatele (první přístup do aplikace) | A | A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOM | Správaidentit | 3. Systém rolí a jejich struktura | A | A |
| KOM | Správaidentit | 4. Uživatelské skupiny | A | A |
| KOM | Správaidentit | 5. Přiřazování a evidence rolí | A | A |
| KOM | HUMPO | Uživatelská příručka | A | A |
| KOM | HUMPO | Administrátorská příručka | A | A |
| Doc | HUMPO | Detailní specifikace | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | Funkcionality | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 1. Registace přechodného pobytu | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 2. Zobrazení přechodného pobytu registrovaných v lokalitě působnosti přihlášeného uživatele | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 3. Zobrazení přechodného pobytu osob s trvalým pobytem v lokalitě působnosti přihlášeného uživatele | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 4. Zobrazení anonymizovaných přehledu přechodných pobytů (agregované součty) | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 5. Filtrování nad seznamem přechodných pobytů | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 6. Export seznamu přechodných pobytů do strojově čitelného formátu | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 7. Vygenerování sestavy do PDF pro tisk seznamu přechodných pobytů | A | A |
| MOD | HUMPO/Přechodnépobyty | 8. Oprávnění, role | A | A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | Funkcionality | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 1. Nastavení poskytované psychosoc. pomoci v rámci KS/MU | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 2. Zobrazení přehledu poskytnuté skupinové psychosoc. pomoci | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 3. Správa deníku koordinátorů | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 4. Správa poskytovatelů psychosoc.pomoci ISKŘ | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 5. Správa interventů, kteří nejsou v IDM | A | A |
| MOD | HUMPO/Psychologická pomoc | 6. Oprávnění, role | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | Funkcionality | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 1. Zobrazení přehledu evakuačního střediska | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 2. Přidání nového evakuačního střediska | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 3. Aktivace evakuačního střediska | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 4. Editace evakuačního střediska | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 5. Zobrazení ubytovaných osob v detailu evakuačního střediska | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 6. Zobrazení přehledu evakuovaných osob | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 7. Přidání nové evakuované osoby | A | A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 8. Hromadné ukončení pobytu osob | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 9. Zobrazení přehledu evakuovaných osob v evakuačních střediscích – agregované součty | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 10. Zobrazení záznamu Evakuované osoby v Evidenci osob | A | A |
| MOD | HUMPO/Evakuace | 11. Přidělení rolí, oprávnění přes administrátorské rozhraní | A | A |
| INF | On premiseHW HZS ČR | Dodávka DEV prostředí s napojením na CMS | A | A |
| INF | On premise HW NAKIT | Dodávka DEV prostředí | A | A |
| APP | Subdodávky | Externí subdodávky | A | A |
| APP | Licencezajištění | Licence zajištění | A | A |
| APP | Projektové řízení | Vedení projektu v průběhu celého projektu, zahrnuje projektového manažera, projektového administrátora a produktového manažera. | A | A |
| APP | Bezpečnost | Konzultace bezpečnosti v průběhu celého projektu, včetně konzultace s bezpečnostníma složkama. | A | A |