SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. MMJN:  SD/2023/1122

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Jan Maděra

Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec n.Nisou	projekční a inženýrská činnost

IČO: 002 62 340	Oblačná 266/11,460 01, Liberec

DIČ: CZ00262340	IČO: 46034013

číslo účtu: 121451/0100	DIČ: CZ6910163447

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	číslo účtu: 78-9872850257/0100

kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal	bankovní ústav: KB Liberec

tel.: 483 357 402	kontaktní osoba: Jan Maděra

e-mail: kousal@mestojablonec.cz	tel.: 608 000 649

e-mail: jan.madera@email.cz

I.

Předmět smlouvy

Zpracování společné dokumentace pro územní a stavební řízení (DUSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu prací a inženýrská činnost akce „Přechod pro chodce v ul. Pražská – Na Remíze a návazné plochy“ dle cenové nabídky ze dne 30.11.2023, která tvoří přílohu této smlouvy.

II.

Termín plnění/dodání

Odevzdání dodání hrubopisu DUSP do 15.04.2024 v počtu 6 paré + 1x elektronicky (4x si ponechá dodavatel pro potřeby IČ)

Podání čistopisu DUSP na SSÚ do 30.08.2024

Odevzdání dodání hrubopisu DPS  - předpoklad do 30.10.2024 v počtu 6 paré + 1x elektronicky

III.

Cena a platební podmínky

1)  Cena díla : 249 000 Kč bez DPH, tj. 301 290 Kč vč. DPH 21%

2) Faktura bude zasílána výhradně elektronicky přes datovou schránku (ID: wufbr2a).

Při 14-ti denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

3) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).

4/ Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jablonci nad Nisou dne:       4.12.2023                        V Liberci         dne:  15.12.2023

…………………………….…                                              ……………………………………………………

za objednatele                                                                  za dodavatele

Jaroslav Bernat                                                                  Jan Maděra

vedoucí odboru investic

………………………………………..

za objednatele a věcnou správnost

Ing. Pavel Sluka

vedoucí OPRI