Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/2023/190 I

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 136/2023/190 I uzavřená dne 25. 9. 2023 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

obchodní firma 	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

sídlo	             	434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23

zastoupený		MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva

IČO		    	62242504

DIČ		    	CZ62242504

bankovní spojení  	Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu	      	1406491/0100

obchodní rejstřík 	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660

(dále jen „objednatel“)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:

XXX

XXX

email			XXX

XXX

obchodní firma 	TRIDO, s.r.o.

sídlo               	  	Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko

zastoupený		Ing. Miroslavem Hasou, jednatelem

IČO			65278151

DIČ			CZ65278151

bankovní spojení	Komerční banka

číslo účtu		19-4776720257/0100

obchodní rejstřík	C 23178 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:

XXX

telefon			XXX

email		  	XXX

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen „smluvní strana“)

Preambule

Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 5. 12. 2023, se smluvní strany v souladu s čl. 11.1 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla, a to z důvodu, že ze strany subdodavatele zhotovitele nebyl dodán potřebný materiál pro výrobu předmětného díla.

I. Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.3 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Termín plnění díla je nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy.“

- Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ustanovení výslovně nezměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

II. Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

- Tento dodatek může být měněn či doplňován po vzájemné dohodě smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- V případě rozporu mezi smlouvou a tímto dodatkem má přednost tento dodatek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.

- Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od dne podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení zmaří, nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

- Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Mostě dne ........................			V _______ dne .........................

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………			……………………….……….

MUDr. Sáša Štembera				XXX

předseda představenstva                                        TRIDO s.r.o.

……………………..…………….

Bc. Daniel Dunovský

místopředseda představenstva