Níže uvedené strany

název:					Město Rokycany

sídlo:              				Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:  					00259047

DIČ:  					CZ00259047

bankovní spojení:			KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 				Ing. Tomášem Radou, starostou města

zastoupeno ve věcech technických:	Šárka Kozlerová, Jana Švorcová

(dále také „objednatel“)

a

název:					CYCLOLOGIC s.r.o.

sídlo:					Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň

IČO:  					09979719

DIČ:  					CZ09979719

bankovní spojení:			1034799951/5500

jednající ve věcech smluvních:	Josef Blecha, jednatel

zastoupený ve věcech technických:	Josef Blecha

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 1

Čl. I

Prohlášení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO4550 ze dne 29. 06. 2023 ve znění Dodatku č.1,  (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „Stezka u Rakovského potoka v úseku Šťáhlavská-Kotelská, Rokycany 2. Etapa včetně sportoviště Pumptrack“ Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy  z důvodu prodloužení termínu.

Čl. II

Předmět

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. V. odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do 31. 5. 2024.

Čl. III

Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.1.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (radou města – usnesení č. 15645  ze dne 28. 12. 2023)

V Rokycanech dne						V Rokycanech dne

.....................................					.....................................

Ing. Tomáš Rada

Starosta	Jednatel společnosti