Dodatek č.1 ke

smlouvě č. 194/2022

o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

„Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 ) z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a § 14 a násl. z. č.  309/2006 Sb.

1.

Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

IČO: 		70889988

DIČ: 						CZ70889988

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen objednatel)

a

SINNET.EU s.r.o.

se sídlem:					Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6

zastoupený:

odborně způsobilá osoba:

hlavní koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:

koordinátor BOZP na staveništi:

IČO:                       				28741447

DIČ:                                                  	    	CZ28741447

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen koordinátor)

2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 194/2022 v souvislosti s prodloužením termínu realizace opravy opevnění, a to z původně plánovaných 30 týdnů na plánovaných 54 týdnů, tedy o 24 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 69 400,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny uvedené v čl.6 původní smlouvy za výkon koordinátora v souvislosti s prodloužením termínu realizace opravy opevnění.

Původní znění:

Maximální cena díla činí: 69 400,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální cena díla činí: 116 920,- Kč bez DPH.

3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 194/2022 ze dne 06.03.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.

V Chomutově dne  		                       		V Chomutově dne

za objednatele					za koordinátora

……………………….					………………………………

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				SINNET.EU s.r.o.