Ve Svitavách dne 3. ledna 2024

P & P InTech s.r.o.

IČO: 07182619

Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

Objednávka

Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace k žádosti o společné povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu „Rekonstrukce vodovodního řadu Karle – 1. etapa“.

Termíny plnění:

- 31.10.2024:

- zpracování projektové dokumentace

- 31.01.2025:

- zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a podání žádosti o společné povolení.

Cena díla: 420.000,- Kč bez DPH.

Fakturace:

- bez záloh

- 350.000,- Kč bez DPH … po protokolárním předání PD bez zajištění vyjádření správců sítí a

dotčených orgánů

- 70.000,- Kč bez DPH … po zajištění vyjádření správců sítí a  dotčených orgánů a podání žádosti

o společné povolení.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

- P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

- podpis, datum: