DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

zakázka HK-MR 1/16
číslo smlouvy objednatele: 6150/40/2016
mezi
Českým hydrometeorologickým ústavem

se sídlem: 

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany (ČHMÚ)

Statutární orgán:
Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem ČHMÚ
odpovědná osoba:
Ing. Alexandr Zajcev


IČ: 


00020699

DIČ: 


CZ00020699
dále jen „objednatel“

a

BORTA s.r.o.
se sídlem     
            Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice
Statutární orgán:        Ing. Jiří Burian, jednatel společnosti
Odpovědná osoba:      Ing. Jiří Burian
IČ:
     
            48151050
DIČ: 
       
            CZ48151050
bankovní spojení:       xxx


číslo účtu.:     
            xxx
dále jen „zhotovitel“


I.

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Název akce: 
„Rekonstrukce zhlaví dvou tlakových vrtů“
2. Čl. II., odst. první se mění takto:

Předmět smlouvy bude realizován do 31.07.2017

Zdůvodnění změny termínu: vlastník pozemku dotčeného stavbou povoluje termín vstupu až po sklizni zemědělské plodiny a za příznivých klimatických podmínek aby nedošlo ke škodám na dotčeném pozemku.   
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
 V Černožicích  dne: 

                                                             V Praze dne:
     ……………………………..                                                      ……………………………….

             Zhotovitel






     Objednatel
Str. 2

