Objednávka zakázky

organické stavby

Na základě jednání ze dne …**1.8.2016**….. v …**Újezd nad Lesy**……. potvrzuje zákazník závaznou objednávku na realizaci organické stavby.

Specifikace: **Proutěný sluneční dům průměr. cca 2,8m a 1,8m**………………

**Skřítčí vesnička 3 domečky + zakořeněné dřeviny**………………

Cena: ………**142.417,-Kč s DPH**…………………

Termín realizace:……**37.- 39.týden**…

………………………………………………………

Doba výstavby je 14 dnů (+ / - 1 týden - jelikož se jedná o realizaci ve venkovním prostředí je potřeba brát v úvahu povětrnostní vlivy, které mohou mít vliv na průběh stavby).

Požadavky na stavbu:

 přívod el. energie (230V) k místu realizace

 přívod hadice s vodou k místu realizace

 zajištěný prostor kolem stavby po dobu realizace

 možnost parkování v blízkosti realizace

 s ohledem na velikost realizace možnost přístupu na zahradu od 7:00 do 20:00

Dodavatel: Zákazník:

**Vít Míchal**

 **IČ: 04243749 1.mateřská škola**

**DIČ:CZ8404161403 Čentická 2222**

 **Praha 9 – Újezd nad Lesy**