|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZUŠ Dvořákovy sady v Opavě - oprava fasády | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE FAKTURACE | |  |  | PRŮBĚH FAKTURACE | | | | | |
|  | **cena bez DPH** | **DPH** | **cena vč. DPH** | 1.SPL | 2.SPL. | 3.SPL. | 4.SPL. | 5.SPL. | Celkem fakturováno |
| SoD | 1 813 718,6 | 380 881,0 | 2 194 599,6 | 529 981,3 |  | 566 187,0 | 404 139,7 | 143 454,7 | 1 643 762,7 |
| Dodatek č.1 | 10 984,5 | 2 306,7 | 13 291,2 | 7 389,6 |  | 5 901,6 |  |  | 13 291,2 |
| Dodatek č.2 | | | |  | | | | |  |
| VÍCEPRÁCE č.1 | 903 897,2 | 189 818,5 | 1 093 715,7 |  | 961 308,0 | 122 364,8 |  | 10 042,9 | 1 093 715,7 |
| VÍCEPRÁCE č.2 | 41 541,1 | 8 723,6 | 50 264,7 |  | 38 329,9 | 11 934,9 |  |  | 50 264,8 |
| VÍCEPRÁCE č.3 | 128 825,0 | 27 053,3 | 155 878,3 |  |  | 155 878,3 |  |  | 155 878,3 |
| MPC | -445 021,9 | -93 454,6 | -538 476,5 |  |  |  |  |  |  |
| Dodatek č.3 | | | |  | | | | |  |
| VÍCEPRÁCE | 106 367,2 | 22 337,2 | 128 704,4 |  |  |  |  | 128 704,4 | 128 704,4 |
| MPC | -10 215,2 | -2 145,2 | -12 360,4 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 2 550 096,5 | 535 520,5 | 3 085 617,0 | 537 370,9 | 999 637,9 | 862 266,5 | 404 139,7 | 282 202,0 | 3 085 617,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ve Velkých Hošticích dne 21.6.2017 | | |  |  |  |  |  |  |  |