Název poptávky: Samonosná posuvná brána

Číslo veřejné zakázky: 19/2023

Dodatek ke smlouvě č. 1

Tento dodatek číslo 1 Kupní smlouvy samonosné pojízdné brány byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- SMLUVNÍ STRANY

kupujícím:		Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

se sídlem: Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: 		MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem

IČ:			00209813

DIČ:			CZ00209813

bankovní spojení:       Komerční banka Brno-venkov

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

prodávajícím:	TRIDO, s.r.o.

se sídlem: Na Brankách 3, 678 01 Blansko

zastoupena: Ing. Miroslav Hasa jednatel společnosti

bankovní spojení:.ČSOB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 65278151

DIČ: CZ65278151

Společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38549

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Kupní smlouvy na dodávku samonosné pojízdné brány ze dne 19. 10. 2023 evidované v registru smluv pod ID smlouvy 24426015.

- PŘEDMĚT DODATKU

      - Smluvní strany dohodly na změně smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění článku 3. odstavce 3.1., který zní:

Čas plnění: do 10 týdnů od podpisu smlouvy.

Se mění na text:

Čas plnění: do 10 týdnů od počátku realizace stavební připravenosti samonosné posuvné brány, nejpozději do 31. 5. 2024.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Tento dodatek je uzavřen podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených tímto dodatkem se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

- Dodatek bude vyhotoven elektronicky s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Brně dne 22.12.2023   	                                                       V…………. dne …………

……………………                                      	                           ....……….………

kupující							       prodávající