# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. popfk-029a/53/22, č. j. 08082/UL/22, ze dne 30. 6. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 144

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Stromy, krajina, zeleň s.r.o.

Sídlo:			Libouchec 20, 40335 Libouchec

Zastoupený:		Mgr. Jitka Müllerová, DiS.

Bankovní spojení:	Fio banka, a.s., Číslo účtu: 2100944235/2010

IČO:				04791738

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 36997

Telefon:			„xxxx“

(dále jen „zhotovitel”)

Vzhledem k delšímu procesu schvalování akce na MŽP se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Doba a místo plnění

4.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 4. 2024.

4.2	Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3	Místem plnění je CHKO České středohoří.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

| V Praze | dne 7. 12. 2023 | V Libouchci | dne 29. 7. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Ing. Pavel Pešout ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny UP AOPK ČR | Mgr. Jitka Müllerová DiS. Stromy, krajina, zeleň s.r.o. |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz