**Od:**

**Odesláno:** pátek 15. prosince 2023 10:57

**Komu:** Šmíd Jakub

**Předmět:** Jičín-Štrauchova-demoliční dokumentace-garáž a plot

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat

**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den.

Zasílám nabídku projekčních prací

**Předmět díla:**

Dokumentace bouracích prací dle vyhl. 499/2006 Sb. příloha 15 pro garáž na p.č. st. 3165 v k.ú. Jičín (ul. Štrauchova)

Inženýrská činnost-předpoklad ohlášení

2 výtisky + 1 ověřený výtisk + 1x CD

Dokumentace pro územní souhlas dle §96 stavebního zákona na oplocení

2 výtisky + 1 ověřený výtisk + 1x CD

**Cena za dílo:**

Garáž

Zaměření a fotodokumentace

Dokumentace stávajícího stavu

Dokumentace bouracích prací

Inženýrská činnost

Celkem

Soupis prací oceněný a neoceněný

Součet 42.800,-kč

Oplocení

Technický popis záměru s příslušnými výkresy

Inženýrská činnost (předpoklad územní souhlas)

Celkem

Soupis prací oceněný a neoceněný

Součet 23.200,- Kč

-----------------------

**Celkem                66.000,- Kč**

Zhotovitel není plátcem DPH

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, které uhradí objednatel

**Termíny :**

Projektová dokumentace             15.2.2024

Inženýrská činnost                          ve lhůtách správních orgánů (předpoklad do 30.4.2024)

Děkuji za reakci

S pozdravem