DODATEK č. 1

S M L O U V A   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatel:

č. smlouvy objednatele:194/2017

Název díla:

„VD Přísečnice - rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	DIPONT s.r.o.

Se sídlem:	Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec

IČ:	28693094

DIČ:	CZ28693094

zastoupená:	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost DIPONT s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.

Dodavatele zastupuje:	Ing. Petr Novák

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.3.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění

Zahájení díla:				13.03.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    				30.06.2017

Ukončení díla:								30.07.2017

Nové znění:

Zahájení díla:				13.03.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):

Do 2 měsíců od obdržení průzkumů

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.11.2017

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V…………………… dne……………….

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Marta Nováková

investiční ředitel					jednatelka společnosti		 Povodí Ohře, státní podnik				DIPONT s.r.o.