**Smlouva o dílo**

na zpracování projektové dokumentace

**„Architektonická studie volnočasové herní zóny na Uhlířském vrchu v Bruntále“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů dále jen „**občanský zákoník**“)

**Objednatel: Město Bruntál**

Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

zastoupena: Ing. Petrem Rysem, MBA

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú. výdajového: 525771/0100

Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Ing. Petr Rys, MBA

Oprávněný zástupce  
ve věcech technických: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Ateliér Unipark s.r.o.**

Sídlo: Životského 4453/15, Židenice, 618 00 Brno

společnost zapsaná u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123016

IČO: 10814604

DIČ: CZ10814604

zastoupena: Miroslavem Janovcem, jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č.ú. výdajového: 2201988210/2010

Č.ú. příjmového: 2201988210/2010

Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Miroslav Janovec, XXXXXXXXX

Oprávněný zástupce  
ve věcech technických: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel společně také jen „**smluvní strany**“)

1. Vymezení základních pojmů
   1. **Autorský zákon** – Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. **Cena díla** – Cenu díla blíže definuje čl. 7 odst. 1.
   3. **Draft ideového záměru** – Rozpracovaná podoba díla – ideového záměru určená ke schválení průběhu prací na díle.
   4. **DUR/DPS** – dokumentace pro územní řízení/dokumentace pro stavební povolení.
   5. **Méněpráce** – méněpracemi se rozumí práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a smluvní strany se na podmínkách jejich vyjmutí z provádění prací dohodly.
   6. **Okamžik zahájení provádění díla** – Okamžikem zahájení provádění díla se rozumí faktické započetí s činností Zhotovitele vedoucí k provedení Díla, jehož termín je ujednán v čl. 6 odst. 1 písm. a).
   7. **Podklady objednatele** – Podklady objednatele tvoří veškeré dokumenty, informace, data a jiné skutečnosti, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla a se kterými disponuje Objednatel. Tyto podklady je za podmínek dle smlouvy povinen Objednatel předat Zhotoviteli.
   8. **Požadavky objednatele** – Požadavky objednatele představují veškeré pokyny Objednatele vůči Zhotoviteli.
   9. **Termín dokončení díla** – Termínem dokončení díla se rozumí okamžik, kdy dojde k předání a převzetí Díla Objednatelem, přičemž nejzazší datum tohoto okamžiku stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy.
   10. **Účel** – Účelem se rozumí zájem či důvod Objednatele, pro který si nechává Zhotovitelem provést Dílo. Účel je blíže definován v čl. 2 odst. 4 této smlouvy.
   11. **Vícepráce** – vícepracemi se rozumí práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
   12. **Zástupci objednatele** – zástupci Objednatele tvoří uskupení osob pověřených Objednatelem, kteří mají oprávnění komunikovat v rámci plnění této smlouvy se Zhotovitelem a předkládat zhotoviteli vůli objednatele ve vztahu ke kontrolním zjištěním, konzultacím a úpravám Požadavků Objednatele. Skupinu Zástupců objednatele tvoří:
       1. XXXXXXXX
       2. XXXXXXXX
       3. XXXXXXXX
   13. **ZoDPH** – zkratkou ZoDPH se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prohlášení smluvních stran
   1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a způsobilý k provádění Díla dle této smlouvy.
   2. Objednatel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Dílo má povahu studie, jejíž závěry se nemusí shodovat s očekáváními a přáními Objednatele. Zhotovitel provádí Dílo na základě zjištěných skutečností, svých znalostí, zkušeností a podkladů poskytnutých Objednatelem. Má-li být dle této Smlouvy Dílo posouzením možnosti vyhotovení stavby nebo jiného zařízení, může být řádně provedeným Dílem i zjištění, že provedení takové stavby nebo zařízení není možné.
   3. Objednatel prohlašuje, že není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a řádně a včas splnit závazky, které mu z této smlouvy vyplývají.
   4. Objednatel prohlašuje, že Účelem smlouvy je: Zajištění podkladů pro budoucí rozšíření a zkvalitnění veřejného prostoru v dané lokalitě v katastru města Bruntál.
3. Předmět smlouvy
   1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést Dílo za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Cenu díla.
   2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele Dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za Účelem podle Smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
   3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle ZoDPH hradit DPH.
4. Předmět díla
   1. Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace – ideového záměru ve fázi architektonické studie volnočasové herní zóny na Uhlířském vrchu v Bruntále včetně vyznačení nových lesních cest pro cyklisty i pěší výletníky.
   2. Dílo bude zpracováno v rozsahu, obsahu a podrobnostech přiměřených charakteru a složitosti díla ve struktuře:
      1. **1. fáze**: autorský návrh prezentovaný Objednateli, zapracování dodatečných Požadavků objednatele, konzultace se stavebním úřadem a dotčenými orgány, odsouhlasení první fáze investorem;
      2. **2. fáze**: rozpracování do většího detailu, umístění do prostoru, základní konstrukční řešení, zpracování rámcového rozpočtu stavby.
   3. Předmět Díla obsahuje:
      1. prohlídku daného místa a nalezení optimálního využití prostoru;
      2. autorský návrh šitý na míru Objednateli v dohodnutém počtu variant;
      3. přehledně a srozumitelně graficky zpracovanou myšlenku – koncept celého díla;
      4. základní výkresy v papírové i digitální podobě – půdorysy, důležité řezy, pohledy, jednoduché objemové a konstrukční řešení;
      5. osobní schůzky u Objednatele nebo Zhotovitele při představení díla a odsouhlasení 1. i 2. fáze spolupráce;
      6. rámcový rozpočet realizace stavby;
      7. zajištění předběžných konzultací se stavebním úřadem a dotčenými orgány a zajištění tzv. předběžných stanovisek.
   4. Předmětem Díla není:
      1. provedení činností a obstarání podkladů potřebných pro zpracování DUR/DPS, zejména geodetické zaměření stávajícího stavu, kamerová prohlídka, prověrka odvodnění ploch, prověrka osvětlení ploch, ostatní nezbytné průzkumy a sondáže;
      2. geologické a hydrogeologické průzkumy a návrhy;
      3. statické posouzení návrhu;
      4. zjištění inženýrských sítí;
      5. provedení Víceprací, které Zhotovitel k okamžiku podpisu této Smlouvy nemohl předpokládat, ať už potřeba provedení Víceprací vzešla ze skutečnosti, kterou smluvní strany nemohly ovlivnit nebo z dodatečných Požadavků objednatele, které Objednatel Zhotoviteli sdělil po Okamžiku zahájení provádění díla.
   5. Dílo je řádně dokončeno, odpovídá-li obecně závazným předpisům, technickým normám a jsou-li v Díle zohledněny všechny podklady Objednatele a skutečnosti, které byly Zhotoviteli k Okamžiku zahájení provádění díla známy.
   6. Změna předmětu Díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran ve formě uzavření dodatku k této smlouvě. V případě, že po Okamžiku zahájení provádění díla vyvstanou nové Požadavky objednatele, avšak smluvní strany se nedohodnou na podmínkách provedení Víceprací, není Zhotovitel povinen se těmito Požadavky objednatele řídit.
5. Součinnost Objednatele
   1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že po uzavření této smlouvy, uspořádají úvodní schůzku se zástupci Zhotovitele a Objednatele, při které bude definován seznam Požadavků Objednatele, které doplní parametry předmětu díla, a seznam Podkladů, které Zhotovitel požaduje od Objednatele ke zdárnému plnění předmětu díla. Tento seznam Požadavků a Podkladů zpracuje Zhotovitel díla a předá k odsouhlasení Objednateli. Objednatel je povinen písemně vyrozumět Zhotovitele o skutečnosti, že Podklady a Požadavky objednatele, které byly Zhotoviteli předány jsou kompletní a Zhotovitel může započít s prováděním Díla. Zhotovitel ve lhůtě 10 dní ode dne sdělení Objednatele o kompletnosti poskytnutých podkladů sdělí Objednateli případné zjevné nedostatky Podkladů a Požadavků objednatele a vyzve jej k doplnění, nebo informuje Objednatele o zahájení provádění Díla.
   2. Zhotovitel neodpovídá za správnost a úplnost Podkladů a Požadavků objednatele.
   3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému provedení Díla. V případě, kdy bude Zhotovitel po Objednali vyžadovat součinnost, písemně jej vyzve k jejímu poskytnutí, přičemž Objednatel je povinen ve lhůtě 3 dní součinnost poskytnout, nebo informovat Zhotovitele o nejbližším možném termínu poskytnutí součinnosti.
   4. Objednatel je povinen poskytovat součinnost a předkládat Podklady a Požadavky objednatele pouze prostřednictvím Zástupců objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli Podklady a Požadavky objednatele ve smyslu čl. 5 odst. 1 této smlouvy ve lhůtě 10 dní ode dne přijetí soupisu Požadavků a Podkladů.
   5. Pokud je seznam Požadavků a Podkladů ze strany Objednatele ve zjevném rozporu s Předmětem díla dle této smlouvy, zavazují se obě strany k zastavení prací, které nebude mít vliv na termín dokončení díla a uzavření dohody formou dodatku k této smlouvě.
6. Doba a místo plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat jej Objednateli po částech v následujících termínech:
      1. zahájení provádění Díla ve lhůtě 10 dní ode dne poskytnutí Podkladů a Požadavků objednatele ve smyslu čl. 5 odst. 1 této smlouvy;
      2. dokončení 1. fáze provádění Díla ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) této smlouvy ve lhůtě 60 dní od Okamžiku zahájení provádění díla;
      3. dokončení 2. fáze provádění díla ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) této smlouvy a předání celého Díla Objednateli do 60 dní ode dne odsouhlasení 1. fáze Objednatelem.
   2. Termín zahájení provádění Díla dle čl. 6 odst.1 písm. a) se prodlužuje o dobu, než dojde k odstranění případných zjevných nedostatků Podkladů a Požadavků objednatele.
   3. Místem plnění je sídlo Objednatele.
7. Cena díla
   1. Cena za zpracování studie se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **335 000 Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelné-ho plnění.
   2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla tak, jak jej vymezuje tato smlouva, přičemž jsou v ceně zahrnuty i všechny náklady na související činnosti Zhotovitele, které je povinen provádět dle této smlouvy.
   3. V Ceně díla nejsou zahrnuty případné Vícepráce.
   4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
      1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (Vícepráce);
      2. Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla (Méněpráce).
   5. Vícepráce či Méněpráce ocení Zhotovitel před jejich realizací stejnou formou, jakou bylo oceněno Dílo. V případě, že nedojde k odsouhlasení Víceprací ze strany objednatele, není Zhotovitel povinen je provádět. V případě, že nejde Dílo bez provedení Víceprací řádně provést a Objednatel jejich provedení neodsouhlasí, je Zhotovitel z tohoto důvodu oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Platební podmínky
   1. Podkladem pro zaplacení Ceny díla bude daňový doklad – faktura, kterou vystaví Zhotovitel do 15 dnů ode dne předání dokončeného Díla a odstranění případných vad a nedodělků, o čemž smluvní strany sepíší protokol.
   2. Daňový doklad bude zaslán Objednateli v elektronické podobě e-mailem na e‑mailovou adresu: XXXXXXXX. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
   3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu díla Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po dokončení 2. fáze, tedy po předání a převzetí Díla.
   4. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě.
   5. Daňový doklad je uhrazen dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu.
9. Provádění díla
   1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní normy, technické normy a podmínky této smlouvy.
   2. Zhotovitel pro Objednatele provádí dílo samostatně dle této smlouvy.
   3. Za účelem řádného provedení Díla budou konány schůzky smluvních stran, na kterých bude průběžně konzultován postup provádění Díla. Schůzek se mohou ze strany Objednatele účastnit zástupci Rady města Bruntálu a Zástupci objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z těchto schůzek bude vždy pořízen Zhotovitelem zápis, který bez zbytečného odkladu předloží Objednateli ke schválení. Zápis ze schůzek zašle Zhotovitel Objednateli na e‑mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel ve lhůtě 5 dnů ode dne zaslání zápisu ze schůze smluvních stran zápis schválí, nebo zašle Zhotoviteli své připomínky k obsahu zápisu. Objednatel schválí zápis ze schůzky také tím, že ve lhůtě 5 dnů ode dne zaslání zápisu na tento nebude nijak reagovat.
   4. Objednatel je oprávněn v rámci schůzek a konzultací se Zhotovitelem uvádět své připomínky a změnové návrhy k provádění Díla, přičemž Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit při provádění Díla pouze za předpokladu, že nebudou mít vliv na Termín dokončení díla nebo Cenu díla. Veškeré změny Díla, které mají nebo mohou mít vliv na Termín dokončení díla nebo Cenu díla, lze provést pouze na základě uzavření dodatku k této smlouvě.
   5. Zhotovitel vyhotoví Dílo ve dvou vyhotoveních, přičemž:
      1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) budou a po dokončení Díla zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Účel, pro který byly připraveny, naplněn, či nikoli;
      2. Objednateli budou jako Dílo předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla;
      3. vyžádá-li si Objednatel zvlášť výrobu modelů či grafických děl, budou Zhotovitelem vyhotoveny pouze v jednom provedení a po dokončení předány Objednateli.
   6. Je-li součástí Díla i cenový odhad realizace stavby nebo zařízení, které má být vyhotoveno na základě podkladů, jež tvoří Dílo, Zhotovitel provede pouze orientační odhad nákladů takové realizace. Tento odhad není cenovou nabídkou Zhotovitele na samotnou realizaci. Objednatel bere na vědomí, že takovýto odhad je prováděn v průběhu provádění Díla dle cen prací a materiálů aktuálních k tomuto okamžiku a může se odchylovat od skutečné výše nákladů potřebných pro realizaci stavby či zařízení.
10. Předání a převzetí díla
    1. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu po jeho dokončení. Objednatel je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít.
    2. Dílo či dílčí plnění díla se považuje za ukončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle Objednatele a ve smluveném počtu vyhotovení dle čl. 9 odst. 5 této smlouvy. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. V případě, kdy Objednatel neoprávněně odmítne převzít Dílo, považuje se Dílo za předané k okamžiku, kdy se dostalo fakticky do dispoziční sféry Objednatele.
    3. Dílo bude Objednateli předáno ve dvou částech, konkrétně ve fázi 1. a 2. v rozsahu dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. Objednatel po předání části Díla označené jako fáze 1 tuto část schválí, nebo uvede dodatečné Požadavky objednatele, které mají být v rámci fáze 1 zpracovány. Po jejich zpracování má povinnost Objednatel fázi 1 schválit. O schválení fáze 1 Objednatelem bude pořízen písemný protokol.
    4. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem uhrazení celé Ceny díla.
11. Odpovědnost za vady
    1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo k okamžiku jeho převzetí Objednatelem.
    2. V případě, kdy bude Dílem projektová dokumentace, na jejímž základě dojde k výstavbě stavby nebo jiného zařízení, poskytuje Zhotovitel záruku na vady Díla do okamžiku kolaudace takovéto stavby nebo vyhotovení zařízení. Vady Díla se ovšem posuzují ke dni předání a převzetí Díla, a to i v případě, že se projeví v průběhu provádění stavby nebo zařízení, které je zhotovováno na základě Díla.
    3. V případě, že Dílo bude obsahovat vady a nedostatky, za které odpovídá Zhotovitel, má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad a nedostatků Zhotovitelem. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být Zhotoviteli sdělena písemně, a to bez zbytečného odkladu po tom, co se Objednatel o vadách dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl, nejpozději však do 14 dní od tohoto okamžiku. V případě, kdy Objednatel včas vady nebo nedodělky Zhotoviteli neoznámí, pozbude nárok na bezplatné odstranění vad a nedodělků Díla.
    4. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla, uplatní-li Objednatel toto právo z vadného plnění, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení vad Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
    5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím Podkladů nebo Požadavků objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. S ohledem na povahu Podkladů objednatele je Objednatel srozuměn se skutečností, že ke zjištění nevhodnosti Podkladů objednatele může dojít kdykoli v průběhu provádění Díla. V Takovém případě je Objednatel povinen podklady doplnit. Termín dokončení díla se posouvá o dobu, než dojde ze strany Objednatele k odstranění nevhodností Podkladů objednatele. Vzniknou-li v souvislosti s nevhodností Podkladů a Požadavků objednatele Zhotoviteli dodatečné náklady, je Objednatel tyto náklady povinen Zhotoviteli uhradit.
12. Sankce
    1. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle této smlouvy se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
    2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků Díla se sjednává právo Objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
    3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla, nebo jakékoli její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. Uplatněním této smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na uhrazení zákonných úroků z prodlení.
    4. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok smluvních stran na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dní ode dne výzvy druhé smluvní straně k jejich úhradě.
13. Autorská práva
    1. Pokud je Dílo zároveň dílem autorským ve smyslu autorského zákona zůstává vlastníkem autorského díla Zhotovitel. Zhotovitel poskytuje Objednateli na toto autorské dílo výhradní, časově neomezenou, věcně neomezenou licenci, a to za následujících podmínek:
       1. Objednatel je podle této smlouvy oprávněn používat dílo samostatně.
       2. Objednatel je oprávněn užívat dílo bez jakýchkoliv omezení.
       3. Objednatel je podle této smlouvy oprávněn bez souhlasu Zhotovitele poskytnout třetí osobě sublicenci, tedy právo k užití díla.
       4. Objednatel získává licenci k užití v neomezeném územním rozsahu.
       5. Udělením oprávnění k výkonu práva užít díla, vzniká Zhotoviteli povinnost strpět zásah do práva díla užít v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
       6. Zhotovitel bere na vědomí, že nesmí poskytnout licenci třetí osobě a že není oprávněn k užití díla způsobem, ke kterému licenci udělil.
       7. Zhotovitel má právo na požádání obdržet od Objednatele jednu rozmnoženinu autorského díla, a to na náklady Zhotovitele.
       8. Objednatel není povinen dílo užívat, nemá ale nárok v případě neužití díla na vrácení odměny ve smyslu § 2381 odst. 1 NOZ.
       9. Zhotovitel uděluje nabyvateli dodatečné oprávnění k výkonu práva díla užít jeho zpracováním. Objednatel tak je oprávněn dílo upravit či změnit.
       10. Objednatel je výslovně oprávněn bez předchozího souhlasu Zhotovitele převést licenci na třetí osobu.
       11. Objednatel je povinen za poskytnutou licenci poskytnout Zhotoviteli úplatu. Tato úplata je již zahrnuta v ceně díla a zahrnuje v sobě rovněž veškeré případné nároky Zhotovitele z užití licence, jak je uvedeno výše v bodech této smlouvy.
       12. V případě, že bude na základě autorského díla provedena nebo vytvořena stavba nebo jiné zařízení, Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho náklady umístění označení autora díla (např. deskou, nápisem, či jiným vhodným způsobem) na viditelné pevné části stavby či zařízení.
       13. Zhotovitel a autor jsou oprávněni při šetření zájmů Objednatele zveřejnit autorské dílo a uvádět jej jako referenci své podnikatelské činnosti.
       14. Zhotovitel je oprávněn dále užívat jednotlivé části a prvky autorského díla v provádění další své podnikatelské činnosti zapracováním těchto částí a prvků do dalších autorských děl vyhotovených Zhotovitelem.
14. Ukončení smlouvy
    1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech hrubého porušení dle občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
    2. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
    3. V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel cenu prací provedených za účelem provedení Díla a cenu veškerých svých nákladů ke dni zrušení této smlouvy nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat Objednateli ve výši určené podle podílu dosud provedených prací a vynaložených nákladů.
15. Závěrečná ustanovení
    1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
    2. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
    3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud Objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
    4. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
    5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
16. Nabídka – projekční práce ze dne 11. 10. 2023
    1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bruntále dne 2. 1. 2024 V …….. dne 2. 1. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Bruntál Ateliér Unipark s.r.o.**

Ing. Petr Rys, MBA Miroslav Janovec, jednatel