OBJEDNÁVKA č. 46/2024/OSR-OSP	Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Datum vystavení: 03.01.2024

Objednatel:	Dodavatel:

Statutární město Karviná	G-Consult, spol. s r. o.

Fryštátská 72/1, 733 24 KARVINÁ	Výstavní č. p. 367/109, Vítkovice, 70300 Ostrava 3

IČO: 00297534	IČO: 64616886

DIČ: CZ00297534   |  (Plátce DPH)	DIČ: CZ64616886

Číslo účtu: 19-6355720207/0100

Vyřizuje:	xxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxx

Předmět objednávky Objednáváme u vás: Aktualizaci studie KARVINÁ Rajecký kopec, Posouzení základových podmínek a možnosti utrácení srážkových vod: • opakovaná inženýrskogeologická a hydrogeologická rekognoskace zájmové oblasti • ověření a zajištění nových archivních vrtů v zájmové oblasti • reambulace inženýrskogeologické mapy a geologických řezů • úprava závěrů předchozích studií s ohledem na nově platnou legislativu • stanovení podmínek pro inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy pro zástavbu RD v zájmové oblasti Datum předání díla červenec 2024. Cena 200 000,- Kč bez DPH. Harmonogram průběhu řešení aktualizace studie: leden 2024 – březen 2024: rekognoskace zájmové oblasti, ověření a zajištěních nových archivních vrtů v zájmové oblasti, shromáždění dat duben 2024: zpracování shromážděných dat a dat z provedené rekognoskace květen 2024 - červen 2024: vypracování závěrečné zprávy včetně mapových podkladů, konzultace se zadavatelem Faktura bude proplacena ve dvou splátkách: - cca březen – max. 50% - doplatek po odevzdání finální verze

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92g zák. č. 235/2004 Sb. nebude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Lhůta plnění: 08.01.2024 -31.07.2024

Předpokládaná cena s DPH: 242 000,00 Kč

Za objednatele: Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí odboru

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na epodatelna@karvina.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje a čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce. Datum a podpis: ………………..……….