Smlouva o dílo, č. zhotovitele: 4348/40/0

**Zpracování PD na stavbu - ČOV Turnov – optimalizace provzdušňovacího systému a zdroje tlakového vzduchu**

**Smluvní strany:**

**Zhotovitel:** KUNST, spol. s r.o..

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupený: ing. Janem Kundrátkem – jednatelem společnosti

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

bankovní spojení:

telefon:

a

**Objednatel:** Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických:

IČO 49295934

DIČ: CZ49295934

bankovní spojení

se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:

**I.**

**Předmět díla**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby **Turnov – optimalizace provzdušňovacího systému a zdroje tlakového vzduchu, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006.**
2. Rozsah všech součástí PD je podrobně popsán v odevzdané a projednané studii v roce 2023 a je potvrzený v nabídce zhotovitele ze dne 5.1.2024. Součástí dokumentace bude i seznam strojů a zařízení a technické specifikace (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a podrobný položkový rozpočet. Součástí PD bude také návrh jednoduchého postupu (postupných kroků) při provádění díla.

**II.**

**Doba provádění díla**

Dílo bude provedeno nejpozději do:

zahájení prací leden 2024

projednání zpracovávaného PD únor, březen

předání zpracované dokumentace ke kontrole 2.4.2024

kontrola dokumentace ze strany objednatele do 15.4 2024

předání finální dokumentace 30.4.2024

**III.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou **480 tis. Kč bez DPH.** K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů.
2. Cena díla může být fakturována až po předání finální dokumentace a bude splatná do 14 dnů od vystavení faktury.

**IV.**

**Odpovědnost**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

3. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele.

4. Zhotovitel poskytuje na hotové dílo záruku 24 měsíců od protokolárního předání.

5. V případě prodlení zhotovitele u doby provádění díla má objednatel právo účtovat penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

**V.**

**Ostatní ujednání**

1. Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy stavby jsou chráněny autorským právem. Po provedení díla (předání dokumentace) přechází autorská práva na objednatele.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v šesti tištěných ve formě specifikované v předané nabídce.
3. Objednatel umožní přístup na ČOV a součinnost s odbornými pracovníky provozního závodu.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.
2. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují řešit dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci, zkušebně nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc při řešení sporu. Pokud tak neučiní, je věcně a místně příslušný pro řešení sporů z této smlouvy Krajský obchodní soud v Praze.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne: 9.1.2024 V Hranicích:10.1.2024

……………………………………………. ………………………………………

Objednatel: Zhotovitel:

ing. Milan Hejduk ing. Jan Kundrátek

ředitel svazku VHS Turnov jednatel společnosti, KUNST.