Příloha č. 1 - kalkulace nákladů 

Mechanizované kosení a likvidace pokosené hmoty v NPR Vyšenské kopce a jejím ochranném pásmu na 12 plochách o celkové ploše 9,31 ha 1-2 x ročně (celková plocha kosení je 16,81 ha). Opatření proběhne na pozemcích na pozemcích:
· segment č. 1 - louka nad sadem - v k.ú. Vyšný na parcelách KN 54/1, 54/2, 55, 58, 78, 88, 89/1, 89/6, 89/7, 646/2, 87, 643/3, PK 89 – vše část, o velikosti 2,50 ha
· segment č. 2 - niva Vyšenského potoka v k. ú. Vyšný na parcelách PK 46, PK 50, celkem o velikosti 0,64 ha, 

· segment č. 3 – svažitá louka pod Palečkovým vrchem, v k.ú. Vyšný na parcelách KN 10/3, 11- vše část o velikosti 0,18 ha, 

· segment č. 4 – louka u včelína –v k.ú. Vyšný na parcelách KN č. 9/1, 9/2 – vše část o velikosti 0,38 ha, 

· segment č. 5 - Palečkův vrch – v k. ú. Vyšný na parcelách KN 126,127,130/1,130/2 vše část o celkové výměře 1,81 ha. 
· segment č. 6 - „zatravněná orná“ v k. ú. Vyšný na parcelách KN: 117, 119, 120, 122 – vše část, velikost 0,54 ha 

· segment č. 7 – loučka nad ohradou - v k.ú. Vyšný na parcele KN 97/1- část o velikosti 0,14 ha 

· segment č. 8 - 1. louka u kasáren - v k.ú. Vyšný na parcele KN 578/11- část o velikosti 0,32 ha 

· segment č. 9 - 2. louka u kasáren - k.ú. Vyšný : PK 578/1-část, velikost 0,18 ha 

· segment č. 10 – k.ú. Kladné- Dobrkovice na parcele 901/2 –část o velikosti 0,24 ha 

· segment č. 11 - Bártlovy louky – v k.ú. Kladné – Dobrkovice na pozemcích: KN 905, 907, 908, 909 – vše část, o celkové ploše1,8 ha 
· segment p7 – louka u Hučnice – pozemek parc. č.915 v k. ú. Kladné - Dobrkovice a parc. č 43/16 v k. ú. Vyšný o velikosti 0,58 ha
Na výše uvedených segmentech 1 – 4 a 6 –11 a p7 bude kosení prováděno 2x v roce v termínech do konce června 2017 – první kosení, druhé kosení v termínu od 1. 9. 2017 do 15. 10. 2017. Na segmentu č. 5 proběhne kosení 1 x ročně v srpnu do 31. 8. 2017. Bližší termíny budou upřesněny dle stavu vegetace po dohodě se Správou CHKO Blanský les.
Veškerá pokosená biomasa bude naložena a odvezena ke kompostování a dalšímu využití na pozemky zhotovitele do Plešovic (14 km).
Rozpis dílčích cen za jednotlivé segmenty:

	 
	plocha > 0,5 ha
	plocha < 0,5 ha
	obtížná plocha (svažitá, podmáčená)
	niva Hučnice

(nepřístupná, hodně biomasy)

	kosení
	800
	1 100
	1 450
	3 000

	hrabání
	800
	1 100
	1 450
	3 500

	odvoz hmoty
doprava mechanizace
	3 500
	3 500
	3 500
	3 500

	celkem na 1 ha
	5 100
	5 700
	6 400
	10 000


	 
	plocha (ha)
	počet kosení
	kosená plocha
	cena za ha
	celkem

	segment 1
	2,50
	2
	5,00
	5100
	25 500

	segment 2
	0,64
	2
	1,28
	6400
	8 192

	segment 3
	0,18
	2
	0,36
	6400
	2 304

	segment 4
	0,38
	2
	0,76
	5700
	4 332

	segment 5
	1,81
	1
	1,81
	6400
	11 584

	segment 6
	0,54
	2
	1,08
	5700
	6 156

	segment 7
	0,14
	2
	0,28
	5700
	1 596

	segment 8
	0,32
	2
	0,64
	5700
	3 648

	segment 9
	0,18
	2
	0,36
	5700
	2 052

	segment 10
	0,24
	2
	0,48
	5700
	2 736

	segment 11
	1,80
	2
	3,60
	5100
	18 360

	Hučnice p7
	0,58
	2
	1,16
	10000
	11 600

	celkem
	9,31
	 
	16,81
	 
	98 060

	DPH 21 %
	 
	 
	 
	 
	20 593

	cena celkem s DPH
	 
	 
	 
	118 653


