Smlouva o dílo

ev. č. 5563001401

„Rekonstrukce stávajících chodníků“

DODATEK č. 1

I.
Smluvní strany

- 1.  Název příspěvkové organizace: Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba,

- U Školky 1621, příspěvková organizace

- se sídlem:	U Školky 1621/2, Ostrava - Poruba

- zastoupena:	Mgr. Karlou Rupcovou

- IČ:	64628141

- DIČ:	CZ64628141

- bankovní spojení:	Komerční banka

- číslo účtu:	42138761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Mgr. Karla Rupcová, tel.: 737 565 909

- (dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma:		    Stavitelství VEHA CZ s.r.o.

- se sídlem:	Školní 348, 747 19 Bohuslavice

- zastoupena:	Vladimírem Horáčkem

- IČ:	28648293

- DIČ:	CZ28648293

- bankovní spojení:	ČSOB

- číslo účtu:	269159217/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36772

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Vladimír Horáček, tel.: 731 617 844

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce stávajících chodníků“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou s ohledem na výše uvedené vícepráce nutné (dále jen „méněpráce“).

- Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku - viz příloha č.1

| Cena více/méněprací | bez DPH 107 120,- Kč | DPH 22 495,- Kč | s DPH 129 615,- Kč |
| --- | --- | --- | --- |

- V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena plnění díla.

III.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena za dílo se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. Cena za dílo tak činí: 1 181 670,- Kč

|  | bez DPH | DPH | s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle SoD | 869 467,- Kč | 182 558,- Kč | 1 052 055,- Kč |
| Cena dle více/méněprací | 107 120,- Kč | 22 495,- Kč | 129 615,- Kč |
| Cena CELKEM | 976 587,- Kč | 205 053,- Kč | 1 181 670,- Kč |

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

| V Ostravě, dne 20.12.2016 ……………………………………. za objednatele |  | V Ostravě, dne 20.12.2016 …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |