SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, Městská část Brno – jih

Mariánské nám. 13, 617 00, Brno,

zastoupené starostou Mgr. Ing. Danielem Kyprem

IČ: 449 92 785

Bankovní spojení: KB Brno-město

č.ú.: 10014-15929621/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Hana Tupá, TDI

a

NOVAPOL GROUP, a.s.

se sídlem Pražákova 453/47, 619 00 Brno

zastoupena Zdeňkem Nováčkem, členem představenstva

IČ: 262 20 466

DIČ: CZ26220466

Bankovní spojení: Sberbank CZ, č.ú. 4060023819/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: Zdeněk Nováček, člen představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Rudolf Kříž, technik

(dále jen „zhotovitel“  na straně druhé)

takto:

- Předmět smlouvy

1.1	Předmětem smlouvy je provedení díla – stavebních prací dle projektové dokumentace, vypracované v červnu 2016 kanceláří Ing. arch. Josefa Borkovce na akci s názvem „ZŠ Bednářova 28 – oprava sociálního zařízení II. etapa“, realizovanou statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih.

Rozsah a podmínky provedení díla vychází ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to zejm. výše uvedené projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby. V dalších podrobnostech se zhotovitel zavazuje dodržet pokyny objednatele k provedení díla.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na akci „ZŠ Bednářova 28 – oprava sociálního zařízení II. etapa“ a na to navazující nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen SoD).

Místem předmětu díla je: objekt ZŠ Bednářova 28, 619 00 Brno – Horní Heršpice.

1.2	Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

1.3	Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě a standardu potřebném pro dosažení jeho účelu, tj. následného vydání stavebního povolení a samotné realizace stavby. Za tímto účelem zhotovitel prohlašuje, že se s předmětem díla dostatečně seznámil, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi a vědomostmi a potřebným provozním zázemím k úspěšnému provedení díla. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí a v součinnosti s objednatelem.

1.4	Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s technickým dozorem investora (TDI), kterého si pro daný účel stanoví objednatel. TDI je za tímto účelem zejm. oprávněn odsouhlasit zápisy ve stavebním deníku, provádět kontroly a prověrky prováděných prací, udílet zhotoviteli přiměřené pokyny týkající se provádění díla a plnit další úkoly, jež standardně z funkce TDI vyplývají.

- Doba plnění

2.1	Zhotovitel dílo provede, dokončí a předá objednateli v dohodnutém termínu:

do 31.08.2016.

- Cena za zhotovení díla

3.1		Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách číslo 526/1990 Sb. dohodly na tom, že cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena smluvní, pevná a činí:

538.849,- Kč bez DPH

652.007,- Kč vč. DPH

3.2	Výše sjednaná cena v sobě již zahrnuje veškeré nezbytné výdaje zhotovitele, potřebné pro dokončení díla. Cena díla může být dodatečně změněna jen na základě uzavření cenového dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

- Platební podmínky

4.1	Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Fakturaci je možné provádět i průběžně po bezvadném dokončení a předání jednotlivých ucelených částí díla (etapy) objednateli.

4.2	Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní ceny vzniká zhotoviteli úspěšným předáním a převzetím předmětu díla.

4.3	Veškeré faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury a způsob a výši odvodu DPH.

- Záruka

5.1	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla (části díla) objednavatelem.

5.2	Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 15 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel neprovede odstranění případných vad předmětu díla ani do 10 dnů od uplynutí výše uvedeného termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt a náklady účtovat zhotoviteli.

- Předání a převzetí díla

6.1	Dílo je pokládáno za provedené, bude-li dokončeno a předáno objednavateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li dílo předané s nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby, poznamenají se tyto do předávacího protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem.

6.2	Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo či jeho ucelená část (etapa) připraveno k předání.

- Smluvní pokuty

7.1	V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny plnění za každý den prodlení.

7.2	V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.

7.3	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII.    Ukončení smluvního vztahu

8.1	Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem.

8.2	V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než dva týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky při provádění díla ani do jednoho týdne po termínu nápravy stanoveném objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.3	Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:

-	zrušení firmy zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,

-	bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 10 dnů.

IX.    Závěrečná ustanovení

9.1	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

9.2	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemnou formou a být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.3	V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.4	Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 17.08.2016					V Brně, dne 17.08.2016

…………………………					………………………..

za objednatele						        	za zhotovitele

Ing. Zdeněk Rotrekl,			 	              	Zdeněk Nováček,

místostarosta MČ Brno-jih					člen představenstva