DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa č. SML/55/1130/0004/2022 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Městská část Praha – Vinoř

se sídlem:		Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17

zastoupená:		Ing. Michalem Biskupem, starostou

IČ: 			00240982

DIČ:			CZ00240982

bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

číslo účtu: 		274958902/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem:		Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zastoupená:		Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČ: 			27466868

DIČ:			CZ27466868

zápis v OR:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

číslo účtu: 	 	194021669/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

Předmětem Dodatku je změna termínu dodání zakázky „Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa “ na základě Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění článek III. odst. 2 Smlouvy a nově zní takto:

„2. Ukončení realizace díla:

- PD pro společné územní a stavební povolení do 60 dnů po získání souhlasu se stavbou od vlastníka pozemku parc. č. 1546/2 v k.ú. Vinoř a vynětí ze ZPF a PUPFL.

- Finální předání díla do 90 dnů po vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení.“

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady MČ Praha – Vinoř č. R 45/831/2024 ze dne 3.01.2024.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se s Dodatkem řádně seznámily a že tento je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne .......................				V Hradci Králové dne .......................

...........................................				...........................................

Městská část Praha-Vinoř				Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Michal Biskup					Ing. Miloš Burianec

starosta						jednatel

(objednatel)						(zhotovitel)