Usnesení č. RM/30/1/24

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2024

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení, I. etapa“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností 4 Lighting s.r.o., IČ: 03458911, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Konečná – rekonstrukce osvětlení, I. etapa“ na základě kterého se dle Změnových listů č. ZL 01 až č. ZL 05 zvyšuje cena díla o částku 295.000,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.391.026,60  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00017/ORI ze dne 1.6.2023, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru