SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená dle Obchodního zákoníku, zákon č.513/1991 Sb.

Linea podlahy, s.r.o.

Kamýcká 440 / 7 , Litoměřice

IČO : 28702611      DIČ :  CZ28702611

zastoupená panem Pavlem Dvořákem - jednatelem

( dále jen  " dodavatel " )   na straně jedné

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Havlíčkova 32 , Litoměřice

IČO : 46773363

zastoupená Mgr. Blankou Ježkovou - ředitelka

( dále jen " odběratel " )    na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

článek I.

- Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je montáž zátěžového homogenního PVC vč. přípravy podkladu

a vytahovaných fabionů dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Kromě  vlastního provedení je předmětem díla i veškerý materiál, z něhož se dílo skládá.

Místo pokládky: Základní škola Havlíčkova 32 – hlavní chodba a podesty

článek II

Doba plnění.

Dodavatel se zavazuje provést dílo na základě dohody v termínu od 20. 12. 2023 do 30. 12. 2023.

V tomto období se odběratel zavazuje k zajištění vhodných podmínek pro montáž

(zajištění el.proudu, vody a zpřístupnění školy )

Dodavatel neodpovídá za nedodržení termínů v případě:

- překážek na straně odběratele, které odběratel neodstraní na žádost dodavatele v požadovaném termínu.

- nepříznivých povětrnostních vlivů nebo vyšší moci,

- že odběratel nebo jiná jím oprávněná osoba nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo nebude možné s ním tento termín dohodnout.

článek III.

Platnost cen.

Dodavatel bere vědomí, že celková cena za dílo je cenou maximální, nepřekročitelnou.

Jednotkové ceny za materiál jsou pevné a neměnné. Jednotkové ceny za práci jsou pevné

a neměnné. Cena celkem bez DPH 21 % je 198 226 Kč, DPH 21 % je 41 627 Kč,

celkem včetně DPH 21 % je 239 853 Kč.

.

článek IV.

Platební podmínky.

Na dílo nebude poskytnuta záloha. Po převzetí díla bez vad a nedodělků provede dodavatel závěrečné vyúčtování formou konečné faktury. Splatnost faktury se stanovuje nejpozději do 30 dnů od vystavení faktury.

článek V.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

V případě prodlení dodavatele s provedením Díla podle této smlouvy má odběratel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení odběratele s placením ceny za provedení Díla má dodavatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den plnění.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

článek VI.

Odstoupení od smlouvy.

Při nedodržení některého z bodů této smlouvy má odběratel i dodavatel možnost odstoupit od smlouvy, pokud bude mít písemnou formu a bude druhé straně doručena emailem, nebo dopisem.

článek VII.

Záruční podmínky + servis

Na realizaci se vztahuje záruka 36 měsíců. Do vstupních prostorů je nutné umístit vhodné rohože z důvodu ochrany podlahy před vlhkostí, nečistotou, kamínky a pískem.

Dodavatel nebere odpovědnost  vzniklou nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením.

V Litoměřicích dne: 19. 12. 2023

......................................................                  .....................................................                  Dodavatel – Pavel Dvořák - jednatel                  Odběratel – Mgr. Blanka Ježková - ředitelka