Údržba  rastrových  záhonů  v Klášterní zahradě

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-28/2021

„Údržba rastrových záhonů v Klášterní zahradě“

který  uzavřely  smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:	Dobrovského 3, Vrchlabí    54301

IČO:	00088455

DIČ:	CZ00088455

bankovní spojení:

zastoupená:	PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Michal Kuřík

se sídlem/bytem:	Studenec u Horek 438, 512 33

IČO/r.č.:	72860766

DIČ:	CZ604083608

bankovní spojení:

e-mail:	info@trvalkovaskolka.cz

(dále jen zhotovitel) (dále jen smluvní strany)

1.  Smluvní strany  na základě článku Vlil.  Ostatní ujednání, odst.  5 a dále v souladu  s Dodatkem č.  1      a č. 2 uzavírají tento  Dodatek č.  3 Smlouvy o dílo č.    SMLDEU-38-28/2021.

Smluvní strany se shodly na změně požadovaných prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy - technické specifikaci a to z důvodu plánované rekonstrukce rastrových záhonů. Podrobný popis změn v údržbě za období 2023 je uveden v příloze č. 1 Změnovém listu č. 1 - méněpráce a Změnovém listu č. 2 - vícepráce.

Méněpráce v celkové výši:	- 65.094,81  Kč bez DPH Vícepráce v celkové výši:		60.878,10  Kč bez DPH

2. Cena díla dle uzavřeného Dodatku č. 2 (v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1)  činila:	584.401,87  Kč bez DPH

Nové znění článku  III. Cena a platební podmínky,  odst.   1.:

580.185,16	Kč bez DPH

121.838,88	DPH 21%

702.024,04	Kč  včetně DPH

3.   Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve  2  stejnopisech,  každá  ze  smluvních  stran  obdrží  1  paré dodatku.

5.   Tento dodatek č.  3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění   v registru smluv.

Příloha:	Změnový list č. 1 - méněpráce, Změnový list č. 2 - vícepráce

Ve Vrchlabí,	dne	Ve Studenci,	dne f/ / tot^j

PhĎr RdbiiřohrSh ředitel

Správy Krkonošského národníhdparku

Za správnost:	1/1

PŘEDAVACI PROTOKOL	Změnový list č. 1 - méněpráce

za období: 2023

práce předal: Michal Ku

dne: # y.

práce převzal:

dne7s.iztitf

Údržba rastrových záhonů - méněpráce

pol.č.	popis	mi-	množství	jedn.cena	cena celkem

1    Lékárenská zahrada

1.1      údržba  - vypletí  záhonu,  odstraněni  odkvetlých  částí  (8x ročně)	m2	51,3	24,00  Kč	9  849,60  Kč

1.2     rostlinný materiál (trvalky,  cibuloviny, apod.)	ks	20	55,00 Kč	1 100,00 Kč

1.3    výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	20	30,00 Kč	600,00 Kč

2	Záhon  krkonošských plodin

2.2      vysetí  a výsadby a  úprava  po  vysetí  a výsadbách  (1x  ročně)	m2	27	22,00  Kč	594,00  Kč

2.3     zálivka po vysetí a výsadbách, 20 l/m2  (1x ročně)	m3	0,54	560,00 Kč	302,40 Kč

2.4      osivo  a sadba	m2	27	120,00  Kč	3 240,00  Kč

2.5      údržba - vypletl záhonu,  odstranění odkvetlých  částí (11x ročně)	m2	36	20,00 Kč	7 920,00 Kč

2.6     pokosení trávníku  lučního s odvezením  hmoty (3x ročně)	m2	45	2,80 Kč	378,00 Kč

2.7   hnojení umělým hnojivém se zálivkou, 20 g/m2 (11 x ročně)	t	0,00072	35 000,00 Kč	277,20 Kč

2.8     umělé hnojivo	kg	0,72	135,00 Kč	1 069,20 Kč

2.9      podzimní  příprava  pozemku  po  sklizni (1x ročně)	m2	27	58,00 Kč	1  566,00 Kč

2.10    ruční zapravení  hnoje (1x ročně)	m2	27	58,00 Kč	1  566,00 Kč

2.11    hnůj na podzimní přihnojení 1 kg/m2	kg	27	29,00 Kč	783,00 Kč

3	Klášterní zahrada

3.5      rostlinný materiál  (trvalky, cibuloviny apod.)	ks	20	55,00 Kč	1 100,00 Kč

3.6    výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	20	30,00 Kč	600,00 Kč

4	Sezónní výstavní záhon

4.1      údržba - vypletí záhonu,  odstraněni odkvetlých částí (1x ročně)	m2	79,5	10,00 Kč	795,00 Kč

5	Vřesoviště

5.2      rostlinný materiál (trvalky, cibuloviny apod.)	ks	20	55,00 Kč	1 100,00 Kč

5.3    výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	20	30,00 Kč	600,00 Kč

6	Horská  krkonošská louka

6.1     pokosení trávníku  lučního s odvezením  hmoty (3x ročně)	m2	171,6	7,50 Kč	3 861,00 Kč

6.2     dosetí osiva na 30 % plochy (1x za  2 roky)	m2	51,48	4,50 Kč	231,66 Kč

6.3    osivo, 2g/m2 (1x za 2 roky)	kg	0,103	3 150,00 Kč	324,45 Kč

7	Břeh řeky Labe

7.2     rostlinný materiál (trvalky,  cibuloviny apod.)	ks	20	55,00 Kč	1 100,00 Kč

7.3    výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	20	30,00 Kč	600,00 Kč

8	Záhon polních plevelů a obilovin

8.2      vysetí a úprava  po vysetí (1x ročně)	m2	171	5,30 Kč	906,30  Kč

8.3    osivo obilí, 22 g/m2 (pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý, žito jarní)	kg	3,762	25,00 Kč	94,05 Kč

8.4    osivo plevele,  3 g/m2 (1x za 2 roky)	kg	0,513	3 150,00 Kč	1 615,95  Kč

8.6      strojové zapravení  hnoje (1x ročně)	m2	171	11,00 Kč	1 881,00  Kč

8.7      hnůj  na  podzimní  přihnojení  1 kg/m2	kg	171	10,00  Kč	1 710,00  Kč

9	Subalpínská vysokobylinná a  křovinná  vegetace

9.2     rostlinný materiál (trvalky,  cibuloviny apod.)	ks	20	55,00 Kč	1 100,00 Kč

9.3    výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	20	30,00 Kč	600,00 Kč

10	Trvalkové záhony pod stromy (2  ks)

10.1    údržba - vypletí záhonu,  odstranění odkvetlých částí  5x ročně)	m2	366	9,00 Kč	16 470,00 Kč

10.6    rostlinný materiál (trvalky,  cibuloviny apod.)	ks	50	55,00 Kč	1 100,00 Kč

10.7   výsadba rostlin se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	50	30,00 Kč	60,00 Kč

celkem	65 094,81 Kč

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	Změnový list č. 2 - vícepráce

za období: 2023

práce předal: Michal Kuřík

dne: 11 !■ toVf

práce převzal:

dne: I5.i táty

Údržba rastrových záhonů - vícepráce

pol.č.	popis	mj.	množství	jedn.cena	cena celkem

1    Lékárenská zahrada

výsadba  hlíznatých  rostlin (vč. hnojení)	ks	100	22,30 Kč	2 230,00 Kč

zálivka, 20 l/m2	opak.		4	320,00  Kč	1 280,00 Kč chem.  likvidace  vytrvalých  plevelů  bodově  na  90  % plochy (6x)		m2	46,2		7,50 Kč	2 079,00  Kč

2	Záhon  krkonošských plodin

příprava  záhonu - chem.  likvidace vytrvalých rostlin (2x)	m2	80		7,50 Kč	1 200,00 Kč vysetí letničkové směsi	m2	80	27,75 Kč	2 220,00 Kč

zálivka, 20 l/m2	opak.	4	330,00 Kč	1 320,00 Kč

3	Klášterní zahrada

zálivka, 20 l/m2	opak.	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč

5	Vřesoviště

údržba  -  vypletí  záhonu,  odstranění  odkvetlých  částí (4x ročně)	m2	125,5	13,00 Kč	6 526,00 Kč chem.  likvidace  vytrvalých  plevelů  bodové  na  20  % plochy (5x)	m2		27		7,50 Kč	1  012,50 Kč

6	Horská  krkonošská louka

příprava  záhonu - chem.  likvidace vytrvalých rostlin (2x)		m2	171,6			7,50 Kč	2 574,00 Kč jarní příprava  pozemku  pro vysetí  půdní frézou,  vysetí letničkové směsi		m2	171,6		48,00 Kč	8 236,80 Kč zálivka, 20 l/m2	opak.		4	650,00 Kč	2 600,00 Kč

podzimní příprava  pozemku po sklizni	m2	171,6	13,00 Kč	2 230,80 Kč

7	Břeh řeky Labe

chem.  likvidace  vytrvalých  plevelů  bodově  na  50  % plochy (3x)	m2	54	7,50 Kč	1 215,00 Kč

8	Záhon polních  plevelů a obilovin

příprava  záhonu - chem.  likvidace  vytrvalých  rostlin  (2x)	m2	171		7,50  Kč	2  565,00  Kč vysetí  letničkové  směsi	m2	171	35,00  Kč	5  985,00  Kč

osivo  letniček (mák, chrpa)	ks	1	3 884,00 Kč	3 884,00 Kč

zálivka, 20 l/m2	opak.	4	650,00 Kč	2 600,00 Kč

9	Subalpínská  vysokobylinná  a křovinná vegetace

chem.  likvidace vytrvalých  plevelů  bodově  na  20  %  plochy (5x)	m2		46,6		7,50  Kč	 1 747,50  Kč rozvolnění  trvalkových  skupin  (metlice,  kontryhel)	m2	116,5	41,00  Kč	4  776,50 Kč

10     Trvalkové záhony pod stromy (2  ks)

chem.  likvidace vytrvalých plevelů  bodově na 40 %  plochy (2x)		m2	146,4		7,50 Kč	2 196,00 Kč zálivka, 20 l/m2	opak.		4	350,00 Kč	1 400,00 Kč

celkem	60 878,10 Kč