PAGE  

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic
zastoupené v technických záležitostech: Karel Linhart, DiS. – odd. ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic
IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
se sídlem: Gočárova 504/54, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem
zastoupený v technických záležitostech: Ing. Miroslav Malina, vedoucí projektant
IČ: 25251431
DIČ: CZ25251431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
(dále jen „zhotovitel)
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo

II.  Předmět smlouvy, rozsah a podmínky plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

2) Předmětem díla je zpracování a předání lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s platností od 1.1.2025 do 31.12.2034 na pozemcích určených objednatelem dle předáných podkladů v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy na lesním hospodářském celku Město Pardubice, předběžný rozsah 464 ha.
3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s následujícími obsahovými náležitostmi:

A. Přípravné práce:
1) Parcelní mapa v PDF a seznam parcel v XLS



1 paré

B. Podklady k posouzení a uplatnění připomínek:
2) Hospodářská kniha v PDF





1 ks

3) Porostní mapa 1 : 10 000 v PDF





1 ks
C. Podklady ke schválení díla ve formátech dle požadavku SSL:

4) Textová část LHP






1 ks

5) Hospodářská kniha a plochová tabulka




1 ks

6) Porostní a těžební mapa 1 : 10 000




1 paré

7) Digitální data LHP na CD






1 ks

D. Prozatímní výstupy díla:

8) Hospodářská kniha v PDF





1 ks

9) Porostní a těžební mapa 1 : 10 000 v PDF



1 ks
E. Konečné výstupy:

10) Textová část LHP 

Výhledy těžeb na 30 let – součástí textové části LHP 

11) Seznam přestárlých porostů a porostů s těžební nutností obsahující zejména plochu a zásobu porostu a těžební předpis 

12) Hospodářská kniha s plochovou tabulkou 

13) Hospodářská kniha s evidencí 

14) Plochová tabulka 

15) Porostní mapa 1 : 10 000, oboustranně foliovaná 

16) Typologická mapa 1 : 10 000, oboustranně foliovaná 

17) Obrysová mapa 1 : 5 000, bez vrstevnic, nefoliována 

18) Parcelní mapa 1: 5 000, oboustranně foliovaná 

19) Těžebně technologická mapa 1 : 10 000, oboustranně foliovaná 

20) Lesnická mapa s ortofotem 1 : 5 000, nefoliována 

21) Numerická data LHP 

4) Veškeré výstupy díla budou zpracovány v analogové i digitální podobě. V analogové formě budou veškeré konečné výstupy díla vyhotoveny ve dvou kopiích, porostní mapa a těžebně technologická mapa ve třech kopiích.
5) LHP bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, jeho prováděcích vyhlášek a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vše  v platném znění.
6) Při zhotovování díla budou respektovány zákony, vyhlášky a ostatní obecně závazné právní předpisy, které s předmětem díla souvisejí. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů. Numerická a grafická data LHP budou vyhotovena v digitální formě dle schváleného Informačního standardu hospodářské úpravy lesů a podmínek definovaných smlouvou o dílo.

7) Objednavatel požaduje účast při: 

· definování a projednávání hospodářských záměrů vlastníka 

· tvorbě rámcových směrnic hospodaření a základních rozhodnutí 

· přípravě podkladů pro kategorizaci lesů 

· projednání všech navržených hospodářských opatření v porostních skupinách 
III. Součinnost smluvních stran
1) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla. 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli tyto podklady:

a) Majetkovou držbu v aktuálním stavu



do 31.1.2024
b) Záměry hospodaření





do 31.1.2024
c) Návrh na zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení











do 31.3.2024
d) Lesní hospodářskou evidenci




do 31.3.2024
2) Objednatel je povinen do 10 dnů po zaslání parcelní mapy a seznamu parcel svým podpisem potvrdit jejich aktuálnost a soulad se skutečným stavem a tyto dokumenty zhotoviteli podepsané předat. 

3) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od provedení změny, informovat zhotovitele o jakékoliv změně v podkladech předaných podle čl. III. odst. 2 této smlouvy, zejména o změnách majetkových. Dojde-li k jakýmkoliv změnám a/nebo doplněním podkladů předaných podle čl. III. odst. 2 této smlouvy po splnění povinností objednatele podle čl. III. odst. 3 této smlouvy, v jejichž důsledku bude třeba provést úpravu díla, smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně prohlašují, že se příslušná úprava díla považuje za více práce a objednatel se v takovém případě zavazuje zhotoviteli uhradit odměnu ve výši 500,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu úpravy díla.
4) Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a dodržovat pokyny objednatele k provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je povinen zhotovitel objednatele upozornit.
IV. Doba plnění díla

1) Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla.

2) Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

a) Zahájení prací






po podpisu smlouvy o dílo

b) Skončení přípravných prací




do 31.03.2024
c) Předání podkladů k posouzení a uplatnění připomínek

do 15.10.2024
d) Předání díla ke schválení





do 30.11.2024
e) Předání prozatímních výstupů díla



do 15.03.2025
f) Předání dokončeného díla objednateli 
do 30 dnů po schválení LHP krajským úřadem
3) V případě, že bude objednatel v prodlení s předáním podkladů uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy a/nebo se splněním povinností podle čl. III odst. 3 této smlouvy, prodlužují se termíny plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy o dobu odpovídající délce prodlení objednatele s předáním podkladů a/nebo se splněním uvedených povinností.

V. Cena a platební podmínky
1)  Cena díla byla stanovena, na základě výsledku výběrového řízení, ve výši 590,- Kč na 1 ha lesa bez DPH. Celková cena při předběžné ploše majetku 464 ha byla stanovena na 273 760,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc sedm set šedesát korun českých). 
2)  DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.
3)  Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha lesa a celkové plochy zařizovaného majetku, tj. dle skutečného rozsahu díla, tj. dle skutečné plochy majetku. Smluvní strany prohlašují, že cena stanovená v čl. V. odst. 1 za 1 ha je cena za jednotku úplná a nejvýše přípustná, neboť zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
4)  Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla, resp. její části, a právo vystavit příslušnou fakturu, a objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla, resp. její část, takto:

a) 246 000,- Kč bez DPH po předání LHP k posouzení zadavateli a zapracování připomínek před předáním LHP krajskému úřadu ke schválení,

b) doplatek celkové ceny díla po schválení LHP krajským úřadem.

5)  V případě meziročního nárůstu inflace za rok 2024, vyjádřeném přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněném Českým statistickým úřadem, o více než 5 %, bude cena díla navýšena o částku odpovídající míře inflace za dané období. Pokud inflace za předmětné období nedosáhne výše 5 %, nebude k ní v ceně díla přihlíženo. 

6)  Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů od data odeslání faktury.

7)  Objednatel je oprávněn pozastavit platbu za práce odvedené v rozporu s touto smlouvou.
8)  Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem.  Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku ve výši základu daně   a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

9)  Faktury budou zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), případně elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. 
VI. Oprávněné a kontaktní osoby
1) Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni k jednání:

	Jméno a příjmení
	Funkce
	Adresa
	Telefon
	E-mail

	Ing. Pavel Gregor
	jednatel
	
	xxxxxxxxx
	gregor@lesprojektvc.cz

	Ing. Michal Malina
	vedoucí projektant
	
	xxxxxxxxx
	malina@lesprojektvc.cz

	
	
	
	
	


2) Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za objednatele oprávněni k jednání:

	Jméno a příjmení
	Funkce
	Adresa
	Telefon
	e-mail

	Ing. Miroslav Míča
	ved. odboru živ. prostředí Magistrátu města Pardubic
	
	466 859 308
	miroslav.mica@mmp.cz

	Karel Linhart, DiS.
	odbor živ. prostředí Magistrátu města Pardubic, odd. ochrany přírody a krajiny
	
	466 859 301
	karel.linhart@mmp.cz

	
	
	
	
	


VII. Ujednání o smluvních pokutách
1) V případě prodlení ze strany zhotovitele s dokončením a předáním předmětu plnění objednateli ve sjednaném termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo  započítat na částku uvedenou v příslušné faktuře vystavené k úhradě ceny za dílo, resp. jeho část.

2) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou některé z faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

VIII. Ukončení smlouvy

1) Tuto smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2) Odstoupit od uzavřené smlouvy může objednatel i zhotovitel v případech stanovených zákonem nebo touto smlouvou. 

3) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění nesplní kteroukoliv svou povinnost podle čl. III. této smlouvy a/nebo poruší kterýkoliv svůj závazek uvedený v čl. III. této smlouvy, a/nebo

- objednatel ani po písemné výzvě nezaplatí fakturu.

4) Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní objednateli ani po písemné výzvě provádět kontrolu, a/nebo
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dnů.
5) Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. Účinkem odstoupení od této smlouvy je, že se tato smlouva od počátku ruší, pro vyloučení pochybností však smluvní strany výslovně sjednávají, že veškerá plnění, která si smluvní strany poskytly do okamžiku doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně, byla poskytnuta po právu a smluvní strany nejsou povinny si tato plnění vracet. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou zhotovitel do jednoho měsíce od okamžiku doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na provádění díla a zároveň objednateli v téže lhůtě předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré objednatelem předané podklady. Objednatel se v případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou zavazuje zhotoviteli zaplatit v rozsahu převyšujícím objednatelem dosud uhrazenou cenu díla veškeré skutečně vynaložené náklady na provádění díla podle vyúčtování dle předchozí věty, a to nejpozději do 14 dnů od předložení vyúčtování dle předchozí věty.
Odstoupením od této smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu sjednanou dle této smlouvy, úroky z prodlení, nárok na náhradu škody a ustanovení této smlouvy, která podle své povahy mají trvat i po odstoupení od této smlouvy.
IX. Ostatní ujednání

1) Dnem nabytí účinnosti této smlouvy se povoluje pracovníkům zhotovitele vjezd do lesa.
2) Podpisem smlouvy objednatel souhlasí s výdejem data z datového skladu IDC ÚHÚL ve formátu XML včetně textové části.
3) Změny smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku se souhlasem obou smluvních stran.

4) Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

5) Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem poskytnuta třetí osobě ani použita k jiným účelům bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6) Zhotovitel se zavazuje na požádání zadavatele bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce.

7) Za jakost díla poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti LHP, tj. do 31. 12. 2034.
8) Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

X. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a   účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4) Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
5) Smlouva je vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6) Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními   stranami.   Za písemnou   formu   se   pro   tento   účel    nebude považovat   výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
7) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Pardubice, dne 18.1.2024
.....................................................


   .............................................

Objednatel





Zhotovitel
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubice č. R/ 2286/2023

ze dne 1. 11. 2023

      V Pardubicích dne
17.1 2024



    Ing. Miroslav Míča

                      





                     ved. OŽP MmP
PAGE  
2

