-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2024

**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

# I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,**

**Liberec, příspěvková organizace**

Masarykova 460/3

460 84 Liberec I

**Statutární orgán**: ředitel školy

**Zástupce jednání ve věcech smluvních**: ředitel školy

**Zástupce jednání ve věcech technických**: ředitel školy

**IČ**: 46747991

**DIČ: neplátce**

**Bankovní spojení**: 107-5234500297/0100

**e-mail**: sekretariat@pslib.cz

**Telefon:** 725 311 438

**1.2 Zhotovitel: Ing. Václav Pavlík**

Sněhurčina 712

1. 15 Liberec XV

**Statutární orgán**:

**Zástupce jednání ve věcech smluvních**:

**Zástupce jednání ve věcech technických**:

**IČ**: 13340301

**Bankovní spojení**: 9033648461/0100

**e-mail**:

**Telefon**: 608 384 129

### II. VÝCHOZÍ ÚDAJE

#### Název stavby: **SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava střechy budovy dílen**

#### Místo stavby: Masarykova 460/3, Liberec I

Investor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,

Liberec, příspěvková organizace

**III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**3.1 Předmět plnění**

## Předmětem plnění této smlouvy o dílo je předprojektová příprava, jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení a zadání stavby „SPŠSE a VOŠ Liberec – oprava střechy budovy dílen“.

**3.2. Předmět a rozsah výše uvedené předprojektové přípravy**

- zaměření stávajícího stavu 2.NP a střechy

- stavebně technický průzkum střechy a stropu – sonda

- pevnostní zkouška betonu

- nedestruktivní zjištění rozmístění výztuže a jejích profilů

- výtažné zkoušky v ploše na stropní desce a v ploše na římsách

- vyšetření inženýrských sítí

**3.3.1 Předmět výše uvedené projektové dokumentace**

Předmětem projektové dokumentace bude návrh opravy střechy a souvisejících stavebních úprav dotčených částí budovy, jejichž provedením:

- bude zajištěna ochrana konstrukce budovy a prostoru v ní proti působení povětrnostních vlivů, zejména srážkové vody,

- bude vytvořena tepelná izolace stropu nad 2. nadzemním podlažím,

- budou stávající komínové hlavy upraveny v souladu se současným a předpokládaným budoucím využitím komínů,

- bude zajištěn bezpečný přístup osob provádějících údržbu na střechu a pohyb těchto osob po ní.

**3.3.2 Obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace**

**-** architektonicko stavební řešení včetně příslušnách detailů

**-** stavebně konstrukční řešení (statika)

**-** požárně bezpečnostní řešení

- zdravotní technika

- elektroinstalace, hromosvod

- oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále SPDaS)

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. a zároveň do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na realizaci stavby. SPDaS bude zpracován v elektronické podobě ve formátech XLS(X) a XML.

Součástí projektové dokumentace nebudou průzkumy, průkazy a posudky vyžádané dotčenými orgány státní správy jakožto účastníky stavebního řízení. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

###### IV. DOBA PLNĚNÍ A FORMA PŘEDÁNÍ PD

**Jednostupňový projekt……………….15.04.2024; v el. podobě (PDF, DWG)+ 6 tištěných paré**

**oceněný SPDaS………………………..15.04.2024; v el. podobě (XLSX, XML) + 1 tištěný**

**neoceněný SPDaS……………………..15.04.2024; v el. podobě (XLSX, XML)**

V. CENA DÍLA

**Předprojektová příprava……………………………………………..120.000,- Kč**

**Jednostupňový projekt včetně oceněného a neoceněného SPDaS….300.000,- Kč**

**Celková cena projektové dokumentace a prací souvisejících………420.000,- Kč**

Firma není plátcem DPH.

### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**6.1** Objednatel se zavazuje, žepředmět plnění díla, který nevykazuje vady a nedodělky, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

**6.2** Cenu za zhotovení dílauhradí objednatel po převzetí zakázky na základě faktury, která mu bude předána spolu se zakázkou. Splatnost faktury bude 14 dnů od jejího předání objednateli.

### VII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

**7.1** Záruční doba je 2 rokya začíná plynout ode dne odevzdání kompletního předmětu pl­nění díla objednateli.

**7.2** Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

**7.3** Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání předmětu díla, zodpovídá zhotovitel jenom tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinností.

**7.4** Zhotovitel nezodpovídá za vady předmětu díla,které byly způsobené použitím pod­kladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ni upozornil objednavatele, a ten přesto na použití těchto podkladů trval.

**7.5** Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu**,** že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat odstranění vad a zhotovitel má povinnost jejich bezplatného odstranění.

**7.6** Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 7.5. do 30 dní od písemného uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

**7.7** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady předmětu dílauplatní bezod­kladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. této smlouvy.

### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

**8.1** V případě prodlení zhotoviteles předáním předmětu plnění této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny smlouvy o dílo za každý započatý pracovní den prodlení.

**8.2** V případě prodlení objednatele se splatností faktury zapředmět pl­nění této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý pracovní den prodlení.

**8.3** Zhotovitel je pro případ škody, kterou by způsobil zpracováním předmětu díla, pojištěn profesním pojištěním u ČSOB pojišťovny a.s. do výše 3 mil. Kč.

IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

**9.1.** Zhotovitel bude projednávat a konzultovat rozpracovaný předmět dílana dohodnutých poradách s objednatelem.

**9.2.** Součinnost objednatele se zhotovitelem při zpracování zakázky:

**9.2.1** Objednatel umožní zhotoviteli během provádění předprojektové přípravy a během zpracování PD vstup do areálu školy, do budovy dílen a přístup na její střechu, ke stropní konstrukci nad 2.NP a k římse. **9.2.2** Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné informace o předmětné budově, jejích zařízeních a inženýrských sítích.

**9.2.3** Objednatel zajistí provedení průzkumů, průkazů a posudků vyžádaných dotčenými orgány státní správy jakožto účastníky stavebního řízení.

**9.3 Objednatel je oprávněný použít dílo - předmět této smlouvy** výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám, je podmíněné písemným souhlasem zhotovitele. Pokud použije objednatel projekt na jiné účely bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel ode­vzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této sou­vislosti škoda, má právo také na náhradu škody.

**9.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy** postupovat s odbornou péčí. Zava­zuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, závazné technické normy, závazná ustanovení norem, které nejsou závazné jako celek, a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Projektová dokumentace bude zpracována podle podmínek a požadavků uvedených v závazných stanoviscích DOSP a institucí.

**9.5 Jestliže dohody uzavřené podle bodu 9.3 mají vliv** na předmět plnění, termín nebo cenu díla, navrhne zhotovitel k této smlouvě o dílo dodatek, ve kterém budou předmět plnění, termín nebo cena díla upraveny s ohledem na uvedené dohody.

**9.6 Jestliže objednatel zastaví práce na předmětu plnění smlouvy o dílo nebo od této smlouvy odstoupí,** bude zhotovitel účtovat objednateli již provedenou nebo rozpracovanou část díla v odpovídajícím poměru k celkové ceně předmětu díla.

**9.7 Tuto smlouvu o dílo je možné měnit písemnými dodatky,** které budou pode­psány statutárními zástupci obou stran.

### X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**10.1 Strany této smlouvy o dílo ve shodě prohlašují,** že tuto smlouvu o dílo uzavřely na základě svobodné vůle, srozumitelně a určitě. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy o dílo následují podpisy statutárních zástupců obou stran, kteří jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo uzavřít.

**10.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech,** z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel. Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stránek.

**OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:**

V Liberci dne 03.01.2024 V Liberci dne 03.01.2024

………………………………………….. ………………………………………..