č.j.NPÚ-391/544/2024

ev.č.	2/391/2024

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o výkonu činnosti koordinátora BOZP PŘI REALIZACI STAVBY

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710

zástupce pro smluvní jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., tel: 724 096 184, email: chupik.frantisek@npu.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce příkazce“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc

(dále jen „Příkazce“ nebo „Zadavatel stavby“)

a

DANIEL LUDÍN,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 66186731, DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Daniel Ludín,(dále jen „Zástupce příkazníka“)

(dále jen „Příkazník“ nebo „Koordinátor BOZP“)

Zástupce příkazce a Zástupce příkazníka dále společně jako „Zástupci smluvních stran“

Příkazce a Příkazník dále společně jako „smluvní strany“

Preambule

- Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ”), prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/24/V00000079 a pod názvem NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou – Výkon koordinátora BOZP ( dále jen jako „Veřejná zakázka“).

- Předmět plnění dle Smlouvy je financován ze státního rozpočtu, program 13413 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000249.

- Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je výkon činností Příkazníka jako koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou (dále jen „Stavba“), v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Činnost koordinátora BOZP při realizaci Stavby").

- Stavba bude realizována dle těchto dokumentů:

    - Realizační projektová dokumentace a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx autorizovaný inženýr pod č.xxxxxxxxxxx

    - zjednodušená projektová dokumentace, PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr pod č.xxxxxxxxxxxxx

    - „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE – FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp – NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176

- Součástí Činností koordinátora BOZP při realizaci Stavby jsou zejména tyto činnosti:

  - zpracování či aktualizace Plánu BOZP v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen „plán BOZP“); plán BOZP, případně jeho aktualizace bude zpracována a předána nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Zástupce příkazce s pokynem ke zpracování;

  - podání oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce, a to nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby (předpokladem pro splnění této povinnosti dostatečná součinnost ze strany Příkazce dle čl. II Smlouvy); stejnopis tohoto oznámení předá Příkazník Zástupci příkazce bez prodlení po podání tohoto oznámení. Pokud dojde k podstatným změnám údajů, zpracuje bez zbytečného odkladu aktualizaci tohoto oznámení a stejnopis zašle příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a Zástupce příkazce; oznámení musí být vyvěšeno po celou dobu na viditelném místě u vstupu na staveniště;

  - účast na kontrolních dnech Stavby – přítomnost osoby koordinátora BOZP na Stavbě minimálně 1x za 14 dní, přičemž jeho účast je odvislá také od postupu provádění Stavby; je-li to nezbytné a je tak Zástupcem příkazce vyzván, jezdí na Stavbu častěji;

účast při dohledových návštěvách příslušných správních úřadů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

  - další činnosti v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP:

- poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci Stavby (dále jen „BOZP“),

- vykonávání dohledu na bezpečným způsobem provádění prací na Stavbě a předkládání podnětů a technických řešení nebo organizačních opatření Zástupci příkazce,

- projednání se zpracovatelem projektové dokumentace otázky bezpečné práce a provozu Stavby,

- dává podněty a doporučení všem dotčeným zhotovitelům Stavby pro zajištění BOZP na Stavbě, provádí informování všech dotčených zhotovitelů Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozorní bez zbytečného odkladu zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo na nedodržení plánu BOZP, a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- bez zbytečného odkladu oznámí Zástupci příkazce případy popsané podle předchozího písmene, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je Příkazce povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných Příkazníkem,

- neprodleně informuje Zástupce příkazce o všech závažných skutečnostech mající vliv na BOZP na Stavbě,

- postupuje při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,

- provádí další činnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

  - zpracování závěrečné zprávy po dokončení Stavby.

- Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za řádně provedené činnosti Smluvní odměnu dle Smlouvy.

- Místem plnění je: doručovací adresa Příkazce a místo budoucí realizace stavby: objekt bez č.p. na adrese Wittgensteinova ulice 144/12 Olomouc na pozemku st. 1138, pozemek parc. č. 978/3, pozemek parc. č. 978/7, budova č.p. 1302/14, ul. Wittgensteinova na pozemku parc. č. st. 2525 vše v k.ú. Hodolany.

- Podmínky provádění činností

- Příkazník se zavazuje provádět Činnost koordinátora BOZP při realizaci Stavby s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy Příkazce tak, aby jej chránil před ztrátami a škodami.

- Příkazce poskytne Příkazníkovi potřebnou součinnost pro řádný výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci stavby dle Smlouvy. Za tímto účelem se Příkazce zavazuje poskytovat Příkazníkovi potřebné informace, doklady a konzultace, např. Příkazce v dostatečném předstihu písemně informuje Příkazníka o termínu zahájení stavebních prací, předá Příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli plán kontrolních prohlídek, kontakty na zhotovitele Stavby.

- Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, zejména plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, byl-li zpracován koordinátorem při přípravě Stavby, a dále se zavazuje poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s Příkazníkem po celou dobu realizace Stavby.

- Při plnění předmětu Smlouvy se Příkazník zavazuje dodržovat všechny obecně závazné předpisy a technické normy a řídit se pokyny a podklady Příkazce. Odchýlit se od nich může jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže obdržet jeho souhlas. Obdrží-li však Příkazník od Příkazce pokyn či podklad zřejmě nesprávný či nevhodný, upozorní ho na to písemně a splní takový pokyn jen tehdy, pokud na něm Příkazce trvá.

- Příkazník prohlašuje, že převezme od Příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Všechny další podklady potřebné k řádnému splnění Smlouvy zabezpečuje na své náklady a na své nebezpečí Příkazník, není-li uvedeno jinak. Příkazce neodpovídá za žádnou škodu, vzniklou Příkazníkovi poškozením, znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke splnění Smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců Příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv.

- Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být provedeny. Příkazce nebude Příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo z jakéhokoliv omylu ze strany Příkazníka.

- Použije-li Příkazník k plnění třetí osobu, odpovídá Příkazník za všechny škody, jako by je způsobil on sám, i tehdy zavázala-li se třetí osoba provést určitou činnost samostatně.

- Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem Příkazníka o všech změnách organizačních a technických podmínek.

- Veškeré výstupy Příkazníka vzešlé z jeho činnosti dle této Smlouvy a další dokumenty předá Příkazník Zástupci příkazce vždy ve dvojím vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě na nosiči dat 1x ve formátu pdf a 1x v editovatelném formátu.

- Příkazník se zavazuje mít po dobu plnění této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Výše pojistného plnění musí činit minimálně 1.000.000,- korun českých, s max. spoluúčastí 5 %. Pojištění musí pokrývat veškerou možnou odpovědnost za škodu při výkonu činnost Příkazníka. Příkazník se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Příkazník je povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předložit Příkazci na jeho na výzvu do 10 kalendářních dnů kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy.

- Termíny plnění

- Příkazník je povinen provádět Činnosti koordinátora BOZP při realizaci na základě písemné výzvy Příkazce k zahájení výkonu činností dle této smlouvy s tím, že písemnou výzvu je oprávněn učinit nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Ukončení výkonu Činností koordinátora BOZP při realizaci Stavby je závislé na dokončení a předání Stavebního díla všemi dotčenými zhotoviteli Stavby Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro Stavbu; předpokládaný termín ukončení Stavby je stanoven na 31. 3. 2026.

- Výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci Stavby se považuje za ukončený, pokud:

  - byla provedena (dokončena a předána) Stavba všemi dotčenými zhotoviteli provádějícími Stavbu, včetně ukončení kolaudačního řízení,

  - Příkazník provedl veškeré činnosti dle této Smlouvy a vypracoval veškeré dokumenty a jiné výstupy, jsou-li stanoveny touto Smlouvou nebo požadovány Zástupcem příkazce, a předal je Zástupci příkazci.

- Příkazník je povinen předat Zástupci Příkazce dokumenty a jiné výstupy, jsou-li stanoveny touto Smlouvou nebo požadovány Zástupcem příkazce, do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku skutečnosti zakládající požadavek na zpracování takového výstupu Příkazce nebo od obdržení písemného (emailového) požadavku Zástupce příkazce, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí skutečností dle čl. III odst. 3 písm. a) této Smlouvy.

- Příkazník předá výstupy či jiné dokumenty elektronickou formou prostřednictvím kontaktních emailových adres osob oprávněných jednat ve věcech technických 1x ve formátu pdf a 1x v editovatelném formátu nebo v listinné podobě v místě plnění, požaduje-li tak Zástupce příkazce.

- Osoba koordinátora BOZP při realizaci Stavby

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to pro výkon Činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci Stavby („Koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník je povinen realizovat svou činnost prostřednictvím následující osoby:

Koordinátor BOZP – Daniel Ludín,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odborná způsobilost Koordinátora BOZP byla ověřena udělením osvědčení č. ARRAN/KOO/2021 o získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, které bude tvořit přílohu č. 2 této Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že osvědčení o ověření odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi, bude platné po celou dobu trvání této Smlouvy. Příkazník je povinen tuto skutečnost bez prodlení na písemnou žádost Příkazce prokázat.

- Pokud není osoba uvedená v odst. 2 schopna po přechodnou dobu (max. doba 1 měsíce) realizovat činnost podle této Smlouvy, je Příkazník povinen jmenovat jejího náhradníka, prostřednictvím kterého bude realizovat tyto činnosti po přechodnou dobu a o této skutečnosti Příkazce bez zbytečného odkladu informuje.

- Příkazník je oprávněn změnit osobu uvedenou v odstavci 2 pouze na základě předchozího písemného souhlasu ze strany Příkazce, který bude udělen za předpokladu, že bude nahrazena osobou se shodnou či obdobnou kvalifikací, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla kvalifikace pro osobu Koordinátora BOZP vyžadována podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Příkazník je zároveň povinen předložit Zástupce příkazce na vyžádání doklady, které prokazují splnění těchto požadavků. Každá stálá změna osoby je podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě.

- Odměna Příkazníka

- Příkazníkovi přísluší za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci Stavby odměna, jejíž výše vychází z přílohy č. 1 této Smlouvy: Cenové nabídky (dále jen „Nabídková cena“) a která bude stanovena dle odst. 2 a upravena podle odst. 3 tohoto článku smlouvy (dále jen „Smluvní odměna“); Nabídková cena se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní odměnou.

- Smluvní odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3.1, 3.2 a 3.5 této Smlouvy uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako pevná a konečná. Nárok na smluvní odměnu za tato dílčí plnění vzniká po provedení (dokončení a předání) příslušné části plnění a podpisu (dílčího) předávacího protokolu podepsaného Zástupci smluvních stran. Dílčí předávací protokol bude přílohou faktury (daňového dokladu) vystavené na tuto část Smluvní odměny.

- Smluvní odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3.3 a 3.4 této Smlouvy je stanovena v příloze č.1 této Smlouvy jako jednotková cena, přičemž Smluvní odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3.3 Smlouvy bude stanovena podle skutečného rozsahu (počtu dní) účasti na kontrolních dnech nebo účasti při dohledových návštěvách, Smluvní odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3.4 této Smlouvy bude stanovena podle skutečného rozsahu (počtu hodin) dalších činností (Nabídková cena za tato dílčí plnění je stanovena na základě předpokládaného rozsahu 45 dní a 250 hodin dalších činností za předpokládanou dobu realizace Stavby v délce 36 měsíců.

- Smluvní odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3.3 a 3.4 této Smlouvy bude hrazena čtvrtletně zpětně na základě výkazu prací zpracovaného Příkazníkem a odsouhlaseného Zástupcem příkazce, který předloží Příkazník Zástupci příkazci vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího po příslušném čtvrtletí; Zástupce příkazce je povinen se k tomuto výkazu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Tento výkaz bude přílohou faktury (daňového dokladu) vystavené na průběžnou platbu za Smluvní odměnu.

- Smluvní odměna, resp. jednotkové ceny obsahují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění a další náklady.

- Příkazce si vyhrazuje nevyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění, což bere Příkazník na vědomí a prohlašuje, že nebude uplatňovat náhradu škody nebo ušlého zisku, nedojde-li k vyčerpání celkového předpokládaného rozsahu předmětu plnění.

- Celková Smluvní odměna za výkon Činností koordinátora BOZP při realizaci Stavby nesmí přesáhnout částku 650 250,- Kč bez DPH. Smluvní odměnu lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků a pouze z těchto důvodů:

  - v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy,

  - v průběhu výkonu činností dle této Smlouvy bude Příkazce požadovat nepodstatné změny závazku ze smlouvy analogicky ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.

- Smluvní odměnu je možné změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

- Příkazce neposkytuje zálohy na Smluvní odměnu.

- Smluvní odměna bude zaplacena na základě faktur (daňového dokladu) se splatností 60 dnů od data vystavení.

- Faktura – daňový doklad – musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti (musí být uvedeno číslo Smlouvy a název a číslo SMVS akce 134V131000249) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy Příkazce a název Veřejné zakázky.

- Příkazník doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: sekretariat.olomouc@npu.cz.

- Odměna považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- Příkazce je oprávněn jednostranně započíst vůči Příkazníkovi své (i nesplatné) pohledávky plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Příkazníka vůči Příkazci.

- Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Příkazník dále souhlasí s tím, aby Příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Smluvní pokuty a další sankce

- Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle čl. V této Smlouvy zákonný úrok z prodlení.

- V případě prodlení Příkazníka s provedením Plánu BOZP nebo jeho aktualizace podle čl. I odst. 3.1 této Smlouvy, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

- V případě prodlení Příkazníka s podáním oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce podle čl. I odst. 3.2 této Smlouvy, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Příkazníka účastnit se kontrolních dní nebo účastnit se dohledových návštěv dle čl. I odst. 3.3 Smlouvy, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě porušení povinnosti Příkazníka uvedené v čl. I odst. 3.4 Smlouvy, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Pokud Příkazník poruší povinnost provádět Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci Stavby podle této smlouvy osobou uvedenou v čl. IV odst. 2 této Smlouvy a nezajistí její náhradu podle čl. IV odst. 3 nebo její změnu podle čl. IV odst. 4 Smlouvy, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

- V případě porušení povinnosti uvedené v čl. II odst. 10 této Smlouvy, tj. povinnosti mít po celou dobu trvání Smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu, má Příkazce právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč.

- Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Všechny smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování Příkazcem.

- Ukončení smlouvy

- Příkazce je oprávněn příkaz odvolat kdykoliv bez uvedení důvodu, je však povinen uhradit Příkazníkovi tu část Smluvní odměny podle této Smlouvy, na níž vznikl Příkazníkovi nárok.

- Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět s výpovědní lhůtou 2 měsíců běžící od prvního dne měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí je Příkazník povinen provést vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli.

- Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Příkazník nepostupuje v souladu s touto Smlouvou, i poté, co jej Příkazník na porušování povinností ze Smlouvy písemně upozornil.

- Příkazník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li Příkazce v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného dokladu dle této Smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho splatnosti, i poté, co jej Příkazce na prodlení písemně upozornil.

- Odstoupením od Smlouvy se závazek ruší s účinky do budoucna. Smluvní strany si sjednaly, že zásilka zaslána prostřednictvím odesílatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetím pracovním dnem od jejího odeslání druhé smluvní straně.

- Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po ukončení platnosti Smlouvy předat Zástupci příkazce veškeré datové nosiče, dokumenty, podklady a písemné materiály, které obdržel nebo jiným způsobem získal v souvislosti s výkonem Koordinátora BOZP.

- Závěrečná ustanovení

- Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinný.

- Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy.

- Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Příkazce.

- Příkazce si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy včetně případných dodatků ke Smlouvě.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu uveřejní v registru smluv Příkazce.

- Příkazník bere na vědomí, že se podpisem Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se podpisem Smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Nedílnou součást Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: 	Cenová nabídka [bude doplněna z přílohy č. 1 zadávací dokumentace: krycí list v souladu s nabídkou dodavatele]

Příloha č. 2: 	Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu činnosti Koordinátora BOZP na staveništi

| V Olomouci, dne ………………………………………….. Mgr.František Chupík, Ph.D. Ředitel ÚOP v Olomouci | V Olomouci, dne ………………………………………….. Daniel Ludín |
| --- | --- |