DODATEK č.1

ke Smlouvě o poskytování služeb:

Smlouva na poskytnutí služeb – „Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2.etapa; část Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Správce stavby“ č. S/ŘVC/110/R/PřS/2021 – mezi Objednatelem (Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR o.s.s.) a Konzultantem (Garnets Consulting a.s.) uzavřená dne 12.10.2021.

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a

spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění

Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Garnets Consulting a.s.

se sídlem (místem podnikání) v: Teplicích-Trnovanech, Čs. legií 445/4, PSČ 415 01

jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce: xxxx

IČ: 273 49 675

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

IBAN: xxxx

(dále jen „Konzultant“)

SJEDNALY SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ:

## 1.	Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 12.10.2021 se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně:

## 1. 1.	V Příloze č.4 „Harmonogram služeb“; bod č.4 „Činnost týmu SpSt v průběhu stavebních prací: od 1.10.2021 do 15.12.2021 předpoklad termínu plnění 11 týden - 22 týden“ a „Předání dokončené a zaměřené stavby ŘVC ČR od 15.12.2021 – 15.12.2021 22. týden“) se původní ujednání termínu poskytování služeb nahrazuje následovně:

## Příloha č.4 „Harmonogram služeb“; bod č.4 „Činnost týmu SpSt v průběhu stavebních prací: od 27.3.2023 do 30.11.2023 13. – 48. týden“ a „Předání dokončené a zaměřené stavby ŘVC ČR od 30.11.2023 – 30.11.2023 48. týden“)

1. 2. 	Součet všech odměn bude navýšen dle finanční přílohy č.1, která je nedělitelnou součástí tohoto dodatku.

Objednatel:						Konzultant:

Podpis:________________________		Podpis:___________________________

Jméno:	 Ing. Lubomír Fojtů                            	Jméno: xxxx. – člen

představenstva, při výkonu

funkce zastoupen xxxx

Funkce: ředitel

Datum: ………………………….			Datum: ………………………….

Příloha č.1) Stanovení celkové ceny za činnost konzultanta v období 07-11/2023 v souladu s Přílohou 4 (Odměna a platba).

| Návrh ceny za činnost konzultanta v období 07-11/2023 |
| --- |
| Poskytované služby za realizační fázi v období 07-11/2023 |
|  | Měsíčně v kč bez DPH | Celkem v kč bez DPH |
| H Činnost správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele díla (FIDIC WHITE) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby |
| Výkon činnosti správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací | xxxx | 125 000,- |
| I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (činnost koordinátora BOZP), Činnost kontroly soupisu prací XC4, Běžné služby |
| Činnost (I-O) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | xxxx | 40 000,- |
| Celkem |  | 165 000,- |