Smlouva o dílo HS/1192

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

- Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Satalice

IČO: 00240711

se sídlem: K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 10451542 /0800

e-mail: urad@satalice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

URBAN FORESTRY s.r.o.

IČO: 14057476

se sídlem: Dolnice 12, 621 00 Brno

zastoupená: Ing. Janem Servusem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 6562405349/0800

e-mail: janservus@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

2.1	Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Dílem podle této smlouvy se rozumí odstranění náletových stromů a křovin včetně kořenů, dále odstranění přestárlých ovocných stromů včetně kořenů dle označení dendrologů, odstranění stávajícího plotu spolu s prorostlými dřevinami včetně kořenů a výstavbu nového oplocení ohraničující území určené pro Vzpomínkový park (parc. č. 930/2 k. ú. Satalice), včetně vstupních bran a branek. Zakázka zahrnuje následnou péči o dílo po dobu jednoho roku. Následnou péčí se rozumí zejména mechanické odstranění náletových dřevin, sečení rekultivovaného prostoru a odvoz a likvidace posekaného porostu (dále jen „dílo“).

2.2	Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími, normami ČSN a ČSN a podle obecně závazných předpisů.

2.3	Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, poddodavatele. Za výsledek těchto činností a prací však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

2.4	Specifikace rozsahu díla je vymezena v Příloze č. 1 – Výkaz výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí díla jsou tyto další činnosti: odvoz a likvidace biomateriálu, náklady na zařízení staveniště, včetně potřebných energií.

2.5	Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby.

2.6	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah díla, seznámil se se všemi dostupnými podklady a místem plnění – realizace díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil rozsah díla co do jeho úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že podkladům pro plnění díla porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace a podkladů pro plnění díla provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění - realizaci díla.

2.7	Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

2.8	Provedení celkového úklidu prostoru revitalizace hřbitova, uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou jim dotčeny, do původního stavu.

III.	Doba zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: leden 2024

Ukončení díla: do 10 měsíců od protokolárního předání místa plnění

3.1	Tabulka dle období:

| Období | Druh práce |
| --- | --- |
| leden-březen 2024 | Odstranění dřevin |
| květen-říjen 2024 | Následná péče |
| říjen 2024 | Předání rekultivovaného území |

3.2	Dílo bude prováděno postupně od ledna 2024 do října 2024 dle výše uvedené tabulky, zároveň v souladu s týdenním časovým harmonogramem v Příloze č. 2, který je nedílnou součástí této smlouvy a s kontrolními dny v daném období, s posouzením aktuálního stavu plnění díla zapsaném ve stavebním deníku a odsouhlasením prací objednatelem. Zhotovitel zahájí provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy uveřejněním v registru smluv. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

3.3	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo bude předáváno po částech dle tabulky výše uvedené. Dnem ukončení období se rozumí poslední den kalendářního měsíce v tabulce uvedeném.

3.4	V případě, že bude mít dílo či jeho část v den jeho předání jakékoliv vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o vadách díla, v němž objednatel specifikuje veškeré vady a nedodělky díla či jeho části a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Náklady na odstranění vad či nedodělků díla nese výlučně zhotovitel. Objednatel je oprávněn při neplnění termínů uplatnit finanční sankci.

# IV. Cena za dílo

4.1.     Celková cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran jako cena pevná a činí:

(na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.12.2023)

Cena bez DPH                                                                         1 700 023,07

DPH ve výši  21 %                                                                      322 751,91

Cena celkem vč. DPH                                                              2 022 774,98

4.2. 	K ceně bude zhotovitel účtovat DPH dle právních předpisů platných v době fakturace.

4.3. 	Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nezvyšuje se cena díla.

4.4. 	Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve	věcech této smlouvy. U prací neobsažených v nabídce, bude provedena kalkulace	jednotlivých prací s využitím ceníku URS platného v době provádění prací, případně	dle cen obvyklých u dalších, v ceníku URS neuvedených činností.

4.5.	Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, nebudou	zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla	odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně	písemně schválí.

V. Platební podmínky

5.1.		Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude provedena po předání a 	převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur.

5.2.		Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních se splatností 14 dnů 	a doložena předávacím protokolem a soupisem provedených prací. Termínem úhrady 	se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5.3.		Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového            	dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 	pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, název firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

- název stavby

- předmět díla

- číslo faktury

- fakturovanou částku

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

5.4.	V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 	uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 	V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 	plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

5.5.	Zhotovitel může fakturovat dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% z ceny veřejné zakázky bez DPH. Zbylých 10% z ceny veřejné zakázky slouží jako zádržné, za řádné dokončení veřejné zakázky a bude uhrazena po řádném předání celého předmětu veřejné zakázky bez vad a nedodělků.

VI. Podmínky provádění díla

6.1.	Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, poddodavateli. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2.	Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 	požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění	prací.

6.3.	Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 	třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 	zhotovitel.

6.4.	Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy řádně prověřil návrh řešení Revitalizace území a místní podmínky na staveništi.

6.5.	Vlastnické právo k předmětu plnění podle této smlouvy nabývá objednatel postupně v tom rozsahu, v jakém jsou postupně prováděny práce na díle.

6.6.  	Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a vykonává do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy.

6.7.	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností a to do plné výše nabídkové ceny zakázky.

6.8.	Odpovědná osoba objednatele: stavební technik XXXXXXXX

Odpovědná osoba zhotovitele: Ing. Jan Servus, jednatel

VII. Sankce, odstoupení od smlouvy

  - Nesplní-li zhotovitel řádně svůj závazek dokončit a předat dílo dle jednotlivých období uvedených v čl. III odst. 3.1. smlouvy ve sjednaném rozsahu a čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé období, až do úplného odstranění vad nebo nedodělků.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Nesplní-li zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem podle čl. III odst. 3.4. svůj závazek odstranit vady a nedodělky, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den započatý den prodlení až do úplného odstranění vad nebo nedodělků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Nedodrží-li zhotovitel podstatné povinnosti zhotovitele smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění nebo nedodržení doby plnění díla.

  - Je-li zřejmé již v průběhu provádění díla, že zhotovitel nedodrží podstatné náležitosti smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VIII. Odst. 8.2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení odstranění reklamované vady.

VIII. Záruční doba

8.1	Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 24 měsíců.

8.2	V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

8.3	Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

8.4	Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v bodu 8.2, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu.

IX. Závěrečná ujednání

9.1	Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 	právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 	č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2	Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel, který současně zhotoviteli vhodným způsobem sdělí informaci o uveřejnění této smlouvy.

9.4	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.5	Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě uzavřenými oběma smluvními stranami.

9.6	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli a na důkaz tohoto níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram

V Praze dne ________________			V Praze dne ____________________

-----------------------------------------			----------------------------------------------

Městská část Praha-Satalice                                	URBAN FORESTRY s.r.o.

Mgr. Milada Voborská, starostka			Ing. Jan Servus, jednatel

(objednatel)                                                                 (zhotovitel)