Dodatek č. 3

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele:	1046/2022

Název díla:

„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky “ – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:		70889988

DIČ:		CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:			AV ProENVI, s.r.o.

sídlo:			Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:			28364643

DIČ:                                       		CZ28364643

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu složitého projednávání s úřady.

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

a)  zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření   a geologického průzkumu

c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

a)  zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření   a geologického průzkumu

c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 3 měsíců od předání biologického průzkumu

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					AV ProENVI, s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik	 			zhotovitel (podpis, razítko)