# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	MERU atelier s.r.o.
zápis v OR:	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 131602
sídlo:	Vídeňská 297/99, 639 00 Brno-Štýřice
jednající:	Ing. Richard Vala, jednatel
IČO:	17807514
DIČ:	CZ17807514
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	6388511399/0800
IBAN:	CZ65 0800 0000 0063 8851 1399
SWIFT:	GIBACZPX

II.
Úvodní ustanovení
Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro potřeby objednatele.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy (dále jen „veřejná zakázka“).

Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a objednatelem předanou dokumentací a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
III.
#### Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy: A5 – pracoviště Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (dále jen „KOCHHK“) - II. etapa“ (dále jen „A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa“).

Tato projektová dokumentace je specifikována a členěna na dílčí části takto
    1. projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP): Dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí bude zpracovaný odhad stavebních nákladů. Projekt bude projednán se všemi státními orgány a organizacemi dotčenými stavbou. Rozsah dotčených státních orgánů a organizací je dán požadavkem příslušného stavebního úřadu, který vydává povolení stavby. Pokud stavba nepodléhá povolení dle stavebního zákona, bude stavba projednána se všemi správci poduličních sítí a s dotčenými orgány státní správy. Projednání provede zhotovitel na základě plné moci vydané objednatelem.
(DSP bude odevzdána objednateli ve čtyřech (4) vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči.)
    1. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele: Dokumentace bude vypracována v souladu příslušnými právními a prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, součástí bude zpracovaný rozpočet v cenové soustavě a výkaz výměr pro možnost výběru zhotovitele. (DPS bude odevzdána v šesti (6) tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči).
Zhotovitel se dále zavazuje:
a) provádět autorský dozor při realizaci stavby (A5 – rekonstrukce KOCHHK II. etapa, dále jen „stavba“) v rozsahu minimálně 1x týdně 8 hod po celou dobu trvání stavby. Předpokládaná doba trvání stavebních prací (realizace stavby) je 120 kalendářních dní.

b) provádět inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení: budou zajištěna všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury, nutných pro vydání stavebního povolení, včetně dílčích rozhodnutí nutných pro podání žádosti o stavební povolení.
(dále společně jen „dílo“)

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Součástí díla je i provedeních všech potřebných stavebně technických průzkumů, obhlídek a doměření stávajícího stavu budovy, případných studií (hluková, osvětlení) plynoucích z požadavků dotčených orgánů státní správy nebo požadavků objednatele potřebných pro řádné zpracování PD.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který bude dodán samostatně jako neoceněný (slepý) položkový výkaz výměr, který bude přímým výstupem z rozpočtářského programu v uzamčeném formátu pro účely možnosti nacenění. Dále bude zhotovitelem zpracován samostatně oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet), který bude přímým výstupem z rozpočtářského programu v cenové soustavě.

IV.
Cena díla
Cena díla uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:

cena bez DPH 888.000,- Kč
DPH 186.480,- Kč
cena celkem vč. DPH 1.074.480,- Kč
(slovy: [jeden milion sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých vč. DPH])
Tato celková cena díla je tvořena z:
  1. ceny za zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) ve výši:
cena bez DPH:	594.000,- Kč
DPH (21%):	124.740,- Kč
cena včetně DPH:	718.740,- Kč

  1. ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výběr zhotovitele ve výši:
cena bez DPH:	200.000,-Kč
DPH (21%):	42.000,- Kč
cena včetně DPH:	242.000,-Kč

  1. ceny za výkon autorského dozoru ve výši
cena bez DPH:	64.000,- Kč
DPH (21%):	13.440,- Kč
cena včetně DPH:	77.440,- Kč
Výpočet = hodinová sazba za výkon AD x 8hod x 4 týdny x 4 měsíce (celkem 120 kalendářních dní).

  1. ceny za inženýrskou činnost, zajištění všech potřebných stanovisek DOSS potřebných pro žádost o stavební povolení
cena bez DPH:	30.000,- Kč
DPH (21%):	6.300,- Kč
cena včetně DPH:	36.300,- Kč

Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu této smlouvy, včetně autorské odměny. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem a je to cena maximální, nejvýše přípustná.
V.
Platební podmínky

1. Veškeré platby náležející zhotoviteli dle této smlouvy budou objednatelem poukazovány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy dle těchto podmínek:
2. Část ceny díla za vypracování projektové dokumentace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy (DSP) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) objednatelem,
   tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí tohoto stupně projektové dokumentace (v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků), vč. dokladové části a podané žádosti na stavební povolení na příslušný stavební úřad.
3. Část ceny díla dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) objednatelem, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí projektové dokumentace (v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků).
4. Část ceny díla za činnosti dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy (inženýrská činnost) bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci, nebo pravomocného ohlášení stavebních úprav, ze strany objednatele.,
5. Část ceny díla za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena průběžně, dle skutečně provedených a zhotovitelem doložených činností, a to měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byla činnost prováděna. Přílohou faktury musí být výkazy o provedené činnosti zhotovitele odsouhlasené pověřeným zaměstnancem objednatele.
6. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl.  I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k převzetí i jen dílčí části díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Splatnost faktur je sjednána na 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené touto smlouvou. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenu více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv,
   je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
9. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
   (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
   a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VI.
Doba a způsob provedení díla
Zhotovitel se zavazuje část díla dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 159 dní od nabytí účinnosti této smlouvy v předmětném dílčím plnění termínů a milníků

projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 54 dní (celkem)
- Milník č.1 – zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP): 30 dní
- Milník č. 2 – kontrola projektové dokumentace objednatelem: 14 dní
- Milník č. 3 – zapracování požadavků objednatele a odevzdání finálního tiskopisu: 10 dní

inženýrská činnost: 60 dní (celkem)
- Milník č. 1 – vyřízení stanovisek DOSS: 30 dní
- Milník č. 2 – zajištění vydání kladného stavebního povolení: 30 dní

projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele: 45 dní
1. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti (kontrolou předložené projektové dokumentace) se prodlužuje celková doba plnění stanovená touto smlouvou o takový početní dní, kolik dní byl objednatel v prodlení.
2. Objednatel požaduje, aby mu zhotovitel předložil kopie odeslaných a podaných žádostí určených dotčeným orgánům státní správy s jasně vyznačeným datem odeslání jednotlivým orgánům státní správy, a to za účelem posouzení splnění lhůty jednotlivého milníku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku. V případě, že orgán státní správy nevydá stanovisko ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti zhotovitele, prodlužuje se lhůta stanovená v odst. 1 písm. b) tohoto článku o dobu, po kterou byl dotčený orgán státní správy v prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v rozpracovanosti projednat s dotčenými a rozhodujícími orgány státní správy a ve spolupráci s objednatelem zajistit jejich kladná stanoviska. Součástí plnění je kladné vyřízení stavebního povolení. V rámci zpracování PD, zejména na základě stavebnětechnického průzkumu nebo požadavků DOSS může dojít i k úpravě dispozičního uspořádání místností a požadavků na technické vybavení budovy. Zároveň může dojít i k vyvolaným zásahům do konstrukcí v rámci jiných podlaží nebo částí budov. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i provedení podrobných stavebně technických průzkumů a doměření stávajícího stavu budovy, a případných studií (hluková, osvětlení atd.) plynoucí z požadavků DOSS nebo požadavku objednatele
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno dle milníků stanovených v této smlouvě. Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace/ dalších milníků je zhotovitel oprávněn a současně povinen zahájit až po odsouhlasení objednatelem a na jeho výslovný písemný pokyn. V případě, že bude zhotovitel provádět další stupně projektové dokumentace (díla)/další milníky bez výslovného písemného pokynu objednatele, není objednatel povinen takové plnění převzít a uhradit cenu takového díla.
5. Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn po celou dobu realizace stavby za podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy, minimálně 1x týdně 8 hod po celou dobu trvání stavby, neurčí-li objednatel jiný rozsah.
6. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu
   a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, studií dispozičního řešení, kterou objednatel předal zhotoviteli a platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo. Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.
8. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována ve smyslu zákona
   č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů¸ a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní řešení stavby „A5 – rekonstrukce KOCHHK II. etapa – DSP/DPS“. Bude obsahovat komplexní architektonicko-stavební a konstrukční řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění, silnoproudou elektroinstalaci, slaboproudé rozvody, vzduchotechniku, MaR, zařízení požární ochrany a EPS včetně požadavků na napojení, příprava na kamerový systém, elektronický vrátný, komunikační systém sestra pacient a další technologie plynoucí z požadavků DOSS, včetně zdravotnické technologie. Součástí předmětu plnění je i projekt interiéru – návrh nábytku a materiálové řešení, vizualizace – 3 pohledy do interiéru dle určení objednatele a zapracování požadavků na umístění zdravotnické technologie pro zajištění provozu vč. zpracování výkazu prvků. Návrh i výkaz bude veden jako samostatný stavební objekt.
10. Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
11. V rámci zpracování PD proběhnou minimálně 3 kontrolní dny (každých 14 dní) s objednatelem za přítomnosti zástupců příslušné kliniky. V případě návrhu mobiliáře a zdravotnické techniky bude projednáno s Odborem zdravotnické techniky a příslušnou klinikou (uživatelem), kde bude návrh odsouhlasen. Z kontrolních dnů bude zhotovitelem vyhotoven zápis, který pošle na odsouhlasení objednateli a následně budou veškeré podněty z těchto jednání zapracovány do projektové dokumentace a výkazu.
12. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení kvalitního technického a estetického řešení stavby při požadavku na co nejnižší pořizovací cenu stavby.
13. Zhotovitel se zavazuje navrhnout v projektové dokumentaci takové řešení stavby, které bude odpovídat požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a normám ČSN a EN, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, ochrany životního prostředí a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat
    i navržené materiály, přičemž budou preferovány materiály a stavební postupy ekologicky šetrné, musí být navrženy materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost s požadavkem na jejich maximální kvalitu a současně s důrazem na jejich co nejnižší pořizovací hodnotu.
14. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v průběhu její tvorby pravidelně projednávat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována primárně podle objemové studie, avšak na základě požadavku objednatele budou zhotovitelem v projektové dokumentaci provedeny požadované změny oproti objemové studii. Při výběrovém/zadávacím řízení na dodavatele stavby bude zhotovitel PD poskytovat součinnost při vysvětlování případných dotazů na zadávací dokumentaci, tedy na předmět této zakázky.
15. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
16. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní ust. § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.
VII.
Autorský dozor
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou vykonávat autorský dozor projektanta v rámci stavby s názvem „A5-rekonstrukce KOCHHK II. etapa“.
2. Autorský dozor bude prováděn v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. po celou dobu provádění stavební akce s názvem „A5 – rekonstrukce KOCHHK II. etapa“
  2. na vyžádání objednatele, jako autorský dozor občasný, minimálně 1x týdně 8 hod po celou dobu trvání stavby, neurčí-li objednatel jiný rozsah.
  3. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
  4. poskytování vyjádření k požadavkům dodavatele stavby na větší množství výrobků
     a výkonů oproti projektové dokumentaci
  5. posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů stavby
  6. zpracování případných drobných změn či doplňků projektové dokumentace (pokud se nejedná o reklamaci vad projektové dokumentace)
  7. účast na kontrolních dnech, koordinačních schůzkách a při odevzdání a převzetí stavby
  8. informování objednatele o veškerých zjištěných změnách na stavbě oproti projektové dokumentaci
  9. poskytování jiných konzultací a vysvětlení zaměstnancům objednatele, týkajících se stavby
  10. spolupráce s technickým dozorem stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce
  11. v případě, že bude objednatelem vyžadována, účast na předání a převzetí stavby nebo její části, účast na kolaudaci stavby,
3. Součástí autorského dozoru je též poskytování konzultací, vysvětlení a informací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail, pošta, internet, fax) v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.
4. Autorský dozor bude prováděn v sídle objednatele a v místě realizace stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.
6. Objednatel bude zhotovitele informovat o změnách na stavbě, které vzniknou v průběhu stavby oproti projektové dokumentaci, aby zhotovitel měl při provádění autorského dozoru vždy pokud možno aktuální a relevantní informace o stavbě.
7. Pro provádění autorského dozoru platí ustanovení ostatních článků této smlouvy přiměřeně. Nestanoví-li tento článek nebo tato smlouva něco jiného, řídí se provádění autorského dozoru ustanoveními příkazní smlouvy dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.
#### Předání díla
1. Zhotovitel odevzdá projektovou dokumentaci a objednatel ji převezme formou protokolu
   o předání a převzetí, podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. XI této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace, která není řádně provedena, tj. zejména pokud má vady, je neúplná, není provedena dle této smlouvy, studie dispozičního řešení, nebo příslušných právních předpisů a norem. V případě, že objednatel převezme projektovou dokumentaci s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí projektové dokumentace. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli konečné znění projektové dokumentace
   k posouzení minimálně 10 pracovních dnů před plánovaným datem předání.
4. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) předá zhotovitel objednateli v počtu 4 paré v tiskové podobě a 1x v digitální podobě na nosiči dat ve formátech dwg, pdf a doc. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) předá zhotovitel objednateli v počtu 6 paré v tiskové podobě a 1x v digitální podobě na nosiči dat ve formátech dwg, pdf a doc. Projektová dokumentace bude ve všech paré obsahovat dokumentaci dle článku III. této smlouvy.
5. Podpisem protokolu o předání a převzetí PD dochází k předání PD zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, není závazek předání PD splněn.
6. Okamžikem předání PD přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.
#### IX.
#### Odpovědnost a záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost projektové dokumentace po dobu
   5 let. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí PD, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu
   o předání a převzetí PD.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od prokazatelného oznámení vady objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Pokud dojde při realizaci stavby ke zvýšení její sjednané ceny z důvodu chybné, neúplné nebo jinak vadné projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel za vady díla a je povinen je na své náklady odstranit, tj. zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady spočívající v doplnění nebo úpravě projektové dokumentace pro řádné provedení stavby. Zhotovitel je současně povinen nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku vadného plnění zhotovitele.
5. V případě, že bude zejména z důvodu požadavků dotčených orgánů státní správy nebo z důvodu zajištění správnosti projektové dokumentace pro její další použití potřeba zvětšit rozsah projektové dokumentace zpracované zhotovitelem (např. o světelnou studii, požárně bezpečnostní řešení), zavazuje se zhotovitel na své náklady projektovou dokumentaci dopracovat dle nově vzniklých požadavků.
X.
#### Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání projektové dokumentace dle čl. VI. odst. 1 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (vč. DPH) dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí PD. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto odstavce zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění stanovené lhůty pro odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (vč. DPH) dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ porušení smluvní povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 až 3 tohoto článku dotčen.
5. Nedodrží-li objednatel lhůtu k úhradě ceny díla stanovenou v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
XI.
#### Ostatní ujednání
Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště:
xxxx, tel: 543 182 112, mobil: xxxx, xxxx
xxxx, tel: 543 182 034, mobil: xxxx, xxxx
1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvyxxxx, tel: - - -, mobil: xxxx, e-mail: xxxx.
2. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou, umožňuje-li prodávající její příjem. Změna nabývá účinnosti dnem doručení.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
4. Dojde-li porušením některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem ke vzniku škody, je zhotovitel povinen ji objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
5. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
7. Bez písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiným osobám než objednateli. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky na realizaci stavby, pro kterou je určena. Zhotovitel dále souhlasí s poskytnutím projektové dokumentace třetí osobě za účelem vypracování dalšího stupně projektové dokumentace a za účelem zhotovení stavby.

Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

1. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli a kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto smlouvou včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že bude kupní cena hrazena z dotačního titulu, zavazuje se zhotovitel dodržet a splnit veškeré povinnosti plynoucí z dotačních pravidel. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů
   a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím hlavního projektanta, kterého uvedl ve své nabídce na příslušnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy a kterým prokazoval splnění technické kvalifikace k příslušné veřejné zakázce. Uvedený hlavní projektant může být změněn pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele, přičemž objednatel se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu v osobě hlavního projektant. Nový hlavní projektant musí splňovat podmínky kvalifikace jako nahrazovaný hlavní projektant. Hlavní projektant je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. V případě změny v osobě hlavního projektanta bude uzavřen v souladu s čl. XII. odst. 6 této smlouvy příslušný dodatek.

Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje
   ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,
   o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
9. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
    č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Seznam členů realizačního týmu.

Za zhotovitele:	Za objednatele:

V Brně dne: 19.1. 2024	V Brně dne: 22.1.2024

................................................. ...................................................
Ing. Richard Vala	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
MERU atelier s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Název: „A5 Rekonstrukce KOCHHK II. etapa“

Příloha č. 1

Tabulka členů realizačního týmu

Za MERU atelier s.r.o.	Jméno
Hlavní inženýr projektu	Ing. Richard Vala
Projektant	xxxx

Poddodavatelé
Požárně bezpečnostní řešení	TOPA PO s.r.o. – xxxx
Elektroinstalace	Xxxx
Technické zařízení budov	TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o. - xxxx

V Brně dne 29. 11. 2023