**SMLOUVA NA REALIZACI DODÁVKY A INSTALACE SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. a § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

### 

**EKOLTES Hranice, a.s.**

IČO: 619 74 919

DIČ: CZ61974919

se sídlem: Zborovská 606, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

zastoupená: Radkem Průchou, předsedou představenstva a PaedDr. Markem Nádvorníkem, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba: Mgr. Jakub Horák, ředitel

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "***objednatel***") na straně jedné

**a**

**ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.**

IČO: 479 76 446

DIČ: CZ47976446

se sídlem: Hranická 505, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5823

zastoupená: Ing. Zdenkem Králem, jednatelem

kontaktní osoba: Martin Stržínek, obchodní ředitel

email: [xxx](mailto:strzinek@el-lumen.cz)

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

*(dále také jako* ***„dodavatel“****)* na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále také společně jako „***smluvní strany***“ či jednotlivé jako „***smluvní strana***“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při výkonu práv a povinností souvisejících s výměnou veřejného osvětlení na území města Hranice na základě této smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě.
  2. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Modernizace VO ve městě Hranice – etapa I**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž dodavatel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií.
  3. Dodavatel prohlašuje, že je způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže a dále, že je oprávněn k činnosti, která je předmětem plnění této smlouvy.
  4. Dodavatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávek a služeb, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jakož i související dokumentací, zejména dokumentací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu vymezenou v čl. 5 této smlouvy a v termínech dle této smlouvy. Dodavatel výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící poskytnutí plnění způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení dodavatele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za tu část předmětu plnění poskytnutou do doby zjištění takové překážky.
  5. Dodavatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
  6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## Předmět smlouvy

* 1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele za podmínek a v rozsahu stanovených v této smlouvě řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést dodávku LED svítidel veřejného osvětlení na území města Hranice vč. instalace svítidel a další dodávky, práce a služby specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.
  2. Předmět plnění rovněž zahrnuje rovněž i
     1. dopravu předmětu plnění do místa plnění a jeho instalaci v místě plnění na místa dle přílohy č. 1 této smlouvy,
     2. realizaci dalších činností specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy,
     3. odvoz a likvidaci demontovaného materiálu (vč. ekologické likvidace svítidel),
     4. provedení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN a právních/technických předpisů platných v době realizace předmětu plnění dle této smlouvy,
     5. předání osvědčení/protokolů o provedených zkouškách, protokolů o měření osvětlenosti autorizovanou/certifikovanou osobou,
     6. zpracování a předání revizní zprávy.
  3. Dodavatel se dále zavazuje umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu plnění.
  4. Předmět plnění bude dodán v první jakostní třídě a v provedení založeném prohlášeními o shodě, atesty a certifikáty. Předmět plnění bude nový, nepoužitý, bez jakýchkoli výrobních vad a nedostatků, bude certifikovaný pro použití na území Evropské unie, bude kompletní, plně funkční a způsobilý k účelu, k němuž obvykle slouží.
  5. Dodavatel je povinen dodat ke každému kusu předmětu plnění záruční list, veškerou dokumentaci (zejm. revize, atesty, certifikáty, katalogy, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy), včetně návodu k obsluze v českém jazyce. Bez této dokumentace nelze předmět plnění převzít.
  6. Předmět plnění musí splňovat minimální technické parametry a vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, musí být proveden při respektování platných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění.
  7. Místem plnění je území města Hranice. Konkrétní místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
  8. Dodavatel se zavazuje odvézt a podle příslušných právních předpisů ekologicky zlikvidovat veškerý odpad pocházející z obalových materiálů, ve kterých bude předmět plnění dodáván, resp. odpad, který bude při realizaci předmětu plnění ze strany dodavatele vyprodukován. Dodavatel je tedy povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci předmětu plnění dle příslušných právních předpisů a dalších závazných norem.
  9. Dodavatel je povinen dodat a provádět plnění s odbornou péčí, při respektování platných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění.
  10. Dodavatel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy, název projektu „**Modernizace VO ve městě Hranice – etapa I**“, reg. číslo projektu **2182000665**. Dodavatel prohlašuje, že se s Rozhodnutím a Pravidly poskytovatele dotace ke dni podpisu této smlouvy seznámil.
  11. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele předmět plnění od dodavatele převzít a zaplatit dodavateli za řádné poskytnutí předmětu plnění odměnu sjednanou v této smlouvě.
  12. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem dosažení účelu a předmětu této smlouvy.

## Termín plnění

* 1. Dodavatel se zavazuje převzít místo plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy objednatele k převzetí místa plnění. Předpokládaný termín předání místa plnění je jaro 2024 (březen/duben 2024). Zahájit práce na předmětu plnění se dodavatel zavazuje nejpozději do tří kalendářních dnů od protokolárního převzetí místa plnění.
  2. Dodavatel se zavazuje splnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy, tj. dodat předmět plnění, ukončit jeho montáž/instalaci a provést veškeré činnosti specifikované v rámci čl. 2 této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních měsíců ode dne protokolárního převzetí místa plnění.
  3. Dodavatel se zavazuje objednatele vyzvat k převzetí předmětu plnění nejpozději 3 pracovní dny předem.
  4. O předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami podepsán předávací protokol.
  5. Objednatel je oprávněn převzetí předmětu plnění odmítnout zejména v případě, vykazuje-li předmět plnění zjevné vady, nebo neodpovídá popisu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy, příp. není nainstalován na místa uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.
  6. V případě, že objednatel předmět plnění nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí předmětu plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí předmětu plnění.
  7. Dodavatel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v zápise o nepřevzetí plnění podle odst. 3.6 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem, je dodavatel povinen vady a nedodělky odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu dle čl. 3.6 této smlouvy.
  8. Povinnost dodavatele dokončit předmět plnění dle této smlouvy je splněna dnem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
  9. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane objednateli a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli.
  10. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín poskytnutí plnění, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín poskytnutí plnění.

## přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věcech

* 1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle ustanovení 3.4 této smlouvy.

## odměna a platební podmínky

* 1. Celková odměna dodavatele za realizaci předmětu plnění činí

**10.595.782,- Kč bez DPH**.

* 1. Celková odměna je cenou maximální a konečnou a zahrnuje veškeré a konečné náklady nutné pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, zejm. náklady na dodávku předmětu plnění, dopravu, náklady na montáž, resp. instalaci předmětu plnění, dodání veškerých požadovaných dokladů, náklady na likvidaci odpadů a realizaci dalších činností uvedených v této smlouvě či jejích přílohách.
  2. Podrobná kalkulace odměny včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné po dobu trvání smlouvy.
  3. Odměna nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH.
  4. K výše uvedeným odměnám bude dodavatel účtovat DPH ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je dodavatel povinen k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny celkové odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
  6. Zálohové platby nebudou poskytovány.
  7. Dohodnutou odměnu za realizaci předmětu plnění uhradí objednatel dodavateli postupně za skutečně provedené dodávky a práce na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených dodávek a prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Zjišťovací protokol skutečně provedených dodávek a prací bude strukturován na způsobilé (uznatelné) a nezpůsobilé (neuznatelné) náklady dle členění přílohy č. 2 této smlouvy. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.
  8. Návrh zjišťovacího protokolu je dodavatel povinen předložit objednateli ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených dodávek a prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí daňový doklad vztahuje.
  9. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 5 pracovních dnů od předložení zjišťovacího protokolu k odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených dodávek a prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze dodávky a práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu v množství a ceně provedených dodávek a prací, není objednatel v prodlení se zaplacení faktury v rozsahu sporných prací. Konečnou fakturu je dodavatel oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu plnění bez vad a nedodělků dle čl. 3.4 této smlouvy, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání plnění.

Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady předmětu plnění, tj. zda se jedná o vadu předmětu plnění či nikoli, případně o vadu reklamační, nemá dodavatel nárok na úhradu části odměny odpovídající hodnotě dodávek a prací na té části předmětu plnění, která je objednatelem v předávacím protokolu označena jako vada předmětu plnění, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními stranami ohledně povahy vady předmětu plnění, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu předmětu plnění či nikoli, příp. zda se jedná o reklamační vadu.

* 1. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední kalendářních den příslušného měsíce.
  2. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat rovněž náležitosti závazných předpisů a stanovené touto smlouvou vč. Příloh. Účetní doklady, včetně položkových rozpočtů k daným fakturám musí být opatřeny větou: Projekt „**Modernizace VO ve městě Hranice – etapa I**“, reg. číslo **2182000665**, je financován z Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci Národního plánu obnovy. Přílohou faktury (alespoň v kopii) bude předávací protokol dle čl. 3.4 této smlouvy.
  3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět od počátku ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  4. Lhůta splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
  5. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající odměně bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
  6. Objednatel má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí platby dodavateli v případě zjištěných a neprodleně neodstraněných nedostatků při plnění předmětu smlouvy s tím, že využití takového práva objednatele vylučuje jeho prodlení s placením odměny.

## Práva a povinnosti dodavatele

* 1. Dodavatel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Dodavatel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.
  2. Dodavatel je dále zejm.:
     1. povinen při realizace předmětu plnění postupovat samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele,
     2. neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění.
  3. Předmět plnění musí odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že dodavatel dodá objednateli předmět plnění, resp. jeho část, která nebude odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, není objednatel povinen takové plnění převzít.
  4. Dodavatel je povinen realizovat předmět plnění prostřednictvím poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení o veřejnou zakázku, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů v řízení o veřejnou zakázku prokázal.
  5. Na realizaci předmětu plnění se budou podílet poddodavatelé dodavatele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části předmětu plnění budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli, provedeny v souladu se všemi podmínkami této smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele dodavatele je dodavatel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu odpírat bez závažného důvodu. Změna poddodavatele, pomocí kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

* 1. Pověří-li dodavatel výkonem dodávek a služeb nebo jejich částí jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s poskytováním plnění sám dodavatel.
  2. Dodavatel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat právní předpisy zejména v oblasti pracovněprávní (zejména, nikoli však výlučně předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku apod.), zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy budou podílet, bez ohledu na to, zda je předmět plnění realizován dodavatelem či jeho poddodavatelem.
  3. Dodavatel se zavazuje proškolit všechny osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a vybavit tyto potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami.
  4. Dodavatel se zavazuje při poskytování plnění postupovat tak, aby na majetku objednatele nevznikly žádné škody.
  5. Dodavatel je povinen umožnit objednateli, či osobám k tomu oprávněným objednatelem, kdykoliv kontrolu realizace předmětu plnění. Za tím účelem má objednatel či osoby k tomu oprávněné objednatelem přístup na místo plnění. Dodavatel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců dodavatele.
  6. Dodavatel není oprávněn poskytnout jakýkoliv dokument předaný objednatelem třetí osobě nebo jej sám využít mimo plnění této smlouvy.
  7. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy
  8. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona   
     č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  9. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 12.000.000- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a rovněž po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců ode dne řádně poskytnutého plnění.
  10. Dodavatel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citovaná v odst. 6.14 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění. Porušení povinností uvedených v odst. 6.14 a 6.15 se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

## Práva a povinnosti objednatele

* 1. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli během realizace předmětu plnění dle této smlouvy nezbytnou součinnost.
  2. Objednatel je povinen předat dodavateli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu dodavatelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a nutných k plnění povinností dodavatele, není dodavatel s plněním takových povinností v prodlení.

## Záruční podmínky

* 1. Dodavatel se zavazuje, že si předmět plnění po dobu trvání záruční doby zachová vlastnosti sjednané v této smlouvě, resp. v případě, že určitá vlastnost nebyla ve smlouvě sjednána, vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za realizovaný předmět plnění v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje na kteroukoli část a součást předmětu plnění.
  2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné předmět plnění v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět plnění (nebo jeho část) v době jeho dodání a dále odpovídá za vady vzniklé v průběhu záruční doby, mj. i za provedené práce (instalaci), kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.
  4. Vady předmětu plnění zjištěné objednatelem po předání je objednatel povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená dodávka či služba oproti dohodnutému předmětu plnění. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u dodavatele písemně, telefonicky, osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.
  5. Dodavatel se zavazuje, v případě uplatnění reklamace vady předmětu plnění objednatelem, bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady plnění a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky.
  6. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po odevzdání předmětu plnění objednatelem, třetími osobami či běžným opotřebením předmětu plnění či vyšší mocí.
  7. Záruční servis bude poskytnut dodavatelem objednateli v záruční době v místě plnění uvedeném ve znění této smlouvy na celý předmět plnění (tj. dodavatel je povinen vyzvednout vadný kus v místě plnění, bude-li to možné, případně realizovat opravu přímo v místě plnění) a bude pokrývat veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
  8. V případě, že bude předmět plnění v době předání, nebo následně po dobu záruční doby, vykazovat jakékoliv vady, je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vad dodáním nového předmětu plnění, resp. jeho části bez vad,

b) odstranění vad opravou předmětu plnění, resp. jeho části v případě, že se jedná

o vady odstranitelné,

c) přiměřenou slevu z odměny dle odst. 5.1 této smlouvy,

d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi uvedenými nároky náleží výlučně objednateli, který je povinen svou volbu oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po oznámení vad.

* 1. Dodavatel se zavazuje, po písemné výzvě, bezplatně odstranit vady předmětu plnění, které vznikly, nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího oznámení dodavateli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  2. Neodstraní-li dodavatel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese dodavatel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
  3. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
  4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt jakékoliv vady na předmětu plnění, která zcela či z části znemožňuje jeho použití, či výskyt většího množství vad jiného typu (nejméně v rozsahu tří vad).
  5. Dodavatel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,   
     a to v plné výši. Dodavatel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
  6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce, který určí, zdali se jedná o záruční vadu nebo nikoliv. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku dodavatel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné.
  7. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2103 a § 2111 občanského zákoníku.

## doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  2. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran či od ní odstoupit ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.
  3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
     1. prodlení dodavatele s realizací předmětu plnění dle této smlouvy delší než 30 dnů,
     2. předmět plnění nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho dodavatel ujistil v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku,
     3. dodavatel bude realizovat předmět plnění v rozporu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, nedodá dohodnuté množství dodávek, či neodstraní vady vzniklé vadným poskytováním služeb), ačkoliv byl dodavatel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
     4. pokud nebudou v rámci záručního servisu dodrženy časové a věcné podmínky při odstraňování závad dle této smlouvy,
     5. v případě podstatného porušení této smlouvy.
  4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neobdrží-li finanční prostředky určené ke spolufinancování předmětu plnění, nebo pokud mu budou tyto finanční prostředky odebrány či kráceny, dále též v případě, nebude-li plnění dle této smlouvy kryto rozpočtem objednatele.
  5. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy dodavatel vstoupí do likvidace.
  6. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že veřejná zakázka, na jejímž základě byla podepsána tato smlouva, byla zadána v rozporu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v případě prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči dodavateli delším než 40 kalendářních dnů.
  8. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
  9. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo rozhodnout se, zda-li si již dodaný předmět plnění ponechá, nebo jej celý, nebo jeho část, vrátí dodavateli. V případě, že je předmět plnění, resp. jeho část vrácena dodavateli, je dodavatel povinen vrátit objednateli příslušnou část odměny.
  10. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí dodavatel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části odměny za poskytnuté dodávky a služby sjednané touto smlouvou pouze za dodávky a služby řádně poskytnuté do odstoupení od smlouvy.
  11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766.
  12. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti dodavatele za vady plnění, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## SAnkce

* 1. Pro případ prodlení dodavatele s termínem plnění dle čl. 3.2 této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny dodavatele bez DPH, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
  2. Poruší-li dodavatel kteroukoli z povinností uvedených v odst. 6.5 této smlouvy, tj. dodavatel užije při realizaci předmětu plnění poddodavatele bez souhlasu objednatele, nebo poddodavatele, který nebude splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak, zavazuje se dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé ze shora uvedených povinností a každého poddodavatele.
  3. Pro případ nedodržení věcných a časových podmínek při odstraňování vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení a za každý zjištěnou a neodstraněnou vadu či nedodělek; bude-li prodlení způsobeno skutečnostmi, které dodavatel prokazatelně nezavinil, je objednatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti dodavatele.
  4. Pro případ porušení povinností uvedených v čl. 2.8, 6.7 a čl. 6.8 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každé zjištěné porušení povinnosti dodavatele uvedené v čl. 2.8, 6.7 a čl. 6.8 této smlouvy.
  5. V případě, že dodavatel poruší povinnost udržovat po celou dobu poskytování dodávek a služeb a po celou délku záruční doby v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném touto smlouvou, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.
  6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou řádné vystavené faktury, zavazuje se dodavateli zaplatit zákonný úrok z prodlení.
  7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od písemného obdržení vyúčtování.
  8. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
  9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči dodavateli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce dodavatele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny dodávek a služeb, resp. jejich částí.
  10. Poruší-li dodavatel svou povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace či k neuznatelnosti výdajů objednatele vynaložených na plnění smlouvy, vzniká objednateli nárok na náhradu škody ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli.

## Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

* 1. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále dodavatel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
  2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
  3. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
  4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  5. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného dodatku, se souhlasem obou smluvních stran.
  7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží 2 stejnopisy této smlouvy, dodavatel obdrží 1 stejnopis této smlouvy.
  8. V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.
  9. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
     1. Příloha č. 1 - specifikace předmětu plnění -elektronicky
     2. Příloha č. 2 – položkový rozpočet
     3. Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů
  10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouvy byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hranicích dne 22.1.2024 V Hranicích dne 19.1.2024

Za objednatele: Za dodavatele:

……………………………………………… ………………………………………………

**EKOLTES Hranice, a.s. ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.**

Radek Průcha, předseda představenstva Ing. Zdenek Král, jednatel

PaedDr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva