DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: PO 1204/2023

číslo dodatku č.1 objednatele: 202300276

číslo dodatku č.1 zhotovitele: PO 1444/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „občanský zákoník“)

Město Český Brod

Sídlo:					nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

DIČ:CZ00235334

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupená: 				Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

Sídlo:					Kamýcká 129,165 00 Praha – Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023  ze dne 11. 8. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“).

Článek II. Doba plnění

  - Bod 5.1. smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do  31.12. 2023.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejňující smluvní stranou je město Český Brod.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy:	 Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních příprav

V Českém Brodě, dne					V Praze, dne

Objednatel:						Zhotovitel:

Mgr.Tomáš Klinecký					Ing. Jakub Kleindienst

starosta						kvestor

Město Český Brod					Česká zemědělská univerzita v Praze

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 455/2023		Datum 13.9.2023

Datum 			Podpis VO