### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: FX04030030_3259

Název příjemce: VIRTUAL ZOOM s.r.o.

Název projektu (CZ): „Inovace ZOOM řešení“

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- |
| # rok 2023 |  |  |
| 1 | ETAPA 1 | # 06/2023 |
| 1.1 | Inovace API 1.0 na API 2.0 - příprava obecného rozhraní pro integrace | # 06/2023 |
| 1.2 | Převod aktuálních propojení na API 2.0 | # 06/2023 |
| 1.3 | Zavedení objektového programování | # 06/2023 |
| 1.4 | Implementace MVC struktury do programů aplikací | # 06/2023 |
| 1.5 | Převádění projektů do verzovacího systému Git a případná konfigurace CI/CD | # 06/2023 |
| 1.6 | Automatizace založení a vyplnění obsahu e-shopu | # 06/2023 |
| 1.7 | Real-time aktualizace obsahu – digitální vouchery | # 06/2023 |
| 1.8 | Příprava dokumentace a návodů | # 06/2023 |
| 2 | ETAPA 2 | # 06/2024 |
| 2.2 | Integrace nových propojení pomocí API 2.0 | # 06/2024 |
| 2.3 | Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW | # 06/2024 |
| 2.4 | Personalizace emailů – GUI & Front end | # 06/2024 |
| 2.5 | Přechod na PHP8 | # 06/2024 |
| 2.6 | Rozšíření možností pro distribuovaný obsah | # 06/2024 |
| 2.7 | Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend | # 06/2024 |
| # rok 2024 |  |  |
| 2 | ETAPA 2 | 06/2024 |
| 2.2 | Integrace nových propojení pomocí API 2.0 | 06/2024 |
| 2.3 | Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW | 06/2024 |
| 2.4 | Personalizace emailů – GUI & Front end | 06/2024 |
| 2.5 | Přechod na PHP8 | 06/2024 |
| 2.6 | Rozšíření možností pro distribuovaný obsah | 06/2024 |
| 2.7 | Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend | 06/2024 |
| 3 | ETAPA 3 | 12/2024 |
| 3.1 | Personalizace emailů – Backend a Frontend | 12/2024 |
| 3.2 | Integrace externích služeb (srovnávače cen, agregační portály) | 12/2024 |
| 3.3 | Interní automatizace fakturací | 12/2024 |
| 3.4 | Inovace plateb | 12/2024 |
| 3.5 | Umělá inteligence – chatbot | 12/2024 |
| 3.6 | Překlady software | 12/2024 |