DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Strany:

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(„Objednatel“)

a

Hrušecká stavební spol. s r.o.

IČ: 255 85 142

DIČ: CZ25585142

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

zastoupena: Vladimír Kubík, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C.35924,

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jednotlivě „Strana“ nebo společně „Strany“)

# Účel dodatku

## Dne 27. 7. 2023 uzavřely Strany smlouvu, reg. č. smlouvy FN Brno uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku, s předmětem plnění – provedení stavebních prací „KRNM: Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“ („Smlouva“).

## V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací, tak jak je definuje Smlouva a tento Dodatek.

## Realizace víceprací a méněprací byla realizována bez příslušného zasmluvnění a dílo bylo fakticky převzato v jiném rozsahu než stanovila uzavřená Smlouva. Strany tuto skutečnost nerozporují a jejich společným úmyslem je narovnání tohoto stavu, zejména s ohledem na stanovení rozsahu díla a jeho cenu.

## S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírají Strany tento dodatek č. 2 („Dodatek“).

# ZMĚNY DÍLA

## Na základě dohody Stran se částečně mění předmět díla zahrnutím nových položek, resp. upuštěním od realizace některých položek uvedených ve změnových listech přiložených k tomuto Dodatku.

## Strany dohodou ruší text ustanovení IV.1 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

## „Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši: 10 081 115,27 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH,

- z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově L dle přílohy č. 1 smlouvy: 5 523 884,11 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH,

- z toho cena části díla týkající se dílčího plnění stavební úpravy v budově CH dle přílohy č. 1 smlouvy: 4 557 231,16 Kč bez DPH se sazbou 21 % DPH.“

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V případě uzavření prostřednictvím elektronických prostředků obdrží každá Strana originál digitálně podepsaného souboru.

## Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha 1	Změny de minimis – změnové listy č. 4, 5.1 a 12

Příloha 2	Dodatečné práce – změnové listy č. 1, 2.1., 2.2, 3, 5.2., 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10 a 11

## Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

= = = Následuje podpisová strana = = =

| V Brně |  | V Hruškách |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele |  | Za Zhotovitele |
| MUDr. Ivo Rovný, MBA |  | Vladimír Kubík |
| ředitel |  | jednatel |