# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

**číslo Smlouvy Objednatele: 3/24/5700/002**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: 2246900003**

# Smluvní strany

1. **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, xxxxxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku.

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

**(B) Vegacom a.s.**

sídlo: Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201

IČO: 257 88 680

DIČ: CZ25788680

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6070

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1546390287/0100

e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxx

kterou zastupují: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

# ÚČEL A Předmět Smlouvy

Účelem Smlouvy je zajištění níže uvedených činností, a to odborníkem v oboru s potřebnými širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. Předmětem smlouvy provedení prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro akci s názvem **„Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174 – vymístění a přeložka sítí (severní mostovka)“.**

* 1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést zajištění nezbytných stavebních činností, odborných technických činností a odborných elektrotechnických činností při zřízení a odzkoušení přeložky optických sítí ve správě TSK na severní mostovce Barrandovského mostu a vymístění metalických sítí ve správě TSK z prostoru stavby (rekonstrukce severní mostovky Barrandovského mostu), včetně připojení přívodu el. energie ke koncovým zařízením a to tak, aby výsledek těchto prací byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu (dále jen„**Dílo**“ nebo také „**předmět plnění**“),a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

**Součástí předmětu plnění jsou činnosti v rámci níže uvedených lokalit:**

1. Strana Praha 4:

* zmapování optických a metalických sítí TSK na předpolí severní mostovky Barrandovského mostu a v okolí dotčeném stavbou a jejich odkrytí v nezbytném rozsahu
* vymístění metalických sítí z KS 4.421 do provozního místa za hranicí stavby
* zřízení provizorní kabelové skříně P-KS 4.421 na určeném místě za hranicí stavby
* stažení (a uložení) metalického koordinačního kabelu a optických trubek k provizorní kabelové skříni P-KS 4.421 (pro budoucí zapojení do KS 4.421 v cílovém stavu)
* připojení přívodu el. energie a zemnících vodičů ke koncovým zařízením připojeným do KS 4.421 v provizorní P-KS 4.421 za hranicí stavby
* ve středovém pásu zmapování optických a metalických sítí a jejich odkrytí v nezbytném rozsahu
* ve středovém pásu vytvoření nové spojky na optickém kabelu OK-JS (96) na přeložkový optický kabel včetně zřízení vývodů pro 2 kamerová stanoviště (2x 2 vlákna)
* uložení přeložkového optického kabelu 96 vláken na jižní mostovce Barrandovského mostu.

1. Strana Praha 5:

* uložení přeložkového optického kabelu 96 vláken na jižní mostovce Barrandovského mostu a po dohodnuté trase pod mostem po Strakonické ulici na místo nového spojkoviště optického kabelu
* zmapování optických a metalických sítí TSK na předpolí severní mostovky Barrandovského mostu a v okolí dotčeném stavbou a jejich odkrytí v nezbytném rozsahu
* na předpolí mostu stažení (a uložení) metalického koordinačního kabelu za hranici stavby (pro budoucí zapojení v konečném stavu)
* vytvoření spojkoviště za hranicí stavby na určeném místě
* naspojkování přeložkového optického kabelu na páteřní optický kabel OK-JS (96) a 4 vláken pro kamery na optický kabel WPK 4215 (směr KS 5.025).
  1. Dílo je podrobně vymezeno **v Příloze č. 1 – Nabídka Zhotovitele** a **v Příloze č. 2 – Výkaz výměr** této Smlouvy.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že
     1. v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné;
     2. zná podmínky a podklady zadání, že je uznává za rozhodující pro smluvní vztah a je obeznámen s místními poměry;
     3. uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem.

# Místo a Doba provádění Díla

* 1. Místem plnění Díla je Praha 4 a Praha 5 (dále jen „**Místo plnění**“).
  2. Termín zahájení provádění Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla neprodleně po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv (nejpozději 26.1.2024 – za současného splnění podmínky uveřejnění Smlouvy v registru smluv).
  3. Maximální termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 29.2.2024
  4. Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem Objednateli na základě předávacího řízení a podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.

# cena díla a platební podmínky

* 1. Cena Díla je určena na základě Nabídky Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „**Nabídka**“), přičemž:

Cena bez DPH činí: **809 906,47 Kč**  (dále jen „**Cena Díla**“).

* 1. Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy.
  2. Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
  3. Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nutně nebo účelně vynaložené na zhotovení Díla, resp. v souvislosti s plněním jeho závazků z této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohu.
  4. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem, po předání Díla Objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dále jen „**Protokol**“). Zhotovitel je oprávněn vystavit a doručit fakturu Objednateli nejdříve v den podpisu Protokolu a nejpozději do 10 dnů po jeho podpisu oběma Stranami. Pro účely této Smlouvy sjednávají Strany výhradně elektronickou fakturaci za podmínek níže uvedených.
  5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejm. ust. § 435 Občanského zákoníku, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí být doplněna o doklady stanovené touto Smlouvou. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, anebo je bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn zaslat takovou fakturu zpět Zhotoviteli k úpravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy.
  6. Strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) – dále jen „**Elektronická faktura**“. Strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX),   
     je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře,   
     musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti jeden (1) e-mail – jedna (1) Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
  7. Splatnost faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu zástupci obou Stran. Protokol je nedílnou součástí faktury.

# Záruční doba

* 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo provedené dle Smlouvy záruku za jakost (dále jen „**Záruční doba**“).
  2. Záruční doba Díla činí 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí Díla či jednotlivé části Díla v případě převzetí Díla po částech.
  3. Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným ve Smlouvě (a to včetně příloh), příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.
  4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
  5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z Ceny Díla.
  6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
  7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně.

# Pojištění zhotovitele

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednána dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat do data uvedeného níže a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
  2. Doba pojištění skončí nejdříve 3 měsíce po skončení účinnosti této Smlouvy.
  3. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností  je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost.
  4. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  5. Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti.

# Smluvní sankce

* 1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy a jeho předání Objednateli, a to ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
  2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení;
  3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci předávacího řízení nebo (ii) vad díla zjištěných Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3% z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení;
  4. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení;
  5. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé z prohlášení Zhotovitele dle čl. 2.3 Smlouvy ukáže jako nepravdivé, a to ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
  6. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele týkajícího se pojištění, a to ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
  7. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle čl. 8 Smlouvy, a to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
  8. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti.
  9. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 % z Ceny Díla.
  10. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.
  11. Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem 100 % výše celkové Ceny Díla.
  12. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
  13. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE

* 1. Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z plnění Smlouvy (dále jen „**Důvěrné informace**“).
  2. Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy;

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

* 1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  2. Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by Smlouvu porušily samy.

# Ostatní ujednání

* 1. Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem.
  2. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány.

# Trvání Smlouvy

* 1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
     1. písemnou dohodou Stran;
     2. odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele v případě hrubého nebo opakovaného porušování povinností Zhotovitele, nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani na základě předchozího upozornění Objednatele ve lhůtě k tomu určené (odstoupení je účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno Zhotoviteli); nebo
     3. řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

# Kontaktní údaje

* 1. **Kontaktní údaje** Stran jsou uvedeny **v Příloze č. 3** této Smlouvy.
  2. Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána.

# Souhrnná smluvní položka uzavřená na základě Compliance programu TSK

* 1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 12.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny **v Příloze č. 4 - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

* 1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
  3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí Objednatel.
  4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
     1. Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele
     2. Příloha č. 2 – Výkaz výměr
     3. Příloha č. 3 – Kontaktní údaje
     4. Příloha č. 4 – Souhrnná smluvní doložka

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. Smlouvy Objednatele 3/24/5700/002, č. Smlouvy Zhotovitele 2246900003, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Praha 26.1.2024 | Praha, datum podle el. podpisu |
| Za Objednatele:  **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** | Za Zhotovitele:  **Vegacom a.s**. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  xxxxxxxxxxxxxx  ředitel investičního úseku | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Mgr. Ladislav Beran  Předseda představenstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Libor Povejšil  Člen představenstva |