Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2016 Číslo smlouvy objednatele:01660/OM/16

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Doručovací adresa:	Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Husova 906/5, 784 01 Litovel

Zastoupená:		Ing. Michal Servus, ředitel RP

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČ: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:		283 069 242, 585 344 156

(dále jen „objednatel”)

Projektant:    		PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 395/13, 150 00 Praha 5

IČ: 27118436	Tel.: 222 365 000

email: petr.lesek@projektil.cz

1.2. Zhotovitel

AQUANORD s.r.o.

Sídlo:			Mišákova 326/15, 779 00 Olomouc

Provozovna:		Kaštanová 270/62, 620 00 Brno

Doručovací adresa:	AQUANORD s.r.o., Petr Severa, Oplocany 164, 751 01 Tovačov

Zastoupený:		Petr Severa, jednatel AQUANORD s.r.o.

Bankovní spojení:	Komerční banka, Číslo účtu: xxx

IČ:			29451825

DIČ:			CZ29451825

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, sp. zn. C 54383

Telefon: 		+420 xxx	email:jednatel@aquanord-cz.cz

Technické otázky: 	Bc. Tarek Helwani

Telefon: +420 xxx 			e-mail: manager@aquanord-cz.cz

(dále jen „zhotovitel”)

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je provedení úpravny vody v objektu Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun, číslo popisné 138, obec Litovel,  k.ú. Unčovice, st.p. 163,  (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle nabídky 092a/2016 ze dne 27.6.2016 (viz příloha č. 2).

  - Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách smlouvy.

  - Objednatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.

  - Veškeré práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými technickými normami.

  - Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Olga Žerníčková; tel.: 724 539 009; e-mail: olga.zernickova@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH:	70 247,933 Kč

DPH 21%:		14 752,067 Kč

Cena včetně DPH: 85 000,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

  - Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla.

  - Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Stejně tak jsou v ceně díla zahrnuty veškeré věci, jejichž pořízení je nutné k provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení a předání díla, případně odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. 2.54 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele, a to do 30 dnů po provedení díla, nejpozději však do 15.12. běžného kalendářního roku.

  - Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo této smlouvy a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

  - Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem na adrese jeho sídla. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného bezvadného daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.

  - Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

- Doba a místo plnění

  - Předpokládaný termín předání staveniště: 12. 9. 2016

  - Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 13. 9. 2016

  - Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do: 30. 9. 2016

  - Vyklizení staveniště: do 2 dnů po provedení díla podle čl. 2.13 smlouvy

  - Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

  - Místem plnění je: Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun, číslo popisné 138, obec Litovel,  k.ú. Unčovice, st.p. 163.

- Provádění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo dle cenové nabídky 092a/2016 a v souladu se stanoviskem   PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.

  - Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v nabídce 092a/2016. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů či technologií, jejich změna může proběhnout formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla podle této smlouvy.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 2.13 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.

  - Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.

  - Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl 8.2 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 2.13 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s provedením díla.

  - Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 2.14 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

- Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v  délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.

  - Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky se záruční doba prodlužuje o dobu, dokud nebudou tyto odstraněny.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

  - V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního dílu;

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen prostřednictvím znalce prokázat, že reklamace je neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v předchozí větě, že reklamace objednatele byla neoprávněná.

  - Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace a současně písemně navrhnout lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace platí ustanovení čl. 9.6 smlouvy obdobně.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

- Sankce

  - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, pokud zhotovitel nedodrží termín:

- provedení díla uvedený v čl. 2.13 smlouvy; nebo

- odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu.

- Ukončení smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

  - Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

- zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 2.13 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

- zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 8.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.

  - Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

  - Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- vytvořit soupis všech provedených prací;

- vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad;

- vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla, přičemž objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

  - Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

  - Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace objektu

  - Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

- Příloha č. 2 – nabídka 092a/2016

- Příloha č. 3 – vzor předávacího protokolu

- Příloha č. 4 – Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, Prohlášení o shodě

- Příloha č. 5 – Návod k řídící jednotce RX67

- Příloha č. 6 – Provozní předpis pro úpravnu na odstranění železa a manganu

- Příloha č. 7 – Provozní předpis pro úpravnu s náplní aktivního uhlí

V ______________ dne ______________		V ______________ dne ______________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Michal Servus |  | Petr Severa |
| Ředitel RP AOPK ČR Olomoucko |  | jednatel |

PŘÍLOHA Č. 2

Nabídka 092a/2016

            - Správa CHKO Litovelské Pomoraví

            - Husova 906/5

            - 784 01 Litovel

Ing. Olga Žerníčková

tel.: 585 344 156-7; 724 539 009

e-mail: olga.zernickova@nature.cz

AQUANORD, s.r.o.

Mišákova 326/15

779 00 Olomouc

Provozovna Brno: Kaštanová 270/62

Tel: +420 720 488 287

www.aquanord-cz.cz

www.aquanord-eshop.cz

obchod@aquanord-cz.cz

IČO: 294 51 825

DIČ: CZ 294 51 825

Číslo účtu: 107-3191270217/0100

Vyřizuje:  Mgr. Jana Kaštylová 		Tel.: +420 601 562 584		Brno, dne: 27. 06. 2016

Technické otázky: Bc. Tarek Helwani	Tel.: +420 601 386 608

Vážená paní Ing. Žerníčková,

zasíláme Vám nabídku na úpravnu vody

Vstupní údaje:

Mn		1,19 mg/l

Fe 		1,44 mg/l

Na základě vstupních údajů navrhujeme úpravu vody v několika krocích. V prvním kroku doporučujeme umístit filtr mechanických nečistot, za ním doporučujeme dávkovat oxidační roztok pro desinfekci a okysličení vody, dále úpravu vody odstraněním železa a manganu na stanici s náplní Pyrolox. Jako konečnou úpravu pro zkvalitnění chuti vody, odstranění barvy a zákalu umístíme filtr s náplní aktivního uhlí. Za celou sestavu stanic instalujeme impulsní vodoměr.

Pomocí této sestavy odstraníme z vody železo a mangan. Díky používání upravené vody bude docházet i k postupnému pročištění trubek od nynějších nánosů.

Umístění filtru mechanických nečistot

Samočisticí filtr mechanických nečistot s kohoutkem na spodní straně, s plastovou filtrační vložkou 80 µm, klíčem a konzolí pro filtr.

Parametry samočisticího filtru:

Při čištění filtru otevřete kulový ventil ve spodní části filtru, dojde k vytvoření podtlaku, který odstraní nečistoty z filtrační vložky a těla filtru. Počkejte několik sekund, než bude filtr automaticky vyčištěný a poté uzavřete kohout. Tím je proces čištění dokončený.

Max. pracovní tlak:	 	8 bar			Min. pracovní tlak:		 1,5 bar

Max. pracovní teplota:	40°C			Min. pracovní teplota: 	 5°C

Připojení na rozvod vody:	1"

Dávkování oxidačního roztoku

Nejprve budeme dávkovat oxidační roztok pro dostatečné okysličení a desinfekci vody. Pro jeho dávkování použijeme dávkovacího čerpadla Verderdos, dále bude připravený zásobní barel o objemu 60 l. Za celou sestavu úpraven vody umístíme impulsní vodoměr, pomocí kterého budeme řídit dávkování roztoku.

Dávkovací čerpadlo VERDERDOS

- standardní solenoidem poháněné elektromagnetické dávkovací čerpadlo

- pro výkony 1,5 až 15 litrů za hodinu a výtlaky až 12 bar

- elektromagnetické dávkovací čerpadlo s digitálně nastavitelným průtokem proporcionálně k externím pulzům od vodoměru

- dávkovací funkce 1/n nebo n/1 s pamětí

Oxidační roztok

Oxidační roztok má funkci zvyšování kyslíku, pH a desinfekce surové vody.

Balení: 25l

Pro odstranění železa a manganu bude vstupní voda o stálém tlaku 3-6 bar upravována na plně automatické odželezňovací stanici typu AND Fe80Py-67. Pro správnou funkci náplně Pyrolox je důležité dostatečné okysličení vody a hodnota pH v rozmezí 6,5-9. Toho a desinfekce docílíme dávkováním oxidačního roztoku.

Stanice se skládá ze sklolaminátové lahve, která je naplněna 80 litry filtračního média pro odstranění železa Pyrolox a automatické časově řízené jednotky RX67. Stanice se připojuje v dimenzi 1“.

Výhodné je, že se u odželezňovacích stanic naplněných filtrační hmotou Pyrolox neprovádí regenerace, není třeba ani doplňovat regenerační látku – regenerační tabletovou sůl. Je nutné provést pouze vyprání náplně. Praní se provádí automaticky zpětným proplachem vodou. Četnost a délka praní náplně je nastavena v řídící jednotce a toto nastavení je možno podle aktuálních podmínek a zkušeností upravit.

Automatická řídící jednotka RX67 pracuje v nastaveném časovém intervalu. Po uplynutí tohoto intervalu proběhne v nočních hodinách vyprání filtru a po jeho zafiltrování dojde k obnově funkcí náplně a k navrácení do provozního stavu.

Pro dobrou účinnost odželeznění náplní Pyrolox je nutné, aby se pH vody pohybovalo v rozmezí 6,5 - 9.

Montážní místo musí obsahovat: možnost napojení na beztlaký odpad, stanice má 1“ připojení na odpad, zásuvku 230V/50 Hz. Stanice bude na rozvod vody napojena pomocí panceřových hadic. Stanice ani náplň nesmí zamrznout!

Rozměry: výška lahve s podstavcem a řídící jednotkou	 cca 193 cm

šířka lahve						 cca 41 cm

Zapojení impulsního vodoměru

Impulzní vodoměr v dimenzi ¾“

Nominální průtok: 	2,5 m3/h			Max průtok: 		5 m3/h

Připojení:		3/4“				Délka:			228 mm

Impulzní kontakt:	1 litr / impulz

Pro odstranění nežádoucího zákalu a barvy doporučujeme umístit za úpravnu vody filtr AND S/50U-67 s náplní aktivního uhlí. Stanice se skládá z řídící jednotky v připojení 1“, sklolaminátové lahve s podstavcem a 50l náplně aktivního uhlí.

Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch, působí jako absorbent a odstraní z vody volný chlor, zápach, barvu či zákal a váže na sebe i další příměsi, které jsou nežádoucí.

Aktivní uhlí je třeba vyměnit po dvou letech provozu.

Montážní místo musí obsahovat: možnost napojení na beztlaký odpad, stanice má 1“ připojení na odpad, zásuvku 230V/50 Hz. Stanice bude na rozvod vody napojena pomocí pancéřových hadic. Stanice ani náplň nesmí zamrznout!

Rozměr: výška lahve s podstavcem a řídící jednotkou	 	cca 104 cm

šířka lahve 						cca 21 cm

Cenová nabídka obsahuje:

- samočisticí filtr 1"

- oxidační roztok

- úpravnu vody pro odstranění železa

- úpravnu vody pro odstranění nežádoucí barvy, zákalu, pachu a pro zkvalitnění chuti

- dávkovací soustavu s čerpadlem, zásobním barelem, snímačem a impulsním vodoměrem

- dopravu, montáž, montážní materiál a uvedení do provozu

Celková cena za dodávku:					85 000,- Kč vč. DPH

Náklady na provoz (nejsou předmětem této smlouvy)

- roční servisní prohlídka					2 000,- Kč

- zimní nastavení						1 000,- Kč

- oxidační roztok, 25l						   303,- Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Obchodní podmínky:

– záruční doba 2 roky od uvedení do provozu. Bezproblémové a transparentní vyřízení případné reklamace v rámci záruční doby je podmíněno dodržením provedení servisu 1x ročně po dobu záruční doby. Po jejím uplynutí bude servis prováděn 1x ročně pro zajištění správné funkce stanice a činnosti dávkování.

– požadujeme zálohu ve výši 50% z ceny zakázky, zbylých 50% po instalaci úpravny

– platba: fakturou

– splatnost: 14 dní

– ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, pokud není uvedeno jinak

– platnost nabídky: 3 měsíce

S pozdravem

Petr Severa

jednatel AQUANORD s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 3

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

AQUANORD, s.r.o.				     		www.aquanord-cz.cz 		www.aquanord-eshop.cz

Mišákova 326/15		Provozovna Brno 	   jednatel@aquanord-cz.cz 	manager@aquanord-cz.cz	technik@aquanord-cz.cz

779 00 Olomouc		Kaštanová 270/62               +420 720 488 287	     +420 601 386 608 		       +420 601 386 611

Předávací protokol

Pro objednatele:  	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Smíchov

IČ: 629 335 91

Místo plnění: 	Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví - Šargoun

číslo popisné 138, obec Litovel, k. ú. Unčovice, st. p. 163

byla dne ..........., dle nabídky 92a/2016 a následné objednávky dle smlouvy 01/2016, dodána úpravna pro odstranění železa a manganu, systém pro dávkování oxidačně-desinfekčního roztoku a úpravna pro zkvalitnění chuti vody s náplní aktivního uhlí.

Po instalaci úpraven a komponentů bylo provedeno seřízení a nastavení řídících jednotek úpraven, stejně jako jednotlivých kroků regenerace a správné činnosti dávkování.

Po předání úpravny vody i ostatní komponenty

vyhovují		nevyhovují

Důvod nepřevzetí díla:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seznam dokladů předaných objednateli:

1) Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, Prohlášení o shodě

2) Návod k řídící jednotce RX67

3) Provozní předpis k úpravně pro odstranění železa a manganu

4) Provozní předpis k úpravně s náplní aktivního uhlí

V ……………………, dne …………

Objednatel	Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 4

| OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU |  |
| --- | --- |
| AQUANORD, s.r.o. Mišákova 326/15 Tel: +420 720 488 287 779 00 Olomouc www.aquanord-cz.cz Provozovna Brno: Kaštanová 270/62 obchod@aquanord-cz.cz IČO: 294 51 825 DIČ: CZ 294 51 825 |  |
| Název a typ výrobku: AND Fe80Py-67 |  |
| Rok dodání: 2016 | Výrobní číslo: |
| Dokumentace: Osvědčení o jakosti výrobku, Prohlášení o shodě, Provozní předpis |  |
| Kontrola kompletnosti a zkouška výrobku provedena dne: Kontrolu provedl: Bc. Helwani Tarek |  |
| Vyskladněno dne: |  |
| Poznámka: |  |
| Prohlašujeme, že výrobek je proveden v žádané jakosti podle zadané objednávky a je kompletní. |  |
| Záruka: Pokud bylo zařízení instalováno výrobcem a je u něj prováděn pravidelný servis, poskytuje výrobce záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne převzetí výrobku uživatelem. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé neodbornou manipulací a nedodržením provozních podmínek stanovených výrobcem. |  |
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ |  |
| AQUANORD, s.r.o. Mišákova 326/15 Tel: +420 720 488 287 779 00 Olomouc www.aquanord-cz.cz Provozovna Brno: Kaštanová 270/62 obchod@aquanord-cz.cz IČO: 294 51 825 DIČ: CZ 294 51 825 |  |
| Firma AQUANORD prohlašuje na svou zodpovědnost, že v dokumentu uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, dále že výrobek je za podmínek námi určeného používání bezpečný, a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, které jsou uváděny na trh s technickou dokumentací. |  |
| Typ výrobku: AND Fe80Py-67 | Výrobní číslo: |
| Funkce výrobku: slouží k odstranění železa a manganu |  |
| Způsob posouzení shody: § 12 odst. 3 a zákona č. 22/1997 Sb. |  |
| Na výše uvedený výrobek se nevztahují nařízení vlády: č. 17/2003 Sb. |  |
| Doplňující informace: - výrobek není ve smyslu nařízení vlády č. 26/2003 Sb., které stanovuje technické požadavky na tlaková zařízení, dle § 1, ods. 2v v platném znění tlakovou nádobou |  |
| V Brně, dne: Prohlášení vydal: Mgr. Jana Kaštylová |  |

PŘÍLOHA Č. 5

AQUANORD, s.r.o.				     		www.aquanord-cz.cz 		www.aquanord-eshop.cz

Mišákova 326/15		Provozovna Brno 	   jednatel@aquanord-cz.cz 	manager@aquanord-cz.cz	technik@aquanord-cz.cz

779 00 Olomouc		Kaštanová 270/62               +420 720 488 287	     +420 601 386 608 		       +420 601 386 611

ŘÍDÍCÍ   JEDNOTKA RX 67

solení a pomalý oplach          plnění solanky

dny

údaj v galonech

panel obrazovky

údaj v m3

oblast ukázky provozu

dynamický pruh  (bliká)                                                                                           litry

zpětný proplach                                                                                              minuty

čas                                                                                               rychlý proplach

dotaz / nastavení

zamčení klávesnice

menu / potvrzení    manuální regenerace/návrat    pohyb dolů                pohyb nahoru

Panel obrazovky

Řídící jednotka RX67 je automatickou časovou řídící jednotkou.  Během provozu můžeme na panelu řídící jednotky s displejem vidět následující symboly:

| Pracovní krok | Zobrazení na displeji během jednotlivých fází |
| --- | --- |
| Provoz |  |
| Zpětný proplach |  |
| Rychlý oplach |  |

Jakmile je stanice uvedena do provozu, je zobrazení displeje doplněno o blikání barevných proužků v levé straně panelu obrazovky. Pokud nastavujeme jednotlivé kroky regenerace, čas nebo je stanice ve fázi regenerace, proužky na levé straně neproblikávají.

Není-li klávesnice panelu řídící jednotky používána déle jak 1 minutu, dochází k automatickému uzamčení kláves a objeví se symbol       . Stiskem tlačítek  a  po dobu 5 sekund se klávesnice opět odemkne.

Symbol tohoto klíče indikuje stav při nastavování nebo prohlížení již uloženého nastavení.

Zůstane-li jednotka delší dobu bez elektrického proudu, bliká tento symbol hodin a je potřeba nastavit aktuální čas.

Pokud se na displeji stanice zobrazuje –E1–, stanice je ve fázi „ERROR“ a je třeba ji nechat překontrolovat odborným pracovníkem.

Nastavení:

| Panel obrazovky | Symbol | Vysvětlení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:20 |  | Aktuální čas | Bliká, pokud ho nastavujeme |
| 1-03D. |  | Pro časový typ jednotky, po dnech | Informační |
| 1-20H. |  | Pro časový typ jednotky, po hodinách |  |
| 02:00 |  | Čas proplachu | Informační |
| F-00 |  | Frekvence kroků regenerace (F-01 provoz, F-02 zpětný proplach) |  |
| 10Min. |  | Rychlý proplach, doba 10 minut |  |
| 10Min. |  | Zpětný oplach, doba 10 minut |  |

Tlačítko

Jeho stiskem se zobrazí a je možné kontrolovat / přenastavit parametry procházením celého menu pomocí tlačítek  a .

Opětovným stiskem  se dostaneme přímo do nastavení daného parametru -  se rozbliká, tím ukazuje možnost vstupu do parametru a jeho nastavení (pomocí šipek). Dalším stiskem uložíme změnu nastavení, u kterého se ozve zvukový signál.

Tlačítko

Stiskem tohoto tlačítka během provozu stanice dojde k zahájení okamžité regenerace. Jeho stiskem během regenerace můžeme regenerační krok ukončit.

Při nastavování parametrů jeho stiskem ukládáme hodnoty do paměti.

Tlačítka  a

Hlavní použití je pro pohyb v menu při nastavování parametrů, přejíždění nahoru a dolu. Dalším úkolem je odemčení klávesnice při zablokování kvůli nečinnosti.

Nastavení

Pokud chcete opravit např. čas, nebo některý z kroků regenerace, postupujte podle návodu:

Pokud svítí na panelu obrazovky symbol,     , stiskněte obě šipky, aby se klávesnice odemkla. Stiskem  vstoupíme do menu nastavení, kdy svítí aktuální čas, symbol  a . Stiskem  vstoupíme do nastavení aktuálního času. Hodnota času a blikají. Stiskem šipek nastavíme požadovanou hodnotu a opětovným stiskem  pokročíme k nastavení minut. Dalším stiskem  se ozve zvukový signál, všechny blikající symboly se zastaví a program řídící jednotky vrátí uživatele do prohlížecího stavu.

Pro další nastavení, např. změny času praní náplně nebo plnění solné nádoby, šipkami přejdeme na požadovaný symbol, který chceme opravit. Pro vstup do změn stačí stisknout , stejně jako pro potvrzení změny hodnoty. Pro opuštění nastavovacího menu použijeme .

!Pozor! Pokud tlačítko  stiskneme opětovně, spustí se regenerace.

Pokud byla jednotka delší dobu bez proudu, po jejím připojení se na obrazovce rozbliká symbol hodin a je třeba nastavit aktuální čas.

Řídící jednotka má výstupní konektor signálu na hlavní řídící desce. To slouží pro ovládání externího zapojení. Existují dva druhy výstupních režimů. b-01 a b-02 režim.

b-01: zapnutí začátku regenerace a vypnutí konce regenerace

b-02: signál je k dispozici pouze pro intervaly cyklu mytí a když je stanice v provozu

Možné formáty nastavení:

Aktuální čas 				00:00 – 23:59

Dny					0 – 99

Hodiny					0 – 99

Regenerační časy [min]			0 – 23:59

Parametry:

Pracovní tlak			0,2 – 0,6 MPa

Vstupní teplota vody		5 – 45°C

El. připojení			240 V / 50 Hz

Napojení vstup/výstup		1“

Odpad				1“

Solení				3/8“

Napojení na závit lahve		2 1/2“

Výkon				6 m3/h

PŘÍLOHA Č. 6

AQUANORD, s.r.o.				     		www.aquanord-cz.cz 		www.aquanord-eshop.cz

Mišákova 326/15		Provozovna Brno 	   jednatel@aquanord-cz.cz 	manager@aquanord-cz.cz	technik@aquanord-cz.cz

779 00 Olomouc		Kaštanová 270/62               +420 720 488 287	     +420 601 386 608 		       +420 601 386 611

Provozní předpis pro automatickou úpravnu vody s řídící jednotkou RX 67 a náplní Pyrolox

Stanice pro odstranění železa a manganu z vody je složena ze sklolaminátové lahve tzv. odželezňovače, určeného pro odželeznění vody pomocí náplně Pyroloxu – tzv. katalyzátoru.

Popis a princip fungování stanice

Úpravna vody se skládá ze samostatné sklolaminátové lahve s podstavcem naplněné náplní Pyrolox, která je osazena automatickou časovou řídící jednotkou RX 67. Tato jednotka řídí celý proces úpravy vody a poté proplachu náplně. Samotnou náplň Pyrolox není třeba regenerovat tabletovou regenerační solí, je nutný pouze důkladný proplach.

Řídící jednotka po nastavení vstupních hodnot dodavatelem spustí automaticky praní náplně. Jelikož se jedná o jednotku časového typu, nezohledňuje se upravený objem vody. Praní náplně se spouští automaticky v předem nastaveném čase.

Celé zařízení je na rozvod vody připojováno panceřovými hadicemi 1“, popř. plastovým vedením.

Provoz stanice s náplní Pyrolox

Provoz odželezňovače je sestaven, oproti klasickému změkčovači, sestaven pouze ze dvou pracovních fází, které řídí automatická jednotka:

1. Fáze regenerace – praní náplně

Praní náplně je prováděno za účelem odstranění mechanických nečistot a úlomků zrn pryskyřice. Tato fáze je konec každého pracovního cyklu a počátkem prováděné regenerace.

2. Fáze regenerace – provozní stav

Fáze úpravy vody, tedy jejího odželezňování, kdy je dodávána upravená voda.

V případě, že je třeba zahájit regeneraci lahve, a to dříve než je zahájena automaticky, postupujte následovně: Krátce stiskněte tlačítko Manuální regenerace/návrat a regenerace se ihned zahájí.

Program regeneračního cyklu je od dodavatele nastaven tak, aby vyhovoval podmínkám odběratele. V případě potřeby změny některého z parametrů řídící jednotky kontaktujte dodavatele stanice.

Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za poškození stanice nebo řídící jednotky způsobené neodbornou manipulací se zařízením či nedodržením provozních podmínek automatické úpravny.

Schéma automatické řídící jednotky RX 67:

vstup

odpad                                        výstup

solení a pomalý oplach                   dopouštění solanky

dny

údaj v galonech

plocha displeje

údaj v m3

oblast ukázky provozu																				  hodiny

dynamický pruh (bliká)                                                                                           litry

zpětný proplach                                                                                              minuty

čas                                                                                               rychlý proplach

dotaz / nastavení

zamčení klávesnice

menu / potvrzení    manuální regenerace/návrat    pohyb dolů                pohyb nahoru

Nastavení času

Svítí-li na ploše LED dioda     , klávesnice řídící jednotky je uzamčena. Stiskem obou šipek na cca 5 sec ji odemknete.

Stiskem vstoupíme do prohlížecího menu – na displeji svítí označení pro čas a LED symbol . Opětovným stiskem  se LED symbol  a hodnota času rozbliká. Aktuální čas se nastaví pomocí tlačítek pro pohyb nahoru a dolů. Pro uložení nastavení času stiskněte . Celý proces nastavení bude ukončen a uložen stiskem .

Při běžném provozu problikává na displeji aktuální čas, zbytková doba, což je údaj o tom, kolik času bude ještě jednotka v provozu, než stanice vstoupí do regenerace – proplachu.

Regenerace

Jakmile bude lahev stanice v regeneraci, na displeji se ukazuje číslo regeneračního kroku, ve kterém se jednotka nachází a údaj času v minutách, tj. jak dlouho daný krok bude ještě probíhat.

např.: údaj na displeji   2 – 10:00 			regenerace je v 2. kroku, zpětném proplachu a

bude trvat ještě 10 minut

Výpadek proudu

Při výpadku proudu se všechna uložená data uchovají v paměti. Při obnovení přívodu proudu se jednotka vrátí zpět do provozu a to do okamžiku před výpadkem proudu.

Při jakýchkoliv potížích informujte dodavatele stanice úpravy vody.

Údržba

Pokud odželezňovací stanice neupravuje množství vody, které bylo výrobcem nastaveno, je třeba zjistit důvod tohoto problému:

| Zvýšený obsah železa/manganu vstupní vody | V tomto případě je třeba přenastavit parametry automatické řídící jednotky (provádí servisní technik dodavatele) |
| --- | --- |
| Snížená kapacita náplně | Mohlo k ní dojít snížením kapacity náplně |

V obou případech je třeba provést odbornou kontrolu a nápravu tohoto stavu. Opravu provádí výhradně servisní technik dodavatele, jinak dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací.

Provozní podmínky

Minimální provozní tlak			2 bar (0,2 MPa)

Maximální provozní tlak			6 bar (0,6 MPa)

El. napájení					240 V/ 50 Hz

Maximální provozní teplota			43°C

Minimální provozní teplota			5°C

Zařízení nesmí být vystaveno mrazu!

Technické parametry jednotlivých úpraven

| Technické údaje úpraven | AQN Fe25Py-67 | AQN Fe41Py-67 | AQN Fe55Py-67 | AQN Fe68Py-67 | AQN Fe80Py-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průtok (m3 / hod) | 0,5 - 1 | 0,8 – 1,6 | 1,1 – 1,8 | 1,5 - 2 | 1,8 – 2,5 |
| Množství pyroloxu v 1 lahvi | 25 | 40 | 55 | 68 | 80 |

| Rozměry úpravny (mm) | AQN Fe25Py-67 | AQN Fe41Py-67 | AQN Fe55Py-67 | AQN Fe68Py-67 | AQN Fe80Py-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška lahve | 138 | 138 | 165 | 165 | 165 |
| Průměr lahve | 255 | 330 | 356 | 406 | 457 |

- k výšce lahve není připočtena výška podstavce

Povinnost obsluhy

Výrobce automatických řídících jednotek doporučuje před úpravnu vody nainstalovat filtr mechanických nečistot pro ochranu řídící jednotky před většími částicemi, které mohou způsobit její poruchu.

Provádění změn naprogramovaných parametrů a oprav automatické řídící jednotky je v kompetenci pouze servisního technika dodavatele.

PŘÍLOHA Č. 7

AQUANORD, s.r.o.				     		www.aquanord-cz.cz 		www.aquanord-eshop.cz

Mišákova 326/15		Provozovna Brno 	   jednatel@aquanord-cz.cz 	manager@aquanord-cz.cz	technik@aquanord-cz.cz

779 00 Olomouc		Kaštanová 270/62               +420 720 488 287	     +420 601 386 608 		       +420 601 386 611

Provozní předpis pro filtr s aktivním uhlím a řídící jednotkou RX67

Aktivní uhlí má velmi široký záběr použití. Je to produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch (400 – 1500 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek.

Aktivní uhlí je tvořeno nepravidelnými úlomky, tvarovanými do formy válečků a jemného prachu. Jedná se o velmi dobrý adsorbent. Vysoká mechanická odolnost a výroba důsledně zajišťují minimální prašnost, poskytují čistou manipulaci s materiálem a minimální otěr během praní. Je snadno smáčeno, čímž je zajištěna nízká ztráta během plnění a zpětného praní. Rovnováha mezi transportními a adsorbčními póry zajišťuje maximální výkon v širokém záběru použití.

POPIS A FUNKCE STANICE:

Automatická úpravna se skládá ze sklolaminátové lahve naplněné aktivním uhlím Při průtoku vody přes tuto náplň dochází k záchytu chloru, pachů a chutí na zrnkách aktivního uhlí. Aktivní uhlí není třeba regenerovat, pouze se vyplachuje proudem vody.

Sklolaminátová lahev je uzavřena automatickou řídící jednotkou časového typu RX 67, kterou je řízen provoz celé stanice. Připojení řídící jednotky v dimenzi ¾“. Stanice se napojuje na bypass pomocí panceřových hadic.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Provoz stanice se náplní aktivního uhlí

Provoz stanice je sestaven, oproti klasickému změkčovači, sestaven pouze ze dvou pracovních fází, které řídí automatická jednotka:

1. Fáze regenerace – praní náplně

Praní náplně je prováděno za účelem odstranění mechanických nečistot, vyprání od usazených částic. Tato fáze je konec každého pracovního cyklu a počátkem prováděné regenerace.

2. Fáze regenerace – provozní stav

Fáze úpravy vody, tedy jejího průchodu přes náplň stanice, kdy je dodávána upravená voda.

Před uvedením do provozu doporučujeme provést proplach aktivního uhlí.

V případě, že je třeba zahájit proplach lahve, a to dříve než je zahájena automaticky, postupujte následovně: Krátce stiskněte tlačítko Manuální regenerace/návrat a regenerace se ihned zahájí.

Program regeneračního cyklu je od dodavatele nastaven tak, aby vyhovoval podmínkám odběratele. V případě potřeby změny některého z parametrů řídící jednotky kontaktujte dodavatele stanice.

Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za poškození stanice nebo řídící jednotky způsobené neodbornou manipulací se zařízením či nedodržením provozních podmínek automatické úpravny.

Schéma automatické řídící jednotky RX 67:

vstup

odpad                                        výstup

solení a pomalý oplach                   dopouštění solanky

dny

údaj v galonech

plocha displeje

údaj v m3

oblast ukázky provozu																				  hodiny

dynamický pruh (bliká)                                                                                           litry

zpětný proplach                                                                                              minuty

čas                                                                                               rychlý proplach

dotaz / nastavení

zamčení klávesnice

menu / potvrzení    manuální regenerace/návrat    pohyb dolů                pohyb nahoru

Nastavení času

Svítí-li na ploše LED dioda     , klávesnice řídící jednotky je uzamčena. Stiskem obou šipek na cca 5 sec ji odemknete.

Stiskem vstoupíme do prohlížecího menu – na displeji svítí označení pro čas a LED symbol . Opětovným stiskem  se LED symbol  a hodnota času rozbliká. Aktuální čas se nastaví pomocí tlačítek pro pohyb nahoru a dolů. Pro uložení nastavení času stiskněte . Celý proces nastavení bude ukončen a uložen stiskem .

Při běžném provozu problikává na displeji aktuální čas, zbytková doba, což je údaj o tom, kolik času bude ještě jednotka v provozu, než stanice vstoupí do regenerace – proplachu.

Regenerace

Jakmile bude lahev stanice v regeneraci, na displeji se ukazuje číslo regeneračního kroku, ve kterém se jednotka nachází a údaj času v minutách, tj. jak dlouho daný krok bude ještě probíhat.

např.: údaj na displeji   2 – 10:00 			regenerace je v 2. kroku, zpětném proplachu a

bude trvat ještě 10 minut

Výpadek proudu

Při výpadku proudu se všechna uložená data v paměti uchovají. Při obnovení přívodu proudu se jednotka vrátí zpět do provozu a to do okamžiku před výpadkem proudu.

Při jakýchkoliv potížích informujte dodavatele stanice úpravy vody.

Údržba

Pokud stanice neupravuje množství vody, které bylo výrobcem nastaveno, je třeba zjistit důvod tohoto problému a je třeba provést odbornou kontrolu a nápravu tohoto stavu. Opravu provádí výhradně servisní technik dodavatele, jinak dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací.

Provozní podmínky

Minimální provozní tlak			2 bar (0,2 MPa)

Maximální provozní tlak			6 bar (0,6 MPa)

El. napájení					240 V/ 50 Hz

Maximální provozní teplota			43°C

Minimální provozní teplota			5°C

Připojení					1“

Výkon						6 m3/h

Zařízení nesmí být vystaveno mrazu!