SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: **Beskydské divadlo, příspěvková organizace** datum narození/IČ: **00096334** ……………………………….  
bydliště/sídlo: **Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín** ………  
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)  
   
a

jméno, příjmení/Název: **Jiří Hanousek  - Hanousek stavby**…………………….  
datum narození/IČ:  **63719185**……………………………….  
bydliště/sídlo: **Hůrka 112, 742 33 Jeseník nad Odrou**…………………………….  
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.  
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: rekonstrukce (oprava) stropů šaten herců (5 šaten) a zkušeben (2 zkušebny) , viz. Cenová kalkulace ze dne 7.1.2024 dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.  
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 106 348,- Kč (slovy stošesttisíctřistačtyřicetosmkorunčeských) včetně 21% DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. xxx vedený u xxx při předání a převzetí Díla.

III.  
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15.4.2024.  
  
Objednatel předal zhotoviteli následující podklady - statická zprávu, doporučení statika.

IV.  
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.  
  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
  
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.  
Smluvní strany se pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

V.  
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 5 let od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny statickými nebo tepelně technickými vadami stávající konstrukce, které tato rekonstrukce (oprava) neřeší.  
  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Dílo lze převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělky, nemajícími vliv na funkci a řádné užívání Díla.

VI.  
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že má k provádění Díla potřebná oprávnění. Dále prohlašuje, že na něj nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že není dlužníkem orgánům státní správy (F.Ú.,CÚ,SSZ, atd.).

Zhotovitel provede všechny práce způsobem, který považuje za nejvhodnější pro řádné vykonání díla při respektování účelu smlouvy, dodržení technologických předpisů, doporučení statika a smluvních termínů.

Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako příp. rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného Díla.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
   
V Novém Jičíně dne 29.1.2024                             V Novém Jičíně dne 29.1.2024  
  
 

…………………………………………                              ………………………………………..