Dodatek č. 1

NÁJEMNÍ SMLOUVY uzavřené dne 19.10.2023

(dále též jen „Dodatek č. 1“)

podle § 2202 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

mezi níže uvedenými smluvními stranami

- SKR projekt, s.r.o., IČO: 29241871, se sídlem Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno, DIČ: CZ29241871, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 67871, zast. jednatelem Ing. Ivem Skřivánkem

(dále též jen „Pronajímatel“)

a

- Město Slavkov u Brna, IČO: 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, DIČ: CZ00292311, zast. starostou Bc. Michalem Boudným

(dále též jen „Nájemce“)

Pronajímatel a Nájemce společně dále též jen jako „Strany“, popřípadě každá ze Stran samostatně jako „Strana“, není-li zapotřebí užít konkrétního označení.

Článek 1 – Úvodní ustanovení

- Předmět Dodatku č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava ujednání Nájemní smlouvy ze dne 19.10.2023, která se z důvodů, které nenáleží vůli smluvních stran, stala nesplnitelná.

- Dohoda smluvních stran. S ohledem na předcházející ustanovení se smluvní strany dohodly na následující úpravě Nájemní smlouvy ze dne 19.10.2023.

Článek 2 – Změna Nájemní Smlouvy ze dne 19.10.2023

  - Změna Článku 2 odst. 2.8. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 2 odst. 2.8., který bude nově znít následovně:

„2.8. Termín kolaudace. Pronajímatel se zavazuje, zajistit kolaudaci Předmětu nájmu do 29.2.2024.“

- Změna Článku 2 odst. 2.9. Smluvní strany se dohodly na změně části Článku 2 odst. 2.9., která bude nově znít následovně:

„Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu do užívání nejpozději do 29. 2. 2024 a Nájemce jej do užívání převezme; tento akt je v této Smlouvě označován též jen jako „Přejímka“. Přejímka se uskuteční protokolárně. Nebude-li mít Předmět nájmu při Přejímce vlastnosti, které měl mít podle předcházejících ujednání Stran, zejm. podle smlouvy o budoucí smlouvě nájemní, jejíž uzavření předcházelo uzavření této Smlouvy, má Předmět nájmu vadu. Má-li Předmět nájmu vadu, pak bude postupováno podle následujících pravidel.“

- Ostatní části Článku 2 odst. 2.9. nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají beze změny.

- Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy ze dne 19.10.2023 nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají beze změny.

Článek 3 – Společná a závěrečná ustanovení

- Stejnopisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopisu Smlouvy.

- Platnost. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

- Účinnost. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Nájemce.

- Závěrečná prohlášení Stran. Strany prohlašují a činí nesporným, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 1 seznámily s jeho obsahem, tomuto obsahu v plném rozsahu porozuměly a že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich vážnou, svobodnou a pravou vůli. Strany zároveň prohlašují, že k uzavření tohoto Dodatku č. 1 přistoupily po důsledném uvážení, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všeho shora uvedeného Strany níže připojují své podpisy.

NÁSLEDUJE DATACE A PODPISY STRAN

| Ve Slavkově u Brně dne _______________ ………………………………………………………. za SKR projekt, s.r.o. Ing. Ivo Skřivánek, jednatel | Ve Slavkově u Brně dne _______________ ………………………………………………………. za Město Slavkov u Brna Bc. Michal Boudný, starosta |
| --- | --- |

DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Slavkov u Brna osvědčuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že:

I. 	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Slavkov u Brna na jejím zasedání konaném dne 22.1.2024, usnesení č.783/49/RM/2024, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Ve Slavkově u Brně dne _______________

……………………………………………………….

za Město Slavkov u Brna

Bc. Michal Boudný, starosta